常财审〔2023〕结字19号

关于机场快速路、柳叶大道西延、常德大道西延等59个项目动态质量监控服务费

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的机场快速路、柳叶大道西延、常德大道西延等59个项目动态质量监控服务费结算进行了评审。

一、项目概况

根据市委、市政府项目建设年总体部署，2014年至2020年间常德市智慧谷投资发展有限公司、常德市城投龙马建设项目管理有限公司和常德市西城新区投资建设开发有限公司担任建设业主的59个项目的检测费，该项服务由常德市建设工程质量安全监督管理处和常德市经济建设投资集团有限公司共同委托，湖南省建设工程质量检测中心实施动态质量监控检测。其中常德市智慧谷投资发展有限公司新建道路工程4条，新建桥梁工程1座，常德市城投龙马建设项目管理有限公司新建道路工程16条，新建桥梁工程6座，常德市西城新区投资建设开发有限公司新建道路工程17条，新建桥梁工程15座。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2022108号结算评审送审单；

2.常德市城市建设投资集团有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.湖南省物价局《关于进一步规范建设工程质量检测服务收费的通知》（湘价服〔2009〕186号）；

5.湖南省物价局、湖南省财政厅《关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171号）；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发湖南省城市桥隧设施养护维修消耗量标准的通知》（湘建城〔2017〕227号）；

7.常德市城镇更新提质专项行动分指挥部办公室《关于常德市2014年城市提质工程动态质量监控服务项目结算相关问题的会商备忘》

8.国家现行标准规范及强制性标准。

三、评审范围

机场快速路、柳叶大道西延、常德大道西延等59个项目动态质量监控服务费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市城市建设投资集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 动载试验费用多计，审减16.6万元；

- 2. 支架及挂篮预压措施费予以剔除，审减92.4万元；

- 3. 荷载试验加载车费用多计，审减6.0万元；

- 4. 外观检测费用多计，审减6.3万元；

- 5. 桁架式桥梁检测车费用多计，审减4.8万元；

- 6. 静载试验费用多计，审减2.5万元；

- 7. 施工监控模型计算费用多计，审减18.6万元；

- 8. 温度监测传感器费用多计，审减3.5万元；

- 9. 污水压力管压力试验费用多计，审减1.6万元；

- 10. 沥青配合比设计、复核费用多计，审减4.8万元；

- 11. 柳叶大道西延线（陬市段）予以剔除，审减48.8万元；

- 12. 桩基静载检测费多计，审减130万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额19433514元，审定金额16074031元，审减金额3359483元，审减率17.3%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月18日

抄送：常德市城市建设投资集团有限公司

常德市建设工程质量安全监督管理处

附表

| 机场快速路、柳叶大道西延、常德大道西延等59个项目动态质量监控服务费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 检 测 费 | 19433514 | 16074031 | 3359483 | 龙马公司 |
| 1 | 芙蓉北路 | 165079 | 164020 | 1059 |  |
| 2 | 三星西路 | 108712 | 107653 | 1059 |  |
| 3 | 东风路 | 97862 | 96802 | 1060 |  |
| 4 | 长港路 | 91212 | 90505 | 707 |  |
| 5 | 桃花路 | 117717 | 117010 | 707 |  |
| 6 | 白马桥路 | 98119 | 97060 | 1059 |  |
| 7 | 万达桥 | 16593 | 16593 | 0 |  |
| 8 | 筑基路 | 216679 | 215620 | 1059 |  |
| 9 | 高教路 | 91595 | 90889 | 706 |  |
| 10 | 竹根潭路 | 238145 | 237085 | 1060 |  |
| 11 | 龙港北路 | 183162 | 182102 | 1060 |  |
| 12 | 皂果北路一标 | 347479 | 346419 | 1060 |  |
| 13 | 皂果北路二标 | 243080 | 230681 | 12399 |  |
| 14 | 皂果北路三标 | 259241 | 258181 | 1060 |  |
| 15 | 三星北路 | 111863 | 111157 | 706 |  |
| 16 | 新河西路 | 129667 | 128961 | 706 |  |
| 17 | 筑基路一桥 | 1074256 | 924938 | 149318 |  |
| 18 | 筑基路二桥 | 55540 | 38254 | 17286 |  |
| 19 | 白马桥 | 942637 | 562135 | 380502 |  |
| 20 | 花山河桥 | 2125138 | 1356291 | 768847 |  |
| 21 | 何家溪桥 | 502941 | 237244 | 265697 |  |
| 22 | 新河西路竹根潭桥 | 241417 | 158532 | 82885 |  |
| 23 | 机场快速路一标 | 751042 | 747861 | 3181 | 西城公司 |
| 24 | 机场快速路二标 | 474339 | 472927 | 1412 |  |
| 25 | 紫菱西路 | 154926 | 153866 | 1060 |  |
| 26 | 长庚北路 | 135093 | 134033 | 1060 |  |
| 27 | 柳叶大道西延线（陬市段） | 487971 | 0 | 487971 |  |
| 28 | 柳叶大道西延线（连接线段） | 523351 | 522291 | 1060 |  |
| 29 | 柳叶大道西延线（市区段） | 826091 | 825031 | 1060 |  |
| 30 | 杨桥河路 | 308937 | 307877 | 1060 |  |
| 31 | 奔富路 | 160805 | 159745 | 1060 |  |
| 32 | 长港桥路 | 32803 | 32803 | 0 |  |
| 33 | 沅安西路 | 93063 | 92003 | 1060 |  |
| 34 | 常德大道西延线一标 | 306559 | 305500 | 1059 |  |
| 35 | 常德大道西延线二标 | 252117 | 251057 | 1060 |  |
| 36 | 青杨路 | 134145 | 133332 | 813 |  |
| 37 | 仙源路 | 99908 | 99202 | 706 |  |
| 38 | 阳山大道（洞庭大道-育才路） | 65098 | 64391 | 707 |  |
| 39 | 渡缘路 | 78028 | 77322 | 706 |  |
| 40 | 内河桥 | 840738 | 643575 | 197163 |  |
| 41 | 渐河桥 | 56012 | 56012 | 0 |  |
| 42 | 陬市小桥 | 266454 | 176520 | 89934 |  |
| 43 | 奔桥河桥 | 1262363 | 1219219 | 43144 |  |
| 44 | 张家港桥 | 916496 | 879382 | 37114 |  |
| 45 | 杨桥河桥 | 736406 | 702306 | 34100 |  |
| 46 | 机场快速路长张高速跨线桥工程 | 13184 | 13184 | 0 |  |
| 47 | 党校立交桥 | 151378 | 99493 | 51885 |  |
| 48 | 规划七路立交桥 | 342164 | 214806 | 127358 |  |
| 49 | 规划九路立交桥 | 14593 | 14593 | 0 | 西城公司 |
| 50 | 合兴路立交桥 | 137825 | 86361 | 51464 |  |
| 51 | 珠港路立交桥 | 127723 | 76259 | 51464 |  |
| 52 | 丹溪路立交桥 | 123334 | 78367 | 44967 |  |
| 53 | 金丹路立交桥 | 131685 | 80221 | 51464 |  |
| 54 | 常德大道二标新河大桥 | 372560 | 225520 | 147040 |  |
| 55 | 高泗路 | 431420 | 429300 | 2120 | 智慧谷 公司 |
| 56 | 金丹路一标 | 398526 | 397466 | 1060 |  |
| 57 | 金丹路二标 | 320775 | 319715 | 1060 |  |
| 58 | 窑港路 | 212643 | 195744 | 16899 |  |
| 59 | 金丹路新河渠桥 | 234825 | 18613 | 216212 |  |
|  | 合 计 | 19433514 | 16074031 | 3359483 | 17.3% |