常财审〔2023〕结字12号

关于古田路（水寨路-经十路）杆线迁改工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的古田路（水寨路-经十路）杆线迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于常德市白鹤小镇，包含古田路沿线供水、电力迁改，以及联通、移动、电信、国防三级网、有线电视共五家弱电线路的迁改。其中电力迁改已另行单独出报告。

供水管道迁改包含沿线临时UPVC塑料给水管及正式PE塑料给水管、阀门及阀门井、管道土方开挖、回填等工作内容。

弱电线路迁改包含一次临时光缆架设、二次管道内敷设光缆及配套的光缆接续、光缆测试等工作内容；

合同签订时间为2017年10月，无开竣工报告。

自来水迁改预算评审工程费为693860元，无不可预见费（常财审〔2017〕预字404号）。

强弱电杆线迁改预算评审工程费为3911639元，无不可预见费（常财审〔2017〕预字405号）。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

- 常德市财政投资工程项目2021221号结算评审送审单；

- 常德金禹水利投资有限公司报送的结算书、竣工资料；

- 财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

6. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2014〕112号)；

7. 常德市造价管理站《关于发布常德市二O一六年第二期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2016〕21号）及相关市场询价；

8. 常德市造价管理站《关于发布常德市二O一七年第一期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕3号）及相关市场询价；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

10. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

古田路（水寨路-经十路）杆线迁改工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘了解情况；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 联通光缆迁改中光缆、调试工程量多计，审减16.7万元；

2. 移动通信光缆迁改中光缆、光缆接头工程量多计及单价高计，审减12.7万元；

3. 电信通信光缆迁改中光缆、接续、调试工程量多计，审减22.3万元；

4. 国防三级网光缆迁改中光缆工程量多计，审减0.7万元；

5. 有线电视光缆迁改中光缆、接续、调试工程量多计，审减15.8万元；

6. 自来水管道迁改中管道、阀门、土方工程量多计及单价高计，审减11.7万元；

7. 扣施工单位承担的超额审减付费为1.15万元。

六、评审结论

该项目送审金额3288398元，审定金额2474796元，审减金额813602元，审减率24.7%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月12日

抄送：常德市金禹水利投资有限公司

附表

古田路（水寨路-经十路）杆线迁改工程

结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 3288398 | 2486356 | 802042 |  |
| 1 | 联通迁改 | 438151 | 270349 | 167802 |  |
| 2 | 移动迁改 | 786683 | 659181 | 127502 |  |
| 3 | 电信迁改 | 931110 | 707802 | 223308 |  |
| 4 | 国防三级网迁改 | 21084 | 13950 | 7134 |  |
| 5 | 有线迁改 | 377025 | 218128 | 158897 |  |
| 6 | 供水 | 734345 | 616946 | 117399 |  |
| 二 | 扣施工单位承担的超额审减付费 | 0 | -11560 | 11560 | 定案表中已分摊 |
|  | 合 计 | 3288398 | 2474796 | 813602 |  |