常财审〔2023〕结字3号

关于腰路铺一期安置小区前期费

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的腰路铺一期安置小区前期费结算进行了评审。

一、项目概况

腰路铺一期安置小区位于武陵区沾天湖南环路以南、朗州北路以东。小区内共有9栋建筑物，其中3栋多层住宅楼、5栋高层住宅楼、1栋物管用房、一层地下室及室外配套工程等。建筑面积93439m2，其中地上建筑面积75797m2，地下室面积17642.32m2。本次评审腰路铺一期安置小区前期费用，包含白蚁防治费、造价咨询费、设计费、施工图审查费、监理费、建设单位管理费等。

该安置小区由常德市武陵区发改委常武发改投字〔2015〕78号批复立项，批复金额19799.05万元。工程费已完成结算审计,审定总金额为19083.36万元。项目由常德宏润房地产开发有限公司代建，常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市旺城建设监理有限公司监理，湖南恒欣建设工程有限公司施工。小区建设于2016年5月开工，2020年4月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2022470号结算评审送审单；

2. 常德市武陵区安置办报送的与项目建设相关的前期费合同、成果文件、发票、预算及结算文件等；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）；

5. 国家测绘局关于印发《测绘工程产品价格》和《测绘工程产品困难类别细则》的通知（国测财〔2002〕3号）；

6. 湖南省物价局《关于降低部分建设项目收费标准有关问题的通知》（湘价服〔2011〕57号）；

7. 湖南省发展和改革委员会《关于重新发布施工图审查服务收费标准的通知》(湘发改价服〔2015〕861号)；

8. 常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

9. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

10. 工程费的结算审计文件。

三、评审范围

腰路铺一期安置小区前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 建设交易服务费、招标代理费不计，审减24.9万元；

2. 施工图审图费多计，审减4.64万元；

### 3. 有线电视开通安装费多计，审减0.23万元；

4. 放线成果测量费多计，审减0.16万元；

5. 土方工程测量费不计，审减0.89万元；

### 6. 造价咨询费多计，审减0.35万元；

7. 测绘服务费多计，审减2.61万元；

8. 室外环境监测费多计，审减4.2万元；

9. 绿化测量费多计，审减0.97万元；

10. 管线测量、地籍图测绘费多计，审减0.35万元；

11. 节能检测费多计，审减3万元；

### 12. 防雷检测费多计,审减1.71万元;

13. 人防设备检测费多计,审减2.29万元;

### 14. 交通评审方案设计费多计，审减4.36万元；

### 15. 城建档案综合服务费多计,审减4.4万元;

### 16. 监理费多计,审减37万元;

17. 设计费多计,审减34.87万元;

### 18. 交通方案专家评审费不计,审减4万元;

19. 沉降观测费多计,审减5.92万元;

### 20. 代建单位代建费多计,审减39.99万元。

- 六、评审结论

该项目送审金额21963884元，审定金额20132907元，审减金额1830977元，审减率8.34%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月6日

抄送：常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室

附表

| 腰路铺一期安置小区前期费结算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 行政性收费 | 3066758 | 3066404 | 354 |  |
| 1 | 白蚁防治费 | 71158 | 70804 | 354 | 常德市白蚁防治所 |
| 2 | 劳保基金 | 2995600 | 2995600 | 0 | 常德市社会劳动保险处 |
| 二 | 服务性收费 | 6861479 | 5433032 | 1428447 |  |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 4500 | 4500 | 0 | 市发改委建设咨询中心 |
| 2 | 技术论证费 | 29900 | 29900 | 0 | 常德市利群规划咨询服务中心 |
| 3 | 测绘费 | 61901 | 28508 | 33393 |  |
| （1） | 拔地定桩、清绘 | 1500 | 1500 | 0 | 常德市国土资源规范测绘院 |
| （2） | 放线成果测量费（定点） | 9360 | 7680 | 1680 | 常德市规划建筑设计院 |
| （3） | 土方工程测量清绘 | 5610 | 0 | 5610 | 常德市国土资源规划 |
| （4） | 测绘服务费（房屋测绘） | 45431 | 19328 | 26103 | 常德市金地测绘有限公司 |
| 4 | 地堪费 | 318660 | 318660 | 0 | 湖南有色工程勘察研究院有限公司 |
| 5 | 设计费 | 2074750 | 1726043 | 348707 | 常德市建筑设计院有限公司 |
| 6 | 审图费 | 173904 | 87547 | 86357 |  |
| （1） | 施工图审图费 | 103000 | 56643 | 46357 | 常德市联合施工图审查公司 |
| （2） | 人防施工图审图费 | 20904 | 20904 | 0 | 湖南人防施工图审查有限公司 |
| （3） | 海绵城市施工图审图费 | 10000 | 10000 | 0 | 常德市联合施工图审查公司 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| （4） | 交评专家评审工资 | 15000 | 0 | 15000 | 常德市建筑设计院有限公司 |
| （5） | 方案图专家评审工资 | 15000 | 0 | 15000 |  |
| （6） | 初步设计专家评审工资 | 10000 | 0 | 10000 |  |
| 7 | 造价咨询费 | 340295 | 336816 | 3479 |  |
| (1) | 造价咨询费（地下室） | 97316 | 94482 | 2834 | 湖南中正工程建设咨询有限公司 |
| (2) | 造价咨询费（主体配套） | 242979 | 242334 | 645 | 湖南国方工程建设咨询有限公司 |
| 8 | 项目法人招标代理费 | 241000 | 0 | 241000 | 湖南智辅 |
| 9 | 建设交易服务费 | 8000 | 0 | 8000 | 市建设工程交易中心 |
| 10 | 工程测量费 | 65532 | 43306 | 22226 |  |
| （1） | 绿化测量费 | 20000 | 10293 | 9707 | 湖南联拓勘察设计有限公司 |
| （2） | 土方竣工测量费 | 3258 | 0 | 3258 | 常德市国土资源规划测绘院 |
| （3） | 管线测量、地籍图测绘 | 32274 | 28803 | 3471 | 常德市规划建筑设计院 |
| （4） | 人防面积测量费 | 10000 | 4210 | 5790 | 湖南联拓勘察设计有限公司 |
| 11 | 检测费 | 810090 | 644184 | 165906 | 湖南智辅 |
| （1） | 室外环境监测 | 45217 | 3192 | 42025 | 湖南鑫韵检测有限公司 |
| （2） | 室内环境检测 | 28958 | 28958 | 0 | 湖南昌衡工程质量检测公司 |
| （3） | 桩基检测费（常规） | 321395 | 296120 | 25275 | 湖南昌衡工程质量检测公司 |
| （4） | 桩基检测费（监督） | 158490 | 158490 | 0 | 湖南鼎信土木工程检测公司 |
| （5） | 节能检测 | 83510 | 53460 | 30050 | 湖南昌衡工程质量检测公司 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| （6） | 防雷检测 | 45418 | 28322 | 17096 | 辽宁雷电防护工程有限公司 |
| （7） | 人防设备检测 | 70176 | 47320 | 22856 | 湖南高科建设工程质量检测公司 |
| （8） | 消防检测 | 56926 | 28322 | 28604 | 常德兆丰建设有限公司 |
| 12 | 沉降观测费 | 84000 | 24480 | 59520 | 湖南省勘测设计院 |
| 13 | 监理费 | 2089200 | 1719201 | 369999 | 常德市旺城建设监理公司 |
| 14 | 城建档案综合服务费 | 66000 | 22000 | 44000 | 常德嘉裕工程咨询有限公司 |
| 15 | 有线电视开通安装费 | 423747 | 421454 | 2293 | 湖南有线常德网络有限公司 |
| 16 | 交通评审方案设计费 | 70000 | 26433 | 43567 | 常德市规划建筑设计院 |
| 三 | 其他费用 | 12035647 | 11633471 | 402176 |  |
| 1 | 防雷接闪器安装 | 54150 | 54150 | 0 | 湖南祥龙防雷工程有限公司 |
| 2 | 小区临时道路朗州北路转树费用 | 2280 | 0 | 2280 | 市园林局城东绿化队 |
| 3 | 代建单位代建费5% | 9541681 | 9141785 | 399896 | 宏润房产 |
| 4 | 武陵区安置办工作经费0.7% | 1335835 | 1335835 | 0 | 工程费的0.3% |
| 5 | 市安置办工作经费0.3% | 572501 | 572501 | 0 | 工程费的0.7% |
| 6 | 燃气安装费 | 529200 | 529200 | 0 | 燃气公司 |
|  | 合 计 | 21963884 | 20132907 | 1830977 | 审减率8.34% |