常财审〔2023〕结字1号

关于黄爱路（芦荻山路-小井港路）强弱电及给水迁改工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的黄爱路（芦荻山路-小井港路）强弱电及给水迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

黄爱路（芦荻山路-小井港路）新建工程位于武陵区芦荻山乡，北起芦荻山路，南至小井港路。本次评审内容为影响道路施工的广电、联通、电信、移动等弱电管线迁改及自来水管道转移费用。其预算评审报告分别为常财审〔2020〕预字34号、常财审〔2019〕预字491号。

该项目主体工程由常德市发展和改革委员会常发改投〔2019〕256号文批复立项，建设单位为常德市交通建设投资集团有限公司。本迁改工程由常德市沃特市政工程总公司、武陵区芦荻山自来水有限公司、常德市桂鑫工程管理有限公司、中国电信股份有限公司常德分公司、湖南兴业建设有限公司常德分公司施工。开工日期：2020年1月20日，竣工日期2021年10月15日。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2022145号结算评审送审单；

2. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 常德市人民政府办公室2019年2月28日秘书二科拟办意见；

6. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇一九年第四期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2019〕8号）；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二〇年第一期安装工程材料价格的通知》；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～三期）的通知》；

9. 有关的标准图集和设计、施工规范；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

黄爱路（芦荻山路-小井港路）强弱电及给水迁改工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 广电、联通光缆、成端接头工程量多计，审减7.67万元；

2. 电信光缆、成端接头工程量多计，审减1.52万元；

3. 移动光缆工程量多计，审减金额5.21万元；

4. 给水管迁改挖沟槽土方、工程量多计，软密封闸阀、钢制加工件、法兰、盲堵材料单价偏高，审减10.79；

5. 扣减施工单位应承担超审减部分评审费，审减0.14万元。

六、评审结论

该项目报审金额1326946元，审定金额1073689元，审减金额253257元，审减率为19.09%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月4日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表

| 黄爱路（芦荻山路-小井港路）强弱电及给水迁改工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1326946 | 1075109 | 251837 |  |
| 1 | 黄爱路工程芦荻山路给水管迁改工程 | 243631 | 170076 | 73555 |  |
| 2 | 黄爱路道路新建给水管道移位改造工程 | 138260 | 103900 | 34360 |  |
| 3 | 黄爱路广电、联通通信线路迁改 | 369051 | 292392 | 76659 |  |
| 4 | 常德市武陵区黄爱路新建项目-电信光缆管线迁改 | 117583 | 102427 | 15156 |  |
| 5 | 常德黄爱路新建工程移动通信光缆迁改项目 | 458422 | 406314 | 52107 |  |
| 二 | 扣工单位应承担评审费 | 0 | -1420 | 1420 | Σ=（审减率-15%）/审减率*（项目初审付费+项目复审付费） |
|  | 合 计(一+二) | 1326946 | 1073689 | 253257 | 19.09% |