常财审〔2023〕结字20号

关于窑港路污水泵站新建工程前期费

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的窑港路污水泵站新建工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为窑港路污水泵站新建项目的前期费。主要包括可研、环评、水保、测绘、地勘、设计、审图、造价咨询、监理、检测、防雷评估、白蚁防治、人防易地、水土补偿、建设单位管理费。

项目由常德市发改委常发改投〔2014〕262号文批复立项，立项估算总投资2713万元，其中工程费用2358万元，征地费用82万元，其他费用143万元，预备费129万元。由湖南省建筑设计院设计，常德市怀德建设监理有限公司监理，湖南浩宇建设有限公司施工。项目于2016年2月开工，2019年1月竣工。

泵站主体预算审定金额8690343元（常财审〔2016〕预字210号,其中不可预见费413826元），中标金额8210304元。结算审定金额11007893元（常财审〔2022〕结167号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目2019年第465号结算评审送审单；

- 常德市智慧谷投资发展有限公司报送的结算书、结算资料

- 财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》(常价服〔2011〕51号)。

三、评审范围

窑港路污水泵站新建工程前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市智慧谷投资发展有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 环评报告编制费多计，审减0.13万元；

- 设计费多计，审减34.94万元；

- 审图费多计，审减0.24万元；

- 水保方案编制费多计，审减0.81万元；

- 岩土设计费多计，审减1.52万元；

- 检测费多计，审减0.87万元；

- 地勘费多计，审减0.15万元；

- 建设单位管理费漏报，工程费结算审减率超15%按同比例扣减，审增7.89万元。

六、评审结论

该项目送审金额1113345元，审定金额805772元，审减金额307573元，审减率27.63%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年2月6日

抄送：常德市智慧谷投资发展有限公司

附表

| 窑港路污水泵站新建工程前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 可研费 | 24300 | 24300 | 0 | 常价服 〔2011〕51号 |
| 2 | 国土测绘费 | 9264 | 9264 | 0 |  |
| 3 | 地形图测绘费 | 3738 | 3738 | 0 |  |
| 4 | 环评编制费 | 19600 | 18328 | 1272 |  |
| 5 | 设计费 | 534000 | 184620 | 349380 |  |
| 6 | 审图费 | 13000 | 10632 | 2368 |  |
| 7 | 水保方案编制费 | 30000 | 21901 | 8099 |  |
| 8 | 岩土设计费 | 80000 | 64833 | 15167 |  |
| 9 | 造价咨询费 | 35968 | 35968 | 0 |  |
| 10 | 检测费 | 112286 | 103574 | 8712 |  |
| 11 | 地质勘察费 | 85803 | 84312 | 1491 |  |
| 12 | 工程监理费 | 138726 | 138726 | 0 |  |
| 13 | 防雷评估费 | 4900 | 4900 | 0 | 合同 |
| 14 | 白蚁防治费、 人防异地建设费 | 16060 | 16060 | 0 | 票据 |
| 15 | 水土保持补偿费 | 5700 | 5700 | 0 |  |
| 16 | 建设单位管理费 | 0 | 78916 | -78916 | 工程费的1% |
|  | 合 计 | 1113345 | 805772 | 307573 | 审减率27.63% |