常财审〔2023〕结字31号

关于丹溪路（沅水四桥-太阳大道）新建工程动态质量监控服务费用结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的丹溪路（沅水四桥-太阳大道）新建工程动态质量监控服务费用结算进行了评审。

一、项目概况

丹溪路（沅水四桥-太阳大道）新建工程南起沅水四桥，北止太阳大道，道路全长13300米，主体工程分6个标段实施，其中包含三座桥梁，分别为南湖港中桥、上南湖中桥、三星港中桥。

本次评审内容为丹溪路（沅水四桥-太阳大道）新建工程全段的施工质量动态监控服务费。该项服务由常德市建设工程质量安全监督管理处和常德市交通建设投资集团有限公司共同委托，湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司实施。

项目由常发改投〔2014〕250号批复立项，批复总投资158559万元，资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2022369结算评审送审单；

2.常德市交通建设投资集团有限公司报送的结算书、检测资料；

3.财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.湖南省物价局《关于进一步规范建设工程质量检测服务收费的通知》（湘价服〔2009〕186号）；

5.湖南省物价局、湖南省财政厅《关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171号）；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发湖南省城市桥隧设施养护维修消耗量标准的通知》（湘建城〔2017〕227号）；

7.湖南省建设工程质量安全协会《关于发布湖南省建设质量检测收费项目、收费指导价格和检测报告统一格式的通知》（湘质安协字〔2017〕6号）；

8.常德市城镇更新提质专项行动分指挥部办公室《关于常德市2014年城市提质工程动态质量监控服务项目结算相关问题的会商备忘》。

三、评审范围

丹溪路（沅水四桥-太阳大道）新建工程动态质量监控服务费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.新建桥梁工程桩基静载试验、外观质量验收等单价高报，审减25.36万元；

2.新建道路工程沥青配合比设计等单价高报，审减2.93万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额3871714元，审定金额3588767元，审减金额282947元，审减率7.31%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月15日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表

| 丹溪路（沅水四桥-太阳大道）新建工程 动态质量监控服务费用结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 4标-南湖港中桥 | 296461 | 212066 | 84395 | 桥梁 |
| 2 | 5标-上南湖中桥 | 489633 | 325354 | 164279 |  |
| 3 | 6标-三星港中桥 | 86807 | 81847 | 4960 |  |
| 4 | 1标 | 1162603 | 1158717 | 3886 | 道路 |
| 5 | 2标 | 411374 | 407490 | 3884 |  |
| 6 | 3标 | 363994 | 360108 | 3886 |  |
| 7 | 4标 | 311261 | 307375 | 3886 |  |
| 8 | 5标 | 527164 | 517279 | 9885 |  |
| 9 | 6标 | 222417 | 218531 | 3886 |  |
|  | 合 计 | 3871714 | 3588767 | 282947 |  |