常财审〔2023〕结字9号

关于常德汽车机电学校食堂改造工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德汽车机电学校食堂改造工程结算进行了评审。

- 项目概况

该项目为常德汽车机电学校食堂维修改造工程。本次改造的主要内容包括食堂操作间隔墙拆除，新砌页岩多孔砖隔墙，地面铺设防滑地面砖，墙面粘贴陶瓷面砖，天棚安装铝扣板吊顶；其它公共部分地面清洗打磨，墙面天棚重刷白色乳胶漆；屋面重做防水；重新埋设水电管线，安装监控系统等。

该项目建设资金从2021年教附预算中列支，由大唐装饰公司设计，东莞市建设监理有限公司监理，湖南巨为项目管理有限公司施工，开竣工日期为2020年8月2日至2020年8月30日。预算审定金额179.85万元（常财审〔2020〕预字24号，其中工程费166.17万元，不可预见费4.99万元）。

资料来源为政府投资。

- 评审依据

1.常德市财政投资工程项目2022103号结算评审送审单；

2.财政部关于《印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

3.建设单位报送的结算书、竣工资料；

4.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》（湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市汽车机电学校食堂改造工程的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德汽车机电学校对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 砖砌体拆除工程量多计，审减2.2万元；

2. 水磨石地面打磨、清洗工程量多计，审减1万元；

3. 墙面刷漆、独立柱装饰等工程量多计，审减3.5万元；

- 4. 天棚刷乳胶漆、铝扣板吊顶工程量多计，审减4.6万元；

- 5. 轻质墙板、售卖窗口工程量多计，审减10.6万元；

- 6.地面砖、不锈钢沟盖板等单价高计，审减2.8万元

- 7. 屋面防水工程量等多计，审减21.53万元；

- 8. 砼地沟工程量多计，审减4.9万元；

9.轻质墙板墙面抹水泥砂浆重复计算，审减8.9万元；

10.部分签证部分工程量多计及子目高套，审减7万元；

11.安装部分工程量多计及单价偏高，审减5.7万元；

12.扣施工单位应承担的超审减比例付费，审减0.49万元。

六、评审结论

该项目送审金额2614456元，审定金额1912169元，审减金额702287元。审减率为26.8%(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月11日

抄送：常德市汽车机电学校

附表

| 常德汽车机电学校食堂改造工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2614456 | 1917086 | 697370 | 26.67% |
| 1 | 合同内 | 1555084 | 903666 | 651418 |  |
| 2 | 合同外 | 1059372 | 1013420 | 45952 | 下浮3% |
| 二 | 扣减超比例的评审付费 | 0 | -4917 | 4917 |  |
|  | 合 计 | 2614456 | 1912169 | 702287 |  |