常财审〔2023〕委结字6号

关于市住建局-办公楼、综合楼食堂、院内外墙及屋面维修工程结算评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市住房和城乡建设局委托常德市余翔工程信息咨询有限责任公司出具的《关于市住建局-办公楼、综合楼食堂、院内外墙及屋面维修工程结算评审报告》（余翔咨询结审字〔2023〕第12号）中结算审定金额5897140元予以确认。

附件：余翔咨询结审字〔2023〕第12号

常德市财政局投资评审中心

2023年2月13日

抄送：常德市住房和城乡建设局

附表

| 市住建局-办公楼、综合楼食堂、院内外墙及屋面维修工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 6379264 | 5472228 | 907036 |  |
| 1 | 合同内 | 6379264 | 3491169 | 2888095 |  |
| 2 | 合同外 | 0 | 1981059 | -1981059 | 下浮3% |
| 二 | 前期费用 | 613183 | 425818 | 187365 |  |
| 1 | 监理费 | 111384 | 99321 | 12063 |  |
| 2 | 设计费 | 215202 | 215202 | 0 |  |
| 3 | 预算编制 | 31295 | 31295 | 0 |  |
| 4 | 建设单位前期租房、搬家费用 | 80000 | 80000 | 0 |  |
| 5 | 不可预计费 | 175302 | 0 | 175302 |  |
|  | 小 计 | 6992447 | 5898046 | 1094401 | 审减率15.65% |
|  | 扣施工方承担评审费 | 0 | -906 | 906 |  |
|  | 合 计 | 6992447 | 5897140 | 1095307 |  |