常财审〔2023〕委结字8号

关于穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带二期工程（柏园桥至南碈机埠）电力迁改

结算评审结论的确认通知

常德市财政局政府债务科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市海绵城市建设投资有限开发公司委托湖南永星项目咨询管理有限公司出具的《关于穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带二期工程（柏园桥至南碈机埠）电力迁改结算评审报告》（永星咨字〔2023〕第023号）中结算审定金额16222167元予以确认。

附件：永星咨字〔2023〕第023号

常德市财政局投资评审中心

2023年3月15日

抄送：常德市海绵城市建设投资有限开发公司

附表

| 穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带二期工程（柏园桥至南碈机埠）电力迁改工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 18602276 | 15962260 | 2640016 |  |
| 1 | 电力迁改 | 18436754 | 15891685 | 2545069 |  |
| 2 | 光缆迁改 | 165521 | 70575 | 94946 |  |
| 二 | 前期费用 | 410727 | 259907 | 150820 |  |
| 1 | 设计费 | 410727 | 259907 | 150820 |  |
|  | 合 计 | 19013003 | 16222167 | 2790836 | 14.7% |

备注：

1.该项目未经预算评审，2018年1月20日至2021年11月11日施工，合同金额为22106598元。

2.对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。