常财审〔2023〕委结字9号

关于汉寿管理部服务场所维修改造工程结算

评审结论的确认通知

常德市财政局综合规划科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市住房公积金管理中心委托湖南永星项目管理有限公司出具的《常德市住房公积金管理中心汉寿管理部服务场所维修改造工程造价咨询报告》（永星咨字〔2022〕第130号）中结算审定金额1835500元予以确认（详见附表）。

附件：《常德市住房公积金管理中心汉寿管理部服务场所维修改造工程造价咨询报告》（永星咨字〔2022〕第130号）

常德市财政局投资评审中心

2023年3月21日

抄送：常德市住房公积金管理中心

附表

| 汉寿管理部服务场所维修改造工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内 | 1781132 | 1717090 | 64041 |  |
| 1 | 装饰部分 | 1619359 | 1569775 | 49583 |  |
| 2 | 水电 | 115769 | 115769 | 0 |  |
| 3 | 水电 （合同内增减） | -14550 | -23542 | 8992 |  |
| 4 | 空调 | 83069 | 83069 | 0 |  |
| 5 | 空调 （合同内增减） | -22515 | -27981 | 5466 |  |
| 二 | 合同外 | 217306 | 118410 | 98897 | 已下浮3% |
| 1 | 装饰部分 | 95324 | 41770 | 53554 |  |
| 2 | 水电 | 4029 | 3908 | 121 |  |
| 3 | 签证工程 | 117953 | 72732 | 45221 |  |
| 合 计 |  | 1998438 | 1835500 | 162938 | 8.15% |

注：对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。