常财审〔2023〕委结字5号

关于马家吉新泵站工程前期费结算

评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市水利泵站管理处委托湖南清华工程管理有限公司出具的《关于马家吉新泵站工程前期费结算审核的报告》（清华工管字〔2022〕第481号）中结算审定金额4424052元予以确认（详见附表）。

附件：《关于马家吉新泵站工程前期费结算审核的报告》（清华工管字〔2022〕第481号）

常德市财政局投资评审中心

2023年1月16日

抄送：常德市水利泵站管理处

附表：

| 马家吉新泵站工程前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 费用名称 | 送审结算 | 审定金额 | 审减金额 | 计算依据 |
| 1 | 前期费用 | 4467094 | 4371661 | 95433 | 预算评审总费用包干 |
| 2 | 马家吉电排水表增容 | 68100 | 52391 | 15709 | 自来水增容费审定为61018元，其中8627元已在C2标院内给水项目中结算，故本次计52391元。 |
| 3 | 结算第三方评审 | 22873 | 0 | 22873 | 暂未计入结算评审内容 |
|  | 总 计 | 4558067 | 4424052 | 134015 | 2.94% |

注：对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。