常财审〔2023〕委结字10号

关于常德职业技术学院华业培训楼宿舍改造

工程结算评审结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德职业技术学院委托湖南中咨工程管理咨询有限公司出具的《关于常德职业技术学院华业培训楼宿舍改造工程造价咨询的报告》中结算审定金额1076846元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德职业技术学院华业培训楼宿舍改造工程造价咨询的报告》（湘中咨建审字常〔2022〕第1214号）

常德市财政局投资评审中心

2023年3月31日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院华业培训楼宿舍改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1086826 | 1023623 | 63203 |  |
| （一） | 合同内 | 845148 | 801819 | 43329 |  |
| 1 | 装饰工程 | 470249 | 452814 | 17435 |  |
| 2 | 安装工程 | 374899 | 349005 | 25894 |  |
| （二） | 合同外增加 | 241678 | 221804 | 19874 |  |
| 1 | 装饰工程 | 191936 | 178631 | 13305 | 下浮3% |
| 2 | 安装工程 | 49742 | 43173 | 6569 |  |
| 二 | 前期费 | 56952 | 53223 | 3729 |  |
| 1 | 设计费 | 29344 | 28705 | 639 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 6071 | 5939 | 132 |  |
| 3 | 监理费 | 21537 | 18579 | 2958 |  |
|  | 合 计 | 1143778 | 1076846 | 66932 | 审减率5.85% |

注：根据市政府相关会议精神，凡纳入市审计局竣工决算审计监督项目，合同内需签署“工程结算金额以审计结论为准，审计结论出具前，工程款拨付比例不得超过相关约定的85%，工程尾款待竣工决算审计结论出具后拨付”；凡未经财政评审中心同意，签署“以财政评审中心审定结论为准”合同，后期产生相关纠纷与评审中心无关。