常财审〔2023〕委结字7号

关于建设桥二机埠高压接入及高低压配电设备工程结算评审结论的确认通知

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市海绵城市建设投资开发有限公司委托湖南麒晟工程管理咨询有限公司出具的《关于建设桥二机埠高压接入及高低压配电设备工程造价咨询报告》（湘麒晟建审字〔2022〕第0804号）中结算审定金额3802844元予以确认（详见附表）。

附件：《关于建设桥二机埠高压接入及高低压配电设备工程造价咨询报告》（湘麒晟建审字〔2022〕第0804号）

常德市财政局投资评审中心

2023年3月3日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 建设桥二机埠高压接入及高低压配电设备工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 建设桥二机埠高压接入及高低压配电设备工程费 | 4216864 | 3728278 | 488586 | 11.59% |
| 1 | 高压接入工程合同内 | 1951269 | 1526306 | 424963 |  |
| 2 | 高低压设备工程合同内 | 1763111 | 1723052 | 40059 |  |
| 3 | 清单外增加 | 0 | 208137 | -208137 | 下浮3% |
| 4 | 电缆调差 | 399631 | 212007 | 187624 |  |
| 5 | 增补母线槽 | 102853 | 58776 | 44077 |  |
| 二 | 设计费 | 0 | 74566 | -74566 |  |
| 1 | 高压接入部分设计费 |  | 38929 | -38929 |  |
| 2 | 高低压配电设备部分设计费 |  | 35637 | -35637 |  |
| 合 计 |  | 4216864 | 3802844 | 414020 | 9.82% |

注：1. 因业主单位在预算送审时将该内容分成两部分报审，结算时合并报送，故本次结算评审已计全部内容设计费，请建设单位在办理预算评审报告（常财审〔2020〕预字36号）的其它建设内容结算时，扣除高低压配电设备设计费，不得重复申报；

- 对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设业主应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。