常财审〔2023〕预字8号

关于公园绿地防腐木设施提质改造项目

预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的公园绿地防腐木设施提质改造项目预算进行了评审。

一、项目概况

本次预算评审内容包括白马湖公园和丁玲公园防腐木设施更换和长港水系防腐木栈道提质改造。其中，白马湖公园和丁玲公园防腐木设施更换项目主要内容为拆除原有木地板、坐凳面板，新铺装仿木纹板及花岗岩；长港水系防腐木栈道提质改造主要内容为拆除原有木地板、坐凳面板、木栏杆，新铺装仿木纹板、花岗岩及安装新仿木纹栏杆。

该项目属2022年计划内项目，资金计划额度110万元。由常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2022584号预算评审送审单；

2.常德市园林绿化服务中心报送的预算书、设计图纸及相关资料；

3.财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

6. 常德市财政局《常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二二年第六期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2022〕11号)；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

公园绿地防腐木设施提质改造项目的工程费、前期费及不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 挂贴石材按粘贴石材子目，审减0.6万元；

2. 价格按2022年第六期调整，审减4.4万元；

3. 前期费用取费基数调整，审减0.27万元。

六、评审结论

项目送审金额1149287元，审定金额1093574元，审减金额55713元，审减率4.85%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月17日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表

| 公园绿地防腐木设施提质改造项目预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1041804 | 991302 | 50502 |  |
| 1 | 白马湖公园和丁玲公园 | 297352 | 287984 | 9368 |  |
| 2 | 长港水系 | 744452 | 703318 | 41134 |  |
| 二 | 前期费 | 55393 | 52708 | 2685 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 5105 | 4857 | 247 | 常财办发（2017）68号 |
| 2 | 设计费 | 25785 | 24535 | 1250 |  |
| 3 | 监理费 | 15127 | 14394 | 733 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 9376 | 8922 | 455 | 工程费的0.9% |
| 三 | 不可预见费 | 52090 | 49565 | 2525 | 工程费的5% |
|  | 合 计 | 1149287 | 1093574 | 55713 |  |