常财审〔2023〕预字3号

关于丁玲公园补征建设项目征地拆迁安置补偿费二次预算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的丁玲公园补征建设项目征地拆迁安置补偿费二次预算进行了评审。

一、 项目概况

该项目为丁玲公园补征建设项目征地拆迁安置补偿费二次预算，根据常德市武陵区自然资源局关于“丁玲公园补征建设项目拆迁安置资格确认的名单（终审）”进行评审，符合安置资格共33户,其中420㎡1户、360㎡3户、300㎡3户、240㎡23户、150㎡3户。已于2020年8月出具了征地拆迁补偿第一次预算评审报告(常财审〔2020〕预字242号)，2021年11月出具了结构调整增补预算评审报告(常财审〔2021〕预字264号)。

资金来源为单位自筹。

二、 评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2022560号结算评审送审单；

2. 建设单位报送的工程项目预算方案、安置资格确认名单（终审）、情况说明及关系证明等；

3. 湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单（2012）政国土字第861号；

4. 常德市人民政府征收公告（常政征土告字〔2012〕49号）；

5. 常德市人民政府《关于丁玲酒店项目地块征地拆迁相关工作的请示》（常武政〔2020〕8号）的批复批准；

6. 常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2019〕5号） ；

7. 常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于执行常政发〔2019〕5号文件中有关问题具体操作细则的通知》；

8. 常德市武陵区自然资源局关于“丁玲公园补征建设项目拆迁安置资格确认的名单（终审）”；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于丁玲公园补征地块项目征地拆迁安置补偿费预算评审的报告》（常财审 〔2020〕预字242号）；

10. 常德市财政局投资评审中心《关于丁玲公园补征地块项目征地拆迁安置补偿费增补预算评审的报告》（常财审 〔2021〕预字264号）；

11. 其他相关文件及现场踏堪了解的相关情况。

- 评审范围

包括该项目的安置资格费用、交房腾地奖、搬家过渡费、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与建设单位核对并签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 搬家、过渡费多计，审减0.13万元；

2. 工作经费、不可预计费因基数调整，审减0.01万元。

六、 评审结论

该项目送审金额11656698元，审定金额11655287元，审减金额1411元，审减率0.01%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月12日

抄送：常德市国土资源储备中心

附表

| 丁玲公园补征建设项目征地拆迁安置补偿费二次预算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 征迁补偿 | 483500 | 482200 | 1300 |  |
| 1 | 搬家过渡费 | 53500 | 52200 | 1300 |  |
| 2 | 交房腾地奖 | 430000 | 430000 | 0 |  |
| 二 | 安置资格补偿费 | 10260000 | 10260000 | 0 |  |
| 三 | 工作经费 | 376023 | 375977 | 46 | 3.5% |
| 四 | 不可预计费 | 537175 | 537110 | 65 | 5% |
|  | 小 计 | 11656698 | 11655287 | 1411 | 0.01% |