常财审〔2023〕预字18号

关于常丹路项目（丹洲段）征地拆迁安置

补偿费二次预算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常丹路项目（丹洲段）征地拆迁安置补偿费二次预算进行了评审。

一、 项目概况

该项目为常丹路项目（丹洲段）征地拆迁安置补偿费二次预算，根据常德市武陵区自然资源局关于“常德市武陵区常丹路建设项目拆迁安置资格确认的名单（终审）”进行评审，符合安置资格共16户,其中420㎡1户、360㎡2户、300㎡3户、240㎡9户、120㎡1户。已于2019年12月出具了征地拆迁补偿一次预算评审报告分为芙蓉段、丹洲段两部分(常财审〔2019〕预字495号)，芙蓉段已于2022年4月出具二次预算评审报告(常财审〔2022〕预字51号)。

资金来源为政府投资。

二、 评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2023022号结算评审送审单；

2. 建设单位报送的工程项目预算方案、安置资格确认名单（终审）、调查表及公示明细表、国有土地证核实资料；

3. 湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单（2016）政国土第1326号；

4. 常德市人民政府征收公告（常政征土告字〔2017〕54号）；

5. 常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2019〕5号）；

6. 常德市人民政府《关于〈调整常德市征地补偿标准〉的通知》（常政发〔2018〕8号）；

7. 常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于执行常政发〔2019〕5号文件中有关问题具体操作细则的通知》；

8. 常德市武陵区自然资源局关于“常德市武陵区常丹路建设项目拆迁安置资格确认的名单（终审）”；

9. 常德市财政局投资评审中心常财审 〔2019〕预字495号、常财审〔2022〕预字51号；

10. 其他相关文件及现场踏堪了解的相关情况。

- 评审范围

包括该项目的安置资格费用、团购房补贴、交房腾地奖、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位核对并签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 扣减未拆迁户12号裴淑珍除钢架屋、钢架棚外所有补偿费用，审减80.27万元；

- 购房补贴根据实际确定的面积，审减109.61万元；

3. 工作经费按征地拆迁补偿总额3.5%计算，审减6.64万元；

4. 不可预计费按5％计算，团购房补贴不计不可预计费，审减8.33万元；

5.超审减同比例扣减工作经费，审减1.98万元。

六、 评审结论

该项目送审金额2942520元，审定金额874075元，审减金额2068445元，审减率70.3%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年2月15日

抄送：常德中建五局西城基础建设管理有限公司

附表：

| 常丹路项目（丹洲段）征地拆迁安置补偿费 二次预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 建（构）筑物拆迁补偿费 | 120000 | -682770 | 802770 |  |
| 1 | 房屋拆迁补偿费、室内设施、层高补偿 | 0 | -701036 | 701036 |  |
| 2 | 室外设施打包 | 0 | -20000 | 20000 |  |
| 3 | 室外外设施打包 | 0 | -11531 | 11531 |  |
| 4 | 深基础 | 0 | -9503 | 9503 |  |
| 5 | 搬家费、过渡费 | 0 | -10700 | 10700 |  |
| 6 | 交房腾地奖 | 120000 | 70000 | 50000 |  |
| 二 | 安置费用、团购房奖 | 2592000 | 1495938 | 1096062 |  |
| 1 | 安置费用 | 1728000 | 1728000 | 0 |  |
| 2 | 团购房补贴 | 864000 | -232062 | 1096062 |  |
| 三 | 工作经费 | 94920 | 28461 | 66459 | 3.5% |
| 四 | 不可预计费 | 135600 | 52262 | 83339 | 5% |
| 五 | 小计 | 2942520 | 893890 | 2048630 | 69.62% |
| 六 | 超审减扣工作经费 |  | -19815 | 19815 |  |
|  | 合 计 | 2942520 | 874075 | 2068445 | 70.30% |