常财审〔2023〕预字11号

关于常德市第三中学校园围墙拆除重建及劳动实践基地建设工程预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第三中学校园围墙拆除重建及劳动实践基地建设项目预算进行了评审。

一、项目概况

- 该项目位于市三中校园内临近穿紫河风光带一侧，主要内容包括现有160m 围墙拆除重新、新建钢筋混凝土池塘、凉亭、苗木试验田、工具间、垃圾分类站和变电站及周边硬化等。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政投资工程项目2022年589号预算评审送审单；

2.财政部关于《印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

3.常德市第三中学报送的预算书及其它资料；

4.湖南省住建厅《关于印发<2020湖南省建设工程计价办法及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5.湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

6.湖南省住建厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

7.常德市造价管理站《关于发布常德市二○二二 年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2022〕11号）；

8.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第三中学校园围墙拆除重建及劳动实践基地建设项目工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与常德市第三中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.拆除部分子目高套，审减0.7万元；

2.新建围墙粉灰、满挂钢丝网等工程量多计，审减1.4万元；

3.新建围墙顶青瓦、中式格等子目高套，审减7.1万元；

4.室外地坪下铺卵石层子目高套，审减3.5万元；

5.工具站、变更站等玻璃屋顶漏计，审增1.4万元；

6.室外地坪工程量多计等，审减2.6万元；

7.前期费、不可预见费相应调整，审减0.8万元。

六、评审结论

该项目送审金额1187269元，审定金额1039904元,审减金额147365元，审减率12.41%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年2月9日

抄送：常德市第三中学

附表

| 常德市第三中学校园围墙拆除重建及劳动实践基地建设工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1122819 | 983453 | 139366 |  |
| 二 | 前期费用 | 30765 | 26947 | 3818 |  |
| 1 | 设计费 | 25263 | 22128 | 3135 | 常财办发[2017]68号文 |
| 2 | 造价咨询费 | 5502 | 4819 | 683 |  |
| 三 | 不可预见费 | 33685 | 29504 | 4181 | 按3%计取 |
|  | 合 计 | 1187269 | 1039904 | 147365 | 12.41% |