常财审〔2023〕预字25号

关于武陵大桥桥下绿地提质改造工程       预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的武陵大桥桥下绿地提质改造工程预算进行了评审。

- 项目概况

该项目为武陵大桥桥下绿地提质改造工程，主要工作内容为：武陵大桥桥下绿地入口标识、绿化种植、沥青铺装、塑胶跑道、花岗岩铺装、休闲桌凳、文化矮墙、设施构筑物、桥柱改造等。

2022年园林绿化提质改造专项计划资金，批复金额400万元，设计单位为浙江农业大学园林设计院有限公司。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2022586号预算评审送审单；

2. 常德市园林绿化服务中心报送的预算书、设计图纸及相关资料；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）〉的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至五期）修订及补充汇编版》；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二一年园林绿化工程苗木预算价格的通知》(常建价〔2021〕16号)；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二二年第七期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2022〕12号)及市场询价；

9. 现场踏勘了解的情况；

10. 现行有关标准图集及强制性规范要求。

三、评审范围

2022年园林绿化提质改造项目的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 商品混凝土、碎石、乳化沥青等材料价格偏高，审减9.86万元；

2. 砼基础、条石坐凳等子目高套，审减15.55万元；

3.香樟、垂丝海棠等材料价格偏高，审减0.07万元；

4. 回填土工程量多计,审减3.77万元；

5. 不可预见费多计，审减1.57万元；

6. 前期费同比调整，增加招标代理费和专家评审费，审增2.2万元。

六、评审结论

该项目送审金额4295624元，审定金额3988641元，审减金额306983元，审减率7.15%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年3月9日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表

| 武陵大桥桥下绿地提质改造工程汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 3898947 | 3585614 | 313333 |  |
| 1 | 铺装及景观工程 | 3525090 | 3271015 | 254075 |  |
| 2 | 绿化工程 | 283486 | 245042 | 38444 |  |
| 3 | 照明工程 | 90371 | 69557 | 20814 |  |
| 二 | 前期费 | 201730 | 223746 | -22016 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 19105 | 17570 | 1535 | 常政办发〔2017〕68号文 |
| 2 | 监理费 | 56613 | 52063 | 4550 |  |
| 3 | 设计费 | 90922 | 84087 | 6835 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 35091 | 32271 | 2820 | 工程费的0.9% |
| 5 | 招标代理费 | 0 | 35856 | -35856 | 工程费的1%暂列 |
| 6 | 专家评审费 |  | 1900 | -1900 | 暂列 |
| 三 | 不可预见费 | 194947 | 179281 | 15666 | 工程费的5% |
|  | 合 计 | 4295624 | 3988641 | 306983 | 7.15% |