常财审〔2023〕预字2号

关于常德市德山大桥桥墩防撞设施及助航标志工程预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市德山大桥桥墩防撞设施及助航标志工程项目预算进行了评审。

- 项目概况

常德市德山大桥桥墩防撞设施及助航标志工程。为德山大桥维修加固工程建设内容之一，主要内容为：安装桥墩的防撞设施及助航标志，更换桥柱灯、桥涵灯、红色闪光航标灯、太阳能电池板、蓄电池等。

德山大桥维修加固由常发改投资〔2022〕261号批复立项，项目估算总投资8420.16万元，其中工程建设费用7119.77万元，工程建设其他费用899.42万元，预备费400.97万元，由中铁大桥勘测设计院集团有限公司设计。主体维修改造预算审定金额65867903元，其中工程费56539413元，前期费6501519元，不可预见费2826971元（常财审〔2022〕预字147号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目2022579号预算评审送审单；

- 常德市城市桥梁管理处报送的预算书、设计图纸及相关资料等。

- 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）;

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》(湘建价〔2022〕146号);

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二二年第六期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2022〕11号）;

- 现行有关标准图集及强制性规范要求。

三、评审范围

常德市德山大桥桥墩防撞设施及助航标志工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 现场踏勘、实测；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 防撞材料价格高计及措施台班多计，审减44.16万元；

2. 灯具价格高计，审减1.48万元；

3. 不可预见费多计，审减2.28万元；

4. 前期费取费基数调整，审减4.88万元。

六、评审结论

该项目送审金额11275994元，审定金额10679342元，审减金额596652元，审减率5.29%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年1月12日

抄送：常德市城市桥梁管理处

附表

| 常德市德山大桥桥墩防撞设施及助航标志 工程预审评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 10142714 | 9686219 | 456495 |  |
| 二 | 不可预见费 | 507136 | 484311 | 22825 | 按5%计算 |
| 三 | 前期费 | 626144 | 508812 | 117332 |  |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 7911 | 4359 | 3553 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 环境影响报告书编制费 | 12678 | 3196 | 9482 |  |
| 3 | 水土保持方案编制费 | 12171 | 0 | 12171 |  |
| 4 | 工程设计费 | 259128 | 180152 | 78976 |  |
| 5 | 工程监理费 | 200671 | 193027 | 7644 |  |
| 6 | 工程造价咨询费 | 42300 | 40902 | 1398 |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 91284 | 87176 | 4108 | 按0.9%计算 |
|  | 合 计 | 11275994 | 10679342 | 596652 | 审减率5.29% |