常财审〔2020〕结字484号

关于花林路等新建工程前期费结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的花林路、济民路、绿荫路新建工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市江北城区,为碧桂园开发项目周边配套道路,分别为济民路(桃花源北路一青杨路),道 路全长490米,车行道14米,两侧3米宽人行道;花林路(桃花源北路一绿荫路),道路全长256米车行道14米,两侧3米宽人行道;绿荫路(紫菱路一新桥路),道路全长1031米,车行道10米,两侧3米宽人行道。

该项目由常德市发改委常发政投〔2016〕604号文批复立项，由常德市建筑设计院有限责任公司设计，前期费用预算审定金额2014867元（常财审〔2017〕预字566号）。其中建安工程费已进行结算评审，审定工程造价29546378元（常财审〔2020〕结字236号），此次主要评审该项目前期服务性费用。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年443号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的前期服务性费用合同等相关资料；

4. 常德市发改委《关于绿荫路(新桥略一紫菱路)、花林桃花源北路一绿荫路)、济民略(桃花源北略一青杨路)可行究报告的批复》(常发改投〔2017〕604号)

5. 常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投目部分报建服务费标准的通知》(常价服〔2011〕51号)

6. 湖南省物价局、湖南省水利厅《关于公布水利系统服务费项目和标准的通知》(湘价服〔2013〕134号);

7. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规通知》(计价格〔2002〕10号);

8.国家发展改革委、建设部《关于印发〈建设工程监理服务收费管理规定〉的通知》(发改价格〔2007〕670号)；

9.湖南省物价局《关于印发《湖南省建设工程造价咨询服务费管理办法〉的通知》(湘价服〔2009〕81号);

10.湖南省发展和改革委员会《关于重新发布施工图审查服务收费标准的通知》(湘发改价服〔2015〕861号)。

三、评审范围

可研编制费、水土保持方案编制费、测量费、国土测绘费、施工图审查费、设计费、地质勘察费、造价咨询费、监理费、道略检测费及建设单位管理费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，制定评审方案；
2. 熟悉资料，收集相关收费依据及文件；
3. 审查报送的计费标准是否合理，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市住房和城乡建设局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 设计费计费基数按预算评审工程造价计算，审减2.31万元；

- 工程监理费计费基数按预算评审工程造价计算，审减1.32万元；

- 道路检测费按检测项目工程量及常价服〔2011〕51号计算，审减8.23万元。

- 第三方检测费按检测项目工程量及常价服〔2011〕51号计算，审减1.23万元。

- 水土保持方案编制费计费基数按预算评审工程造价计算，审减2.6万元；

- 测量费按测量项目工程量及常价服〔2011〕51号计算，审减0.35万元。

- 评审结论

该项目送审金额2191152元，审定金额2030508元，审减金额160644元，审减率7.33%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月19日

抄送：常德市住房和城乡建设局

附表

| 花林路等新建工程前期费用结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 建设单位管理费 | 265917 | 265917 | 0 |  |
| 2 | 可研编制费 | 73682 | 73682 | 0 |  |
| 3 | 水土保持方案编制费 | 60146 | 34189 | 25957 |  |
| 4 | 国土测绘费 | 50443 | 50170 | 273 |  |
| 5 | 测量费 | 101680 | 98142 | 3538 |  |
| 6 | 地质勘察费 | 206516 | 206516 | 0 |  |
| 7 | 审图费 | 52800 | 52800 | 0 |  |
| 8 | 设计费 | 515100 | 491959 | 23141 |  |
| 9 | 工程造价咨询费 | 113616 | 113616 | 0 |  |
| 10 | 工程监理费 | 478300 | 465149 | 13151 |  |
| 11 | 道路检测费 | 147277 | 64981 | 82297 |  |
| 12 | 第三方检测费 | 92822 | 80533 | 12289 |  |
| 13 | 济明路、花林路水土保持费 | 13753 | 13753 | 0 |  |
| 14 | 绿荫路水土持费 | 19100 | 19100 | 0 |  |
| 合 计 |  | 2191152 | 2030508 | 160644 |  |