常财审〔2020〕结字520号

关于沾天湖环路（沾天湖南环--朗州北路）

道路工程前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的沾天湖环路（沾天湖南环--朗州北路）道路工程前期费结算评审进行了评审。

一、项目概况

该项目位于沾天湖南环片区，处于湖西侧，原设计起点为沾天湖南环路与年寿路交叉处，往北跨越规划水体，然后蜿蜒转西至已修建好的朗州北路，全长5155m；现实际施工起点为太阳大道，终点至朗州北路，长4651m，路幅宽60m。本次对该项目前期费用进行结算评审，主要包括可行性研究费、环境影响评价编制费、造价咨询费、检测费、工程测量费、测绘费、设计费、勘察费、监理费、建安劳保基金、抗旱机井工程费及建设单位管理费等。

资金来源为政府性投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》(财办建〔2002〕619号)；

2. 2018年第400号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的前期费结算书及预算评审报告、结算评审报告、各项成果文件等附件资料；

4. 常德市物价局、财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5. 建设方签订的前期费用合同及各项费用的收费标准。

三、评审范围

可行性研究费、环境影响评价编制费、造价咨询费、检测费、工程测量费、测绘费、设计费、勘察费、监理费、建安劳保基金、抗旱机井工程费及建设单位管理费等。

四、评审程序

1. 成立评审小组，制定评审方案；

2. 熟悉资料，收集相关收费依据及文件；

3. 审查报送的计费标准及价格是否合理；

4. 将评审结果告知送审单位，通过对审达成一致后，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 可行性研究费多计，审减4.89万元；

- 2. 环境评价编制费多计，审减12.81万元；

- 3. 照相摄像费不计，审减1.5万元；

- 4. 检测费多计，审减25.65万元；

- 5. 打印出图费不计，审减0.57万元；

- 6. 资料整理费、交易服务费、代理费不计，审减19.11万元；

- 7. 工程测量费多计，审减4.07万元；

- 8. 设计费多计，审减59.96万元；

- 9. 勘察费多计，审减19.23万元；

- 10. 工程渣土处置费不计，审减10.89万元；

- 11. 抗旱机井工程费按建设单位意见计，审减24.05万元。

六、评审结论

该项目送审金额17399610元，审定金额15572316元，审减金额1827294元，审减率10.5%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月10日

抄送：常德金柳置业有限公司

附表

沾天湖环路（沾天湖南环--朗州北路）道路

工程前期费结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可研费 | 283322 | 234462 | 48860 | 计价格〔1999〕1283号 常价服〔2011〕51号 |
| 2 | 环评编制费 | 207100 | 79030 | 128070 | 计价格〔2002〕125号 常价服〔2011〕51号 |
| 3 | 造价咨询费 | 270000 | 270000 | 0 | 湘价服〔2009〕81号 常价服〔2011〕51号 |
|  |  | 18052 | 18052 | 0 |  |
| 4 | 照相摄像费 | 15000 | 0 | 15000 |  |
| 5 | 检测费 | 180000 | 180000 | 0 | 湘价服(2009)186号 常价服〔2011〕51号 |
|  |  | 211813 | 0 | 211813 |  |
|  |  | 126304 | 126304 | 0 |  |
|  |  | 468940 | 424247 | 44693 | 排水管道CCTV检测费 依据合同及成果文件 |
| 6 | 清绘费 | 300 | 300 | 0 |  |
|  |  | 600 | 600 | 0 |  |
|  |  | 500 | 500 | 0 |  |
|  |  | 8800 | 8800 | 0 |  |
|  |  | 2000 | 2000 | 0 |  |
|  |  | 1800 | 1800 | 0 |  |
|  |  | 600 | 600 | 0 |  |
| 7 | 打印出图费 | 3545 | 0 | 3545 |  |
|  |  | 2150 | 0 | 2150 |  |
| 8 | 审图费 | 30000 | 30000 | 0 | 合同 |
| 9 | 资料整理费 | 6985 | 0 | 6985 |  |
| 10 | 交易服务费 | 80152 | 0 | 80152 |  |
| 11 | 代理费 | 104000 | 0 | 104000 |  |
| 12 | 打印出图费 |  |  |  |  |
| 13 | 监理费 | 2320965 | 2320965 | 0 | 发改价格〔2007〕670号 常价服〔2011〕51号 |
| 14 | 工程测量费 | 270000 | 229247 | 40753 | 国测财字〔2002〕3号 财建〔2009〕17号 合同及成果文件 |
| 15 | 测绘费 | 253220 | 253220 | 0 |  |
|  |  | 168440 | 168440 | 0 |  |
|  |  | 600 | 600 | 0 |  |
|  |  | 600 | 600 | 0 |  |
| 16 | 设计费 | 3622000 | 3022390 | 599610 | 计价格〔2011〕10号 |
| 17 | 勘察费 | 743200 | 550920 | 192280 |  |
| 18 | 建安劳保基金 | 4230000 | 4230000 | 0 | 票据金额 |
| 19 | 其他 | 7000 | 7000 | 0 | 常德市财政局请示报告单（常财专（2014）65号 |
| 20 | 工程渣土处置费 | 108900 | 0 | 108900 |  |
| 21 | 抗旱机井工程 | 316418 | 280000 | 36418 | 配套电力 |
|  |  | 297065 | 280000 | 17065 | 抗旱机井 |
|  |  | 102858 | 80000 | 22858 | 抗旱机井二期 |
|  |  | 300921 | 250000 | 50921 | 抗旱机井三期 |
|  |  | 283640 | 207000 | 76640 | 配套电力 |
|  |  | 39757 | 29818 | 9939 | 配套电力 |
|  |  | 45702 | 36000 | 9702 | 抗旱机井四期 |
|  |  | 84699 | 67759 | 16940 | 配套电力 |
| 22 | 建设单位管理费 | 2181662 | 2181662 | 0 | 工程费的1% |
|  | 合 计 | 17399610 | 15572316 | 1827294 |  |