常财审〔2020〕结字492号

关于建设路（体育路-红旗路）改扩建工程防洪补救措施工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的建设路（体育路-红旗路）改扩建工程防洪补救措施工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为建设路（体育路——红旗路）改扩建工程（建设桥、地下通道）防洪补救措施。主要内容包括：（一）对建设桥桥墩和桥台基础四周充填灌浆防渗；对桥中心线上下游各50m共计100m进行清淤、清障；（二）对地下通道基坑底板采用固结灌浆防渗处理；对地下室通道剪力墙四周回填粘土和护坡桩外侧采用充填灌浆防渗处理；（三）对因地下通道补勘孔及护壁桩施工扰动产生的涌水现象进行底板固结灌浆应急除险；（四）对建设桥桥墩部位发生的桩间涌水现象进行固结灌浆应急除险；（五）对因地下通道拉森钢板桩施工导致的翻砂鼓水现象进行固结灌浆防渗。

该项目由常发改投〔2019〕302号文批复立项，常德市沅澧水利水电勘测设计有限责任公司设计，湖南省经建工程项目管理有限工程监理，由湖南兴禹建设有限公司中标施工，工程于2019年12月25日开工，2020年7月24日竣工验收。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2020年602号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、施工图、施工记录及签证等资料；

4. 湖南省水利厅《关于发布<湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定>等文件的通知》（湘水建管〔2015〕130号）；

5. 湖南省水利厅《关于印发<湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准>的通知》（湘水发〔2019〕6号）；

6. 常德市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范；

7. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

8. 施工期间常德市建设造价管理站发布的材料信息价；

9. 省住建厅《关于新冠肺炎疫情防控期间建设工程计价有关事项的通知》（湘建价〔2020〕7号）；

10. 省住建厅《关于进一步明确新冠肺炎疫情期间建设工程计价调整事项的通知》（湘建价函〔2020〕113号）。

三、评审范围

建设路（体育路——红旗路）改扩建工程（建设桥、地下通道）防洪补救措施工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）清单外增加

1. 地下通道应急除险处于疫情期间施工，按实际签证人工数量、工日市场价及签证机械台班依据水利定额重新组价，并参照《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步明确新冠肺炎疫情期间建设工程计价调整事项的通知》，人工及机械调整系数按1.1计算，审减2.61万元；

2. 桥墩中间位置应急除险处于疫情期间施工，按实际签证人工数量、工日市场价及签证机械台班依据水利定额重新组价，参照《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步明确新冠肺炎疫情期间建设工程计价调整事项的通知》，人工及机械调整系数按1.1计算，审减1.82万元；

3. 地下通道应急除险补充施工由于未处于疫情期间，依据监理施工日志记载钻孔及灌浆工程量参照投标单价计取，但增加招标控制价中灌浆水泥用量与实际用量的差价及增加掺水玻璃造价，审减6.18万元；

4. 疫情防护费按《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步明确新冠肺炎疫情期间建设工程计价调整事项的通知》规定标准按实计取，审增1.45万元。

（二）前期费

1. 设计费多计，审减0.18万元；

2. 监理费多计，审减0.17万元；

3. 建设单位管理费多计，审减0.08万元。

六、评审结论

该项目送审金额2670000元，审定金额2573993元，审减金

额96007元，审减率为3.6%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月25日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表：

| 建设路（体育路-红旗路）改扩建工程防洪补救措施工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内工程费 | 1656753.30 | 1656753.30 | 0.00 |  |
| 二 | 合同外增加工程费 | 885962.25 | 794297.99 | 91664.26 |  |
| 1 | 地下通道应急除险 | 345678.25 | 319517.42 | 26160.83 | 已下浮5% |
| 2 | 桥墩中间位置应急除险 | 48151.00 | 29891.94 | 18259.06 |  |
| 3 | 地下通道应急除险补充 | 492133.00 | 430353.64 | 61779.36 |  |
| 4 | 疫情期间防护费 | 0.00 | 14535.00 | -14535.00 |  |
| 三 | 前期费 | 127284.00 | 122942.00 | 4342.00 |  |
| 1 | 设计费 | 55762.00 | 53944.00 | 1818.00 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 监理费 | 46150.00 | 44487.00 | 1663.00 |  |
| 3 | 建设单位管理费 | 25372.00 | 24511.00 | 861.00 | 工程费的1% |
|  | 合 计 | 2670000 | 2573993 | 96007 | 审减率3.60% |