常财审〔2020〕结字438号

关于G319、G207常德城区段改线工程TL合同段工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的G319、G207常德城区段改线工程TL合同段工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目起于常德市鼎城区石门桥镇G319线与X048交叉口以南100m(G319桩号为K1327+000),起点桩号为KO+012.902,往南上跨石长铁路，沿常德经济开发区规划道路布线，终点桩号为K34+776.817,全长34.676km。该合同段起点桩号K0+012.902,终点桩号K2+300,全长2.287km。

该项目由省发改委湘发改基础〔2011〕1552号文批复立项，由中交第二公路勘察设计研究院有限公司、湖南中大设计院有限公司设计，常德市交通建设监理咨询有限公司监理，中铁十二局集团第一工程有限公司施工。该工程预算评审金额58048976元（常财审〔2014〕预字206号、常财审〔2015〕预字367号、常财审〔2016〕预字36号、常财审〔2016〕预字351号），项目于2015年1月开工，2018年6月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2019年958号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.建设单位报送的结算书、竣工资料等；

4.交通部《公路工程基本建设工程项目概算预算编制方法》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》；

5.交通部2011年第83号关于发布公路工程基本建设项目概预算编制办法局部修订的公告；

6.湖南省交通厅《关于执行<公路工程基本建设工程项目概算预算编制办法>及补充规定的通知》（湘交造价字〔2007〕638号）；

7.湖南省交通厅《关于发布<湖南省公路工程机械台班养路费及车船税适用标准>的通知》（湘交造价字〔2008〕6号）；

8.湖南省交通厅《关于湖南省公路工程基本建设项目人工工日单价及规费标准调整的通知》（湘交造价字〔2011〕124号）；

9.湖南省交通厅《关于湖南省公路工程基本建设项目人工工日单价及税金的通知》（湘交造价字〔2013〕332号）；

10.湖南省交通造价管理部发布的施工期材料价格信息；

11.常德市造价管理站发布的施工期材料价格的信息；

12.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

G319、G207常德城区段改线工程TL合同段工程的工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2.现场踏勘；
3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与常德市交通建设投资集团有限价公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.建筑工程一切险按发票金额计取，审减4.47万元；

2.渗沟检查井、中央分隔带渗沟、防水层等工程量多计，审减13.42万元；

3.签证部分桩基加长、新增盖板沟、清淤换填等工程量多计，审减139.86万元；

4.签证部分新增便道（青苗用地补偿），审减0.8万元；

5.设备迁改费扣减审定预算对应的暂列金额并优惠5%，审减7.29万元；

6.基建配电费按审定预算优惠5%，审减2.07万元；

7.借土方增运距、陆上桩变水中桩、水毁补偿无计量及签证资料，审减354.81万元；

8.阻工、忠旺变更调整等原因经济补偿无计量及签证资料，审减93.32万元；

9.材料调差审减48.47万元。

六、评审结论

该项目送审金额68852455元，审定金额62207347元，审减金额6645108元，审减率9.65%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年 10月21日

抄送：常德市交通建设投资集团有限价公司

附表

| G319、G207常德城区段改线工程TL合同段工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 合同计量 | 45016033 | 44849162 | 166871 |  |
| 二 | 变更增加 | 17188888 | 12269999 | 4918889 | 含建设单位审核审减部分 |
| 三 | 材料调差 | 1047534 | -511814 | 1559348 |  |
| 四 | 施工协调费 | 5600000 | 5600000 | 0 | 详见会议纪要（十）、（十一） |
|  | 合 计 | 68852455 | 62207347 | 6645108 | 9.65% |