常财审〔2020〕结字541号

关于人民路（常德大道-柳叶大道）工程

项目前期费用结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托评审的人民路（常德大道-柳叶大道）工程项目前期费用结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为人民路（常德大道-柳叶大道）工程项目前期费用。包括检测费、施工图审图费、可研编制费、劳保基金、造价咨询费、环评编制费、建设单位管理费。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年274号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的成果文件等资料；

4. 湖南省物价局关于印发《湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的通知（湘价服〔2009〕81号）；

5. 湖南省物价局《关于进一步规范建设工程质量检测服务收费的通知》（湘价服〔2009〕186号）；

6.湖南省物价局、湖南省财政厅《关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171号）;

7. 常德市物价局、市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

8. 湖南省物价局《关于进一步规范施工图审查服务收费的通知》（常价服〔2012〕76号）；

9. 常德市财政局《关于“三改四化”项目前期收费取费办法的请示》（常财专报〔2013〕255号）；

10. 建设方签订的前期费用合同及各项费用的收费标准等。

三、评审范围

人民路（常德大道-柳叶大道）工程项目前期费用。

四、评审程序

1. 根据评审任务，拟定评审实施方案；

2. 熟悉资料；

3. 核查合同、付款凭证、成果文件是否真实有效，收费依据是否合理，形成初步结果；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审后，将定案表送建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 检测费多计，审减6.59万元；

2. 造价咨询费多计，审减1.71万元；

3. 建设单位管理费多计，审减10.2元。

六、评审结论

该项目前期费用送审金额966450元，审定金额781381元，审减金额185069元，审减率19.15%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月17日

抄送：常德市经缘投资开发有限公司

附表

人民路（常德大道-柳叶大道）工程项目

前期费用评审汇总表

| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 检测费 | 215254.00 | 149344.00 | 65910.00 | 有合同、成果文件 |
| 2 | 施工图审查费 | 21200.00 | 21200.00 | 0 | 有协议、成果文件 |
| 3 | 可研编制费 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 常财专报〔2013〕255号 |
| 4 | 劳保基金 | 343800.00 | 343800.00 | 0 | 有资金付款审批单、银行回单、收款收据、记账凭证 |
| 5 | 咨询费 | 68882.91 | 51760.76 | 17122.15 | 有合同、成果文件 |
| 6 | 环评编制费 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 协议、常财专报〔2013〕255号 |
| 7 | 建设单位管理费 | 314812.62 | 212776.19 | 102036.43 | 结算审减率超15%，同比例扣减建设单位管理费。 |
|  | 合 计 | 966450 | 781381 | 185069 |  |