常财审〔2020〕结字544号

关于白鹤山安置小区场坪土石方工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的白鹤山安置小区场坪土石方工程结算进行了评审。

一、项目概况

白鹤山安置小区位于柳叶湖白鹤山村，东临水寨路，西临映雪路，北临青蒲路，南临东山路。该小区总用地面积约7.3万平米，现小区内已建设25栋公寓式安置楼（其中1－19#楼为6层、20－25#楼为18层）、5栋高层下的地下室1层、1栋3层的物管房以及1栋2层的幼儿园。本次主要工程内容：3条施工便道、块石挡土墙、正式围墙及土石方等工程。

项目由市发改委常发改投〔2013〕453号批复立项，常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市智立建设监理咨询有限公司实施监理，湖南兴宇通达建设有限公司承建，于2014年7月开工，2015年11月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.2019年1099号财政投资项目结算评审送审单；

3.湖南泰达置业有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单等相关资料；

4.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2014〕112号）；

6.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈2014版湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

7.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

8.常德市财政局投资评审中心《关于白鹤山安置小区院外进场道路工程预算的评审报告》（常财审〔2014〕预字406号）；

9.常德市财政局投资评审中心《关于白鹤山安置小区挡土墙工程预算的评审报告》（常财审〔2014〕预字656号）；

10.常德市财政局投资评审中心《关于白鹤山安置小区院外施工便道工程预算的评审报告》（常财审〔2015〕预字662号）；

11.常德市财政局投资评审中心《关于白鹤山安置小区前期土方工程预算的评审报告》（常财审〔2015〕预字302号）；

12.安置楼政策汇编：

13.投标基期及施工期材料价格；

14.有关的标准图集和设计、施工规范；

15.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

白鹤山安置小区场坪土石方工程以及院外施工便道、挡土墙、正式围墙等工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与湖南泰达置业有限公司、湖南兴宇通达建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.院外施工便道1－3工程量多计、部分子目高套多套，审减47.62万元；

2.场平工程(包干价部分)回填土工程量多计，审减225.48万元；

3.场平工程(组价部分)部分工程量少计，审增0.44万元；

4.围墙、挡土墙、砖渣工程(包干价部分)工程量多计、部分价格高套，审减36.02万元；

5.围墙、挡土墙、砖渣工程(组价部分)工程量多计、部分价格高套，审减27.57万元；

6.调差部分多计，审减20.95万元；

- 7.工程下浮在软件中直接下浮不再单独另计，审增10.18万元。

六、评审结论

该项目送审金额9096444元，审定金额5626193元，审减金额3470251元，审减率38.1%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月21日

抄送：湖南泰达置业有限公司

附表

| 白鹤山安置小区场坪土石方工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 8950112 | 5587559 | 3362553 |  |
| 1 | 便道1 | 699691 | 876071 | 362034 |  |
| 2 | 便道1增补 | 538414 |  |  |  |
| 3 | 便道2 | 204936 | 117686 | 87250 |  |
| 4 | 便道3 | 77019 | 50078 | 26942 |  |
| 5 | 场平工程(包干价部分) | 3166305 | 911532 | 2254772 |  |
| 6 | 场平工程(组价部分) | 2107568 | 2111941 | -4373 |  |
| 7 | 围墙、挡土墙、砖渣工程(包干价部分) | 1852627 | 1492387 | 360240 |  |
| 8 | 围墙、挡土墙、砖渣工程(组价部分) | 303553 | 27864 | 275689 |  |
| 二 | 人工、材料调差部分 | 248115 | 38634 | 209481 |  |
| 1 | 围墙工程调差表 | 41938 | 38634 | 3304 |  |
| 2 | 挡土墙工程调差表 | 206177 | 0 | 206177 |  |
| 三 | 下浮(1+2+3+4+5+8)*3% | -101783 | 0 | -101783 | 软件内下浮 |
| 合 计 |  | 9096444 | 5626193 | 3470251 | 38.1% |