常财审〔2020〕结字552号

关于常德市江北水系竹根潭河综合整治

工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市江北水系竹根潭河综合整治工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目是对竹根潭河新河渠至龙岗路段沿线两岸水系进行综合治理及环境改造。水系治理主要工作内容为河道清淤、基底换填块石及河岸整形处理，对河道两岸进行绿化、铺装和亮化。该项目于2015年9月停工进行海绵城市设计变更调整，调整增加的主要内容：增加游道、生态湿地、生态驳岸、透水砼、透水铺装、亲水平台、亲水木栈道、人行桥、管理用房等海绵城市相关的景观工程，绿化和电气工程进行了调整和增加。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改农〔2011〕724号文件批复立项，变更项目由常德市城投龙马建设项目管理有限公司报告单《关于增加“常德市江北竹根潭水系海绵城市建设项目”预算的请求》（常城投龙马专报〔2016〕6号）及领导批复意见确立。常德市建筑设计院有限责任公司设计，友谊国际工程咨询有限公司公司监理，湖南浩宇建设有限公司施工。项目于2014年11月开工，2019年1月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2019年1082号常德市财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的施工合同、结算书、竣工资料等；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

7. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

8. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

9. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建筑工程清单计价办法>及有关工程消耗量标准的通知》规定及相关取费标准（湘建价[2009〕406号）；

10. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》（湘建价计〔2007〕34号）；

11. 常德市财政局投资评审中心《关于竹根潭水系治理及两厢环境改造工程预算评审的报告》（常财审〔2014〕预字14号）；

12. 常德市财政局投资评审中心号《关于竹根潭水系海绵城市建设工程预算评审的报告》（常财审〔2017〕预字511号）；

13. 常德市造价管理站《关于发布常德市二〇一三年第五期建设工程材料价格的通知》及相关市场询价（常建价〔2013〕16号）；

14. 施工期间市造价管理站发布价及相关市场价格；

15. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一、二、三期）的通知》；

16. 各种相应的标准图集和设计、施工规范；

17. 国家现行标准规范及强制性标准；

18. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市江北水系竹根潭河综合整治工程的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市城投龙马建设项目管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 淤泥转运和土方机械进出场费工程量多计、定额高套、人工材料调整为施工期间价格，审减54.44万元；

2. 绿化工程量多计，审减172.94万元；

3. 新增游道基础及码头挡土墙工程量多计、定额高套，审减7.37万元；

4. 管理用房和公厕工程量多计、人工材料调整为施工期间价格，审减36.79万元；

5. 人行桥桩基础工程量多计、人工材料调整为施工期间价格，审增4.91万元；

6. 铺装工程量多计、人工材料调整为施工期间价格，审增95.91万元；

7. 栈道、亲水平台工程，挖淤泥工程量多计、人工材料调整为施工期间价格，审减0.43万元；

8. 生态湿地、植草沟工程量多计，审减15.53万元；

9. 亮化工程材料单价高计，审减13.46万元；

10. 室外给排水工程量多计，审减36.97万元；

11. 设计变更补充中的铺装工程量多计、人工材料调整为施工期间价格，审增23.85万元；

12. 临时泵房工程量多计、材料单价高计，审减7.99万元；

13. 扬尘治理及抽水工程量多计，审减32.60万元；

14. 签证部分工程量多计、材料单价高计，审减78.57万元；

15. 人工材料调差审减581.52万；

16. 工程排污费多计，审减8.3万元。

六、评审结论

该项目送审金额65993578元，审定金额56905761元，审减金额9087817元，审减率13.77%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月28日

抄送：常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

常德市江北水系竹根潭河综合整治工程

结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合同内已完 | 22060858 | 20904784 | 1156074 |  |
| 二 | 清单内增减10%以外 | 11560139 | 10449201 | 1110938 |  |
| 三 | 新增项目 | 25472596 | 25335768 | 136827 |  |
| 1 | 新增游道基础 | 351650 | 279850 | 71800 | 下浮5% |
| 2 | 新增机械土方 | 4313114 | 4420836 | -107721 | 下浮5% |
| 3 | 新增管理用房 | 2663415 | 2315739 | 347675 | 下浮3% |
| 4 | 新增码头挡土墙 | 171258 | 169329 | 1929 | 下浮5% |
| 5 | 人行桥 | 2049098 | 2098193 | -49095 | 下浮5% |
| 6 | 新增景观 | 9176539 | 10131370 | -954831 | 下浮5% |
| 7 | 生态湿地、植草沟、盲沟 | 2522257 | 2366927 | 155330 | 下浮6% |
| 8 | 室外给排水、绿化洒水 | 797706 | 427983 | 369723 | 下浮5% |
| 9 | 亮化 | 1402579 | 1267973 | 134606 | 下浮5% |
| 10 | 设计变更 | 1012611 | 1251109 | -238498 | 下浮5% |
| 11 | 新增临时泵站 | 535886 | 456016 | 79870 | 下浮3% |
| 12 | 扬尘治理及抽水 | 476484 | 150445 | 326039 | 下浮5% |
| 四 | 签证部分 | 1869586 | 1083844 | 785742 | 下浮5% |
| 五 | 人工、材料调差 | 5030399 | -784850 | 5815248 |  |
| 六 | 扣减工程排污费 |  | -82986 | 82986 |  |
|  | 合 计 | 65993578 | 56905761 | 9087817 | 13.77% |