常财审〔2020〕结字498号

关于常德市太阳大道三期配套泵站工程一体化泵站设备服务项目结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市太阳大道三期配套泵站工程一体化泵站设备服务项目工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于常德市太阳大道（朗州路-洞庭大道），工程内容为配套泵站一体化设备。

该项目由常德市发改委常发改〔2015〕484号文批复立项，由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市怀德建设监理有限公司监理，长沙市航雁环保设备有限公司施工。项目于2017年11月开工，2019年8月竣工。

资金来源为政府融资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年756号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4.常德金柳置业有限公司《太阳大道三期配套泵站工程一体化泵站询价会议纪要》。

三、评审范围

常德市太阳大道三期配套泵站工程一体化泵站设备服务项目设备采购与安装费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与长沙市航雁环保设备有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 经现场踏勘与送审资料对比，该项目与现场一致，均按合同单价执行。

六、评审结论

- 该项目送审金额861000 元，审定金额861000 元，审减金额 0 元，审减率 0  %（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年 11 月27 日

抄送：常德市金柳置业有限公司

附表

| 常德市太阳大道三期配套泵站工程一体化 泵站设备服务项目结算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 设备采购及安装 | 861000 | 861000 | 0 |  |
|  | 合 计 | 861000 | 861000 | 0 |  |