常财审〔2020〕结字453号

关于屋顶菜园项目一期（柏子园PPP项目）结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的屋顶菜园项目一期（柏子园PPP项目）结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市穿紫河流域治理及柏子园汇水区域海绵城市建设PPP项目中屋顶菜园项目一期，总面积7490m2，主要内容为屋顶菜园种植箱安装及首次蔬菜栽种。

该项目由常德市佳顺建设咨询监理有限公司监理、常德市天佳园林工程规划有限责任公司设计、湖南经远建筑有限公司施工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年451号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的施工合同、结算书、竣工资料等；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

9. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市屋顶菜园项目一期（柏子园PPP项目）的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可后送交复审，复审审定后签定案表；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1．种植箱工程量多计，审减1.40万元；

2．排水陶粒厚度0.03m调整为0.02m, 审减2.61万元；

3．土工布工程量多计，审减1.86万元；

4．营养土工程量多计，审减金额10.66万元；

5．陶粒等二次搬运相应工程量减少，审减金额0.42万元；

6．未招投标项目下浮6%，审减8.8万元；

7．工程排污费，审减0.21万元；

六、评审结论

该项目送审金额1630320元，审定金额1387773元，审减金额242547元，审减率14.88% (详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月28日

抄送：常德市经海海绵工程技术有限公司

附表

| 屋顶菜园项目（柏子园PPP项目）结算评审 汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1630320 | 1387773 | 242547 |  |
|  | 合 计 | 1630320 | 1387773 | 242547 |  |