常财审〔2020〕结字425号

关于穿紫桥项目杆线迁改费用结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的穿紫桥项目杆线迁改费用结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为穿紫桥项目杆线迁改工程。主要工程内容为穿紫桥改造有线网络光缆迁改，穿紫桥改造基建配电，朗州路穿紫河桥南紫、南水线电缆转移（正式、临时），朗州路穿紫桥改造自来水给水管道迁改工程等。

该项目由湖南有线常德网络有限公司、湖南德力电力集团有限公司配网建设分公司、常德市沃特市政工程总公司施工，项目于2014年3月开工，2014年4月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年735号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 常德市人民政府办公室秘书二科拟办意见；

5. 湖南省住建厅《关于颁发湖南省建设工程工程量清单计价办法》的通知（湘建价〔2009〕406号）；

6. 省建设工程造价管理总站颁发的《2006湖南省安装工程消耗量标准》；

7. 湖南省住建厅《关于发布2012年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

10. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

11. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

穿紫桥项目杆线迁改强电、弱电、给水迁改等工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市经缘投资开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 穿紫桥改造有线网络光缆迁改工程、穿紫桥改造基建配电工程经确认该项目施工现场已无法核实，参照市政府领导对电力建设结算批示，对无现场、无预算、有合同的项目，按合同金额的70%实行结算，审减12.4万元；

- 根据常德市人民政府办公室秘书二科拟办意见，对无现场、无预算、有合同的项目，按照2010年市人民政府第15次专题会议纪要规定，按合同金额的70%实行结算，审减12.4万元；

- 朗州路穿紫河桥南紫、南水线电缆转移工程（正式、临时）高压电缆单价偏高，设计费高报，审减53.8万元；

- 球墨铸铁管、碳钢板卷管、偏心半球阀单价偏高，审减16.9万元；

- 该项目现场无监理，不计监理费。

六、评审结论

- 该项目送审金额2488778元，审定金额1657952元，审减金额830826元，审减率33.38%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月16日

抄送：常德市经缘投资开发有限公司

附表

| 穿紫桥项目杆线迁改费用评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 穿紫桥改造有线网络光缆迁改工程 | 225611 | 142335 | 83276 | 按合同价70% |
| 2 | 穿紫桥改造基建配电工程 | 363792 | 323214 | 40578 |  |
| 3 | 朗州路穿紫河桥南紫、南水线电缆转移工程（正式、临时） | 1444710 | 906759 | 537951 | 按实审核下浮 |
| 4 | 朗州路穿紫桥改造自来水给水管道迁改工程 | 454665 | 285644 | 169021 |  |
|  | 合 计 | 2488778 | 1657952 | 830826 |  |