常财审〔2020〕结字482号

关于戴家岗渔民一期和泉水桥安置小区房屋外天沟坡屋面改造工程结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的戴家岗渔民一期、泉水桥安置小区房屋外天沟坡屋面改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

戴家岗渔民一期安置小区房屋外天沟屋面改造工程位于柳叶湖戴家岗渔民安置小区内，主要工作内容为：小区内已建成的24栋住宅楼原轿顶及无天沟阳台顶等屋面的拆除、新做屋面涂膜防水、水泥砂浆找平、真石漆等。泉水桥安置小区房屋外天沟坡屋面改造工程位于柳叶湖泉水桥安置小区内，主要工作内容为：小区内已建成的15栋住宅楼原轿顶及无天沟阳台顶等屋面的拆除、新做屋面涂膜防水、水泥砂浆找平、真石漆等。

该项目由常德市发改委常发改投[2014]24号文批复立项，建设单位湖南泰达置业有限公司，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南益信建设有限公司施工。开工日期2018年9月，竣工日期 2019年12月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2020年第283号财政投资工程项目结算评审送审；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～三期）的通知》；

8. 常德市造价管理站《关于发布常德市二〇一八年第四期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕6号）；

9. 常德市造价管理站《关于发布常德市二〇一八年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕8号）；

10. 常德市造价管理站《关于发布常德市二〇一八年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕11号）；

11. 常德市造价管理站《关于发布常德市二〇一九年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2019〕10号）；

12. 现场踏勘情况；

13. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

戴家岗渔民一期和泉水桥安置小区房屋外天沟坡屋面改造工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南泰达置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 评审中发现的主要问题与审核情况

- 柳叶湖泉水桥安置房瓦屋面拆除工程量多计，审减0.66万元；

- 柳叶湖泉水桥安置房屋面建筑垃圾外运工程量多计，审减0.77万元；

- 柳叶湖泉水桥安置房屋面涂膜防水、真石漆及找平层工程量多计，审减13.61万元；

- 渔民安置小区建筑垃圾外运工程量多计，审减0.55万元；

- 渔民安置小区屋面涂膜防水、真石漆及找平层工程量多计，审减7.33万元；

- 渔民安置小区外脚手架、满挂安全网工程量多计，审减9.94万元；

- 化学螺栓封堵及外墙涂料修补工程量多计，审减1.11万元；

- 外架拆除后恢复绿化工程量多计，审减1.41万元；

- 防水加固补救工程量多计，审减5.41万元；

- 补税金额不计，审减24.31万元；

- 清单内排污费不计，审减1.24万元；

- 其他零星项目及税金审减3.95万元。

六、评审结论

该项目送审金额4448365元，审定金额3745425元，审减金额702940元，审减率15.80%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月18日

抄送：湖南泰达置业有限公司

附表

| 戴家岗渔民一期和泉水桥安置小区房屋外 天沟坡屋面改造工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 4448365 | 3745425 | 702940 |  |
| 1 | 泉水桥安置房无外天沟坡屋面改造 | 1949152 | 1797519 | 151633 |  |
| 2 | 渔民安置小区屋面维修工程 | 2065654 | 1400824 | 664830 |  |
| 3 | 签证单及合同外 | 433559 | 559502 | -125943 |  |
| 4 | 工程排污费 | 0 | -12420 | 12420 |  |
|  | 合 计 | 4448365 | 3745425 | 702940 | 15.80% |