常财审〔2020〕结字417号

关于泽云幸福里海绵城市改造工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的泽云幸福里海绵城市改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于泽云幸福里海绵，工程内容包括植草沟、雨水花园等。

该项目由常德市财政局专报〔2016〕78号文批复立项，由湖南经远建筑有限公司施工、常德佳顺建设咨询监理有限公司监理。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年976号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

10. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

泽云幸福里海绵城市改造工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南经远建筑有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 人行道灰麻大理石铺装工程量多计，审减3.62万元；

- 线性雨水花园工程量多计，子目高套，审减19.56万元；

- 卵石透渗沟工程量多计，子目高套，审减8.07万元；

- 旱溪工程量多计，子目高套，审减10.7万元；

- 绿化工程工程量多计，主材价格偏高，审减2.58万元；

- 雨水井改造工程量多计，子目高套，审减6.34万元；

- 二次搬运工程量多计，审减10.32万元；

- 工程排污费扣除不计，审减2.61万元；

- 其他部分核减，审减1.9万元；

六、评审结论

- 该项目送审金额1227020.86元(不含前期费)，审定金额569040.9元，审减金额657979.96元，审减率53.62%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月9日

抄送：常德市经海海绵工程技术有限公司

附表

| 泽云幸福里海绵城市审计汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 海绵院落改造工程 | 1227020.86 | 598990.42 | 628030.44 |  |
| 2 | 下浮5% |  | -29949.52 | 29949.52 |  |
| 合 计 |  | 1227020.86 | 569040.90 | 657979.96 | 53.62% |