常财审〔2020〕结字442号

关于G319、G207常德城区段改线10KV和0.4KV线路迁改工程(A标鼎城段和沅水四桥5标)工程结算评审的报告

常德市政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托的G319、G207常德城区段改线10KV和0.4KV线路迁改工程(A标鼎城段和沅水四桥5标)工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为为G319、G207常德城区段改线项目第5标（沅水四桥）和A标鼎城段（新烷村、先锋村、兴旺村、双堰村、跑马岗村、斗草线、斗飞线等22处）高、低压电力线路杆线迁改工程。包含原有线路拆除、新增电杆、架线、配管、顶管、电缆、真空开关、接线井等工作内容。

该项目由湖南省发展和改革委员会湘发改基础〔2011〕1552号文批复立项，建设单位常德市交通建设投资有限公司，由湖南德力电力建设集团有限公司鼎城分公司勘测设计、施工。项目于2015年11月开工，2018年7月竣工。预算审定金额2276500元（常财审〔2016〕预字81号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2019年第316号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》、《2014湖南省市政工程消耗量标准》、《2014湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一、二、三期）的通知》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况。

11. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

G319、G207常德城区段改线项目第5标和A标鼎城段电力线路杆线迁改工程的工程费及设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，

形成初步评审结论；

4. 将评审结果复审后与湖南德力电力建设集团有限公司鼎城分公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）沅水四桥（新龙村四组）电力迁改

1. 电杆组立子目高套，审减3.3万元；

2. 横担、高低压电缆、拆除部分等工程量多计，审减5万元；

3. 电缆顶管单价高计，审减4万元；

4. 该工程结算下浮3%，审减1万元。

（二）A标鼎城段电力线路杆线迁改

1. 工地运输、电缆保护管等工程量多计，审减18.5万元；

2. 电杆组立、土方开挖及回填等子目高计、单价偏高，审减26万元；

3. 横担、高低压电缆等主材偏高，审减12.4万元；

4. 接地极、接地母线等单价高计，审减5.1万元；

5. 电缆沟垫层、电杆及金具拆除等工程量多计，审减10万元；

6. 架空导线、电缆井等工程量多计且主材价格偏高，审减31.5万元；

7. 该工程结算下3%，审减8万元；

8. 带电作业费、查勘费高报，审减6万元；

六、评审结论

该项目送审金额2814809元，审定金额1497031元，审减金额1317778元，审减46.82%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月21日

抄送：常德市交通建设投资有限公司

附表

| G319、G207常德城区段改线项目第5标和A标 鼎城段电力线路杆线迁改工程汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | A标鼎城段 | 2484632 | 1299797 | 1184835 |  |
| 1 | 工程费 | 2473532 | 1288697 | 1184835 |  |
| 2 | 飞机场安全保障费 | 7600 | 7600 | 0 |  |
| 3 | 兴垸3组占地青赔费 | 3500 | 3500 | 0 |  |
| 二 | 新龙四组迁改工程费 | 330177 | 197234 | 132973 |  |
| 三 | 合 计 | 2814809 | 1497031 | 1317778 |  |