常财审〔2020〕结字456号

关于常德大道西延线铁通线路迁改工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德大道西延线铁通线路迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于常德市常德大道西延线（桃花源路口－临岗公路），因道路改造，原道路侧铁通光缆进行迁改。工程分两部分内容：第一部分临时迁改，将原有铁通光缆迁移至临时架空线路中，共五根光缆，总长约14810米，光缆接续10头，顶管803米，新立光交箱3台，砖砌手孔井7座，尾纤跳纤520根，光纤测试及吊牌等；第二部分迁改入地，待道路改造完成后，新敷设五根光缆至道路管网，并将架空光缆拆除，总长约14810米，顶管430米，及相应的光缆接续、测试、吊牌等工程内容。

该工程由湖南杨柳通讯有限公司于2017年施工。预算审定金额1023653元（其中工程费984956元，前期费9148元，不可预见费29549元）（常财审〔2017〕预字355号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 竣工图、现场实测、预算评审报告；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

- 常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场调查价格；

- 常德市财政局投资评审中心第一、二、三期操作规范；

- 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

全部工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南杨柳通讯有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 光缆工程量多计，价格高报，审减23.38万元；

- 光缆接续价格高报，审减1.35万元；

- 光缆成端接头工程量多计，审减4.8万元；

- 光交箱及尾纤跳纤工程量多计，审减4.1万元;

- 砖砌手孔井工程量多计，审减1.86万元；

- 依据评审规范，工程按下浮3%结算，审减2.81万元。

六、评审结论

该工程送审金额1293266元，审定金额910120元，审减金额383146元，审减率29.63%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020 年10月29日

抄送：常德市西城新区投资建设开发有限公司

附表

| 常德大道西延线铁通线路迁改结算工程 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
|  | 工程费 | 1293266 | 910120 | 383146 | 下浮3% |
|  | 合 计 | 1293266 | 910120 | 383146 |  |