常财审〔2020〕结字549号

关于常德市江北城区地下管网跟踪测量

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市政府财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市江北城区地下管网跟踪测量结算进行了评审。

一、项目概况

根据部省相关文件要求以及常德市住房和城乡建设局《关于实施市中心城区市政管线施工跟踪测绘工作的通知》，对我市中心城区（不含江南城区、德山经开区）所有在建、新建、改建管线工程按相关技术标准，在项目实施过程中，进行覆土前与覆土后的同步跟踪测绘工作。新测管线长度297.535公里，测绘内容为供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、弱电综合等地下管线的平面位置、种类、数量、走向、高程、权属单位、运行时间、附属设施及各类综合管廊等基础信息测绘。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．2020年第2020843号财政投资项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 湖南省建设厅办公室文件《转发建设部<城市地下管线工程档案管理办法>的通知》（湘建办〔2005〕47号）；

4. 常德市人民政府专题会议纪要第31次《关于市江北城区管线规范管理有关问题的会议纪要》（2012年4月16日）；

5. 常德市住房和城乡建设局《关于实施市中心城区市政管线施工跟踪测绘工作的通知》（常建通〔2018〕8号）；

6. 常德市城区地下管网设施建设管理办公室及跟踪测量单位签字盖章的跟踪测绘管线长度分类统计表。

三、评审范围

江北城区地下管线跟踪测绘工程费。

四、评审程序

1. 熟悉相关资料及项目内容；

2. 审查项目费用是否合理，形成评审结果；

3. 将评审结果告知送审方，通过对审达成一致；

4. 定案表交建设单位签字盖章后出具评审报告。

- 五、有关事项说明

根据结算送审资料清理，共完成测绘工程量297.535公里，常德市地下管线跟踪测绘补充协议单价3000元/公里。

六、评审结论

该工程报审金额892605元，审定金额892605元,审减金额0元，审减率0%（详见附表）。

七、有关说明与建议

1. 建议管网测绘资料共享，确实发挥数据作用，规划部门可根据实测数据合理选定建设方案、规划布局，管网管理单位可根据实测数据在初步设计、施工图审查等环节提出合理化建议，尽可能规避施工中因管网障碍造成破坏、毁损、迁转等情况，并加强日常管网运行、维护。

2. 该测绘成果文件可定期分享我中心，为工程评审提供可靠权威数据。

- 八、评审人员

- 评审人员：叶超兵    邹汝嫦

- 项目协调人：唐白原

常德市财政局投资评审中心

2020年12月23日

抄送：常德市住房和城乡建设局

附表

| 2020年地下管线跟踪测绘管线长度分类统计表（已完成） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：米 |  |  |  |  |
| 序号 | 测绘单位 | 项 目 名 称 | 工程量 | 备 注 |
| 1 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | 沅安路（金丹路-长庚路） | 22935.84 | 含供水、污水、雨水、天然气、电力、路灯、移动、电信、有限电视、联通、交通信号、军用光缆、监控信号全部管线 |
| 2 | 山西大地测绘股份有限公司湖南分公司 | 城堰堤雨水泵站 | 2389.35 |  |
| 3 |  | 前进雨水泵站 | 1580.29 |  |
| 4 |  | 永安巷(人民路-建设路) | 1429.27 |  |
| 5 |  | 夏家垱水系二期 | 1141 |  |
| 6 |  | 万金障雨水泵站 | 1872.88 |  |
| 7 |  | 聚宝渠改造 | 3782.11 |  |
| 8 |  | 建设桥机埠改造工程 | 3148.23 |  |
| 9 |  | 高泗路（长庚路-芙蓉路） | 7737.96 |  |
| 10 |  | 红旗路（建设路-高专路） | 6570.4 |  |
| 11 |  | 环湖路 | 34704.79 |  |
| 12 |  | 捷畅路（仙源路-长庚路） | 1005.37 |  |
| 13 |  | 林荫路（吉生路-三星路） | 2460.53 |  |
| 14 |  | 罗湾大桥改扩建工程 | 15925.6 |  |
| 15 |  | 芷兰天桥管线迁改 | 781.33 |  |
| 16 |  | 花山河桥 | 6180.81 |  |
| 17 |  | 夏家垱水系三期 | 5893.59 |  |
| 18 |  | 双桥路（万寿路-瓦亭岗路） | 4090.07 |  |
| 19 |  | 月亮大道（阳山大道-朝阳路） | 11240.53 |  |
| 20 |  | 新河路给水迁改工程 | 48.44 |  |
| 21 |  | 新河三组渠黑臭水整治工程移动迁改 | 118.38 |  |
| 22 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 | 新河东路(荷花路-紫缘路) | 4347.8 |  |
| 23 |  | 红旗路（敖家路-双拥路） | 12094 |  |
| 24 |  | 紫菱路海绵管 | 6885.4 |  |
| 25 |  | 皇木关污水厂改线工程燃气管线 | 665.6 |  |
| 26 |  | 青年路东延线 | 4163 |  |
| 27 | 湖南省常德工程勘察院 | 盐业路 | 2245.63 | 含供水、污水、雨水、天然气、电力、路灯、移动、电信、有限电视、联通、交通信号、军用光缆、监控信号全部管线 |
| 28 |  | 百胜巷、贺八巷 | 5369.45 |  |
| 29 |  | 滨湖西路 | 48806.64 |  |
| 30 |  | 东城巷路永安公园 | 6937.19 |  |
| 31 |  | 第一人民医院 | 4736.57 |  |
| 32 |  | 常德市委 | 13566.33 |  |
| 33 |  | 光源路 | 11019.24 |  |
| 34 |  | 明源路 | 10035.2 |  |
| 35 |  | 渡缘路（仙源路-芙蓉路） | 3498.09 |  |
| 36 |  | 建设路（红旗路-体育东路） | 4199.25 |  |
| 37 | 山东正元地球物理信息技术有限公司 | 刘家桥雨水泵站 | 1748.692 |  |
| 38 |  | 岩坪泵站 | 3895.639 |  |
| 39 |  | 掩埋场（桃树岗垃圾填埋场-东山路管线） | 4112.672 |  |
| 40 |  | 阳山大道（洞庭大道-人民路） | 14171.704 |  |
| 合 计 |  |  | 297534.867 |  |
| 中标单价3000元/公里 |  | 结算金额=297.535*3000=892605元 |  |  |