常财审〔2020〕结字481号

关于红旗路（敖家路-双拥路）有线等迁改工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的红旗路（敖家路-双拥路）有线、国防三级网、移动、铁通、中信迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为配合红旗路（敖家路-双拥路）项目建设，需对红线内有线、国防三级网、移动、铁通、中信五家公司光缆进行迁改。主要工作内容包括架设光缆、管内敷设光缆、光缆接续、光缆调试、拆除老线路等。

该项目由常德市发展和改革委员会文件（常发改投〔2015〕56号）批复立项，分别由湖南有线常德网络有限公司、常德纵横管道工程建筑有限公司、常德恒基通信工程有限公司、常德金致远信息技术有限公司、湖南龙易通信工程有限公司出方案简图及施工，国防三级网迁改于2019年3月开工，2019年4月竣工；移动迁改于2016年7月开工，2016年10月竣工；铁通迁改于2018年3月开工，2018年5月竣工；中信迁改于2017年11月开工，2017年12月竣工。

有线迁改于2018年4月开工，2018年5月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年第883号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）>的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

6. 湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

7. 湖南省住房和建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工期价格及市场询价;

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

10. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

11. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

12. 有关的标准图集和设计、施工规范；

13. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

红旗路（敖家路-双拥路）有线、国防三级网、移动、铁通、中信迁改工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 国防光缆迁改工程量多计、部分子目高套及部分主材价格偏高，审减14.7万元；

2. 中信光缆迁改工程量多计及部分主材价格偏高，审减7.05万元；

3. 中信光缆迁改拆除费不计，审减1.1万元；

4. 中信光缆迁改工程改为简易计税法模板，审减1.9万元；

5. 移动光缆迁改工程量多计及部分主材价格偏高，审减10.8万元；
    6. 移动光缆迁改拆除费不计，审减2万元；

7. 移动光缆迁改工程改为简易计税法模板，审减0.7万元；

8. 有线电视光缆迁改工程量多计及部分主材价格偏高，审减2.71万元；
    9. 有线电视光缆迁改扣销项税，审减0.1万元；

10. 铁通光缆迁改工程量多计及部分主材价格偏高，审减10.1万元；

11. 铁通光缆迁改工程改为简易计税法模板，审减0.3万元；

12. 其他及取费总造价下浮3%，审减3.14万元。

六、评审结论

该项目报审造价为1561849元，审定金额1015850元,审减金额545999元，审减率34.96%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月18日

抄送：常德市金禹水利投资有限公司

附表

| 红旗路（敖家路-双拥路）有线、国防三级网、移动、铁通、中信迁改工程结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 国防光缆迁改 | 357519 | 198912 | 158607 |  |
| 1 | 工程费 | 357519 | 198912 | 158607 |  |
| 2 | 扣税 |  | 0 | 0 |  |
| 二 | 中信光缆迁改 | 486999 | 383585 | 103414 |  |
| 1 | 工程费 | 486999 | 383585 | 103414 |  |
| 2 | 扣税 |  | 0 | 0 |  |
| 三 | 移动光缆迁改 | 376803 | 231123 | 145680 |  |
| 1 | 工程费 | 376803 | 231123 | 145680 |  |
| 2 | 扣税 |  | 0 | 0 |  |
| 四 | 有线电视迁改 | 107672 | 77588 | 30084 |  |
| 1 | 工程费 | 107672 | 78570 | 29102 |  |
| 2 | 扣税 |  | -982 | 982 |  |
| 五 | 铁通通信迁改 | 232856 | 124642 | 108214 |  |
| 1 | 工程费 | 232856 | 124642 | 108214 |  |
| 2 | 扣税 |  | 0 | 0 |  |
|  | 合 计 | 1561849 | 1015850 | 545999 | 34.96% |