常财审〔2020〕结字429号

关于高泗二期安置小区前期费结算

评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的高泗二期安置小区前期费结算进行了评审。

一、项目概况

高泗安置小区二期位于常丹路以东、欣荣路以西、高泗安置小区一期以北的高泗村地块。总用地面积35856m2，其中代征道路面积2545m2，村部占用面积3366m2,净用地面积29945m2。共建安置楼11栋，其中高层4栋（6~9#栋为高层），其余为多层。主要工程内容包括：主体建筑、小区绿化、围墙及大门、道路、排水、照明、弱电、有线、防雷等工程。

该工程由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，常德市智立建设监理咨询有限公司实行监理。

该工程前期费用包含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市财政投资项目2020年382号结算评审送审单；

3.常德市天富实业有限公司（常德天健置业有限公司）报送的与项目建设相关的报建费合同、成果文件、发票、预算及结算文件等；

4.常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

5.高泗二期小区主体工程结算评审报告（常财审〔2014〕77号）；

6.高泗二期小区附属配套工程结算评审报告（常财审〔2017〕结字70号、211号）；

7.国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

8.湖南省物价局《关于印发湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

9.湖南省物价局《关于取消部分气象技术服务收费项目降低部分气象技术服务收费标准的通知》（湘价服〔2008〕114号）；

10.常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

11.湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

12.湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

13.财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）。

三、评审范围

高泗二期安置小区前期费（含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费）。

四、评审程序

1成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

现场踏勘；

2.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 评审中发现的主要问题及审核情况

1.白蚁防治费计费基数多计，审减1.02万元；

2.可行性论证报告费多计，审减0.45万元；

3.招标代理咨询费、总体规划修改资料编制费、交通影响评价费、抗震设计服务费等不计，审减11.89万元；

4.环评报告编制费多计，审减1.1万元；

5.测绘费（地形图）、房产测绘费等多计，审减6.87万元；

6.防雷技术评价、防雷施工监督等多计，审减11.26万元；

7.施工图审查费工程量多计，审减4.92万元；

8.设计费工程量多计、价格高套，审减135.97万元；

9.桩基检测费、建筑节能检测等工程量多计，审减16.52万元；

10.项目单位管理费、劳动报酬计费基数有误，审减59.9万元；

11.安置办工作经费计费基数有误，审减11.98万元；

12.主体及附属等工程费审减率超15%的扣减建设单位管理费，审减11.47万元。

六、评审结论

项目送审金额13920443元，审定金额11048825元，审减金额2871618元，审减率20.63%（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2020年10月16日

抄送：常德市天富实业有限公司（常德天健置业有限公司）

附表

| 高泗二期安置小区前期费评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 白蚁防治费 | 55523 | 45276 | 10246 | 湘价费〔2008〕第122号文 |
| 2 | 劳保基金 | 1811711 | 1811711 | 0 | 常建通〔2007〕133号《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》、凭交费票据 |
| 3 | 造价咨询费 | 207000 | 207000 | 0 | 常安组2007年12月15日第3次会议 |
| 4 | 招标代理咨询费 | 10336 | 0 | 10336 |  |
| 5 | 总体规划修改资料编制费 | 24512 | 0 | 24512 |  |
| 6 | 可研报告编制费 | 4500 | 0 | 4500 | 一期已计 |
| 7 | 环评报告编制费 | 17600 | 6572 | 11028 | 湘价服〔2002〕80号 计价格〔2002〕125号 |
| 8 | 交通影响评价费 | 46900 | 0 | 46900 | 常安组〔2007〕第3次会议纪要规定免交 |
| 9 | 清绘费 | 600 | 600 | 0 | 常安组2007年12月15日第3次会议 |
| 10 | 拨地定桩费 | 13543 | 12182 | 1361 |  |
| 11 | 放样定桩费 | 1750 | 1750 | 0 |  |
| 12 | 测绘费（地形图） | 16511 | 8560 | 7951 |  |
| 13 | 房产测绘 | 61122 | 24594 | 36528 |  |
| 14 | 测绘费（管线图) | 22846 | 0 | 22846 |  |
| 15 | 防雷技术评价、防雷施工监督 | 142787 | 30184 | 112603 |  |
| 16 | 施工图审查费 | 91600 | 42377 | 49223 |  |
| 17 | 勘察费 | 206865 | 206865 | 0 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 18 | 设计费 | 1866000 | 550331 | 1315669 |  |
| 19 | 绿化设计费 | 44000 | 0 | 44000 |  |
| 20 | 主体监理费 | 814083 | 814083 | 0 | 常安组〔2010〕4号文 |
| 21 | 桩基检测费指定 | 112200 | 88200 | 24000 |  |
| 22 | 桩基检测费常规 | 299800 | 178090 | 121710 |  |
| 23 | 室外环境监测 | 7300 | 7300 | 0 | 常安组2007年12月15日第3次会议 |
| 24 | 人防工程易地建设费 | 136136 | 0 | 136136 |  |
| 25 | 城建档案综合服务费 | 15500 | 13500 | 2000 |  |
| 26 | 抗震设计服务费 | 37050 | 0 | 37050 |  |
| 27 | 项目单位管理费、劳动报酬 | 6507684 | 5908670 | 599013 | 常财发〔2009〕28号 常政发〔2009〕14号文 |
| 28 | 市安置办工作经费 | 390461 | 354520 | 35941 |  |
| 29 | 区安置办工作经费 | 911076 | 827214 | 83862 |  |
| 30 | 建筑节能检测 | 43448 | 23940 | 19508 | 常安组2007年12月15日第3次会议 |
| 31 | 审减率超15%的扣减管理费 | 0 | -114694 | 114694 |  |
| 合 计 |  | 13920443 | 11048825 | 2871618 | 20.63% |