常财审〔2020〕结字565号

关于2020年城市桥梁定期及专项检测

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2020年城市桥梁定期及专项检测的结算进行了评审。

- 一、项目概况

2019年，常德市城市桥梁管理处通过政府采购，确定湖南金君工程科技有限公司、湖南城市学院土木工程检测中心、益阳市交通建设工程试验检测有限公司、湖南省建设工程质量检测中心、湖南博联工程检测有限公司、湖南中大检测技术集团有限公司等6家单位为常德市城市桥梁管理处城市桥梁定期检测及专项检测选定检测机构。2020年城市桥梁定期及专项检测均由上述6家单位负责实施，由常德市城市桥梁管理处负责的2020年城市桥梁定期及专项检测目前已实施完成，于2020年11月10日提交了正式检测报告。

2020年城市桥梁定期及专项检测分两部分组成，其中，常规定期检测由常德市城市桥梁管理处部门经费中维护费支出，预算金额为73.78万元；结构及专项检测由2020年市政设施改造专项资金支出，财政计划安排资金480万元。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1．2020年第2020802号财政投资项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市城市桥梁管理处报送的付费申请表、合同、成果文件等；

4. 湖南省物价局、湖南省财政厅《关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171号）

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省城市桥隧设施养护维修消耗量标准>的通知》（湘建城〔2017〕227号）；

6. 常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

7. 常德市财政局《关于2020年市政设施改造专项资金细化安排相关问题的请示》（常财专报〔2020〕69号）;

8. 国家现行标准规范及强制性标准；

三、评审范围

本次评审范围包括桥梁结构及专项检测66座桥、桥梁常规检测53座桥。

四、评审程序

1．成立评审小组，熟悉资料；

2．制定评审方案；

3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市城市桥梁管理处对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的发现的主要问题及说明

1. 定期外观检测计算方法调整，审减961198元；

2. 材料强度检测退化程度评定工程量多计，审减19247元；

3. 结构自振特性测试单价错报，审减777435元；

4. 结构建模检算模型数量多计，审减162195元；

5. 桥梁量测工程量多计，审减49274元；

6. 桥检车、无人机、机动船等台班数多计，审减123187元；

7. 水下构件、索力检测及结构变形变位，审减7713元；

六、评审结论

该项目报审金额7389747元，审定金额5289498 元，审减金额2100249 元，审减率28.42%（详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月31日

- 抄送：常德市城市桥梁管理处

附表

| 2020年城市桥梁定期及专项检测 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 结构及专项检测 | 6659522 | 4559273 | 2100249 |  |  |
| 1 | 德山大桥 | 496895 | 285857 | 211037 |  |  |
| 2 | 遇仙桥 | 76789 | 78531 | -1742 |  |  |
| 3 | 滨西桥 | 61529 | 53239 | 8290 |  |  |
| 4 | 洞西桥 | 97986 | 72993 | 24993 |  |  |
| 5 | 沾天湖栈桥 | 295895 | 180038 | 115857 |  |  |
| 6 | 环湖路23＃桥 | 60323 | 52397 | 7926 |  |  |
| 7 | 红星排河桥 | 79630 | 63086 | 16544 |  |  |
| 8 | 环湖路25＃桥 | 74244 | 69284 | 4959 |  |  |
| 9 | 筑基一桥 | 114425 | 100175 | 14250 |  |  |
| 10 | 奔桥河大桥 | 227599 | 184169 | 43430 |  |  |
| 11 | 三星港中桥（6标） | 50937 | 42932 | 8005 |  |  |
| 12 | 武陵大桥 | 341354 | 181682 | 159672 |  |  |
| 13 | 姻缘桥 | 113342 | 74916 | 38426 |  |  |
| 14 | 东江立交桥 | 499238 | 253712 | 245526 |  |  |
| 15 | 七里桥 | 93918 | 80060 | 13859 |  |  |
| 16 | 仙源桥 | 124739 | 74258 | 50481 |  |  |
| 17 | 泉水1＃桥 | 93719 | 84241 | 9478 |  |  |
| 18 | 杨桥河大桥 | 113996 | 109173 | 4823 |  |  |
| 19 | 沅水四桥 | 538618 | 246515 | 292103 |  |  |
| 20 | 上南湖港大桥(5标） | 116584 | 91358 | 25226 |  |  |
| 21 | 临湖桥 | 19171 | 27523 | -8352 |  |  |
| 22 | 柳泉桥 | 42749 | 46961 | -4212 |  |  |
| 23 | 彩虹桥 | 26496 | 25082 | 1414 |  |  |
| 24 | 机场快速路匝道桥 | 44950 | 44717 | 233 |  |  |
| 25 | 长安路东风河桥 | 44510 | 38273 | 6237 |  |  |
| 26 | 3号桥 | 81170 | 60331 | 20839 |  |  |
| 27 | 富民桥 | 41282 | 33279 | 8003 |  |  |
| 28 | 红云桥 | 64056 | 58851 | 5205 |  |  |
| 29 | 桃花源大桥 | 559854 | 277355 | 282498 |  |  |
| 30 | 观荷桥 | 77356 | 67585 | 9771 |  |  |
| 31 | 柏园桥 | 74138 | 71144 | 2993 |  |  |
| 32 | 机场快速路15座框架桥 | 65177 | 65177 | 0 |  |  |
| 33 | 1号桥 | 80940 | 53258 | 27682 |  |  |
| 34 | 沅水四桥南匝道桥 | 46126 | 37083 | 9043 |  |  |
| 35 | 新河桥 | 102762 | 69290 | 33472 |  |  |
| 36 | 建设桥 | 70131 | 36594 | 33537 |  |  |
| 37 | 杨家港桥 | 49825 | 39225 | 10600 |  |  |
| 38 | 枉水德山大桥 | 81193 | 67582 | 13611 |  |  |
| 39 | 马家吉大桥 | 382491 | 288177 | 94314 |  |  |
| 40 | 清和桥(长港桥） | 56630 | 39131 | 17499 |  |  |
| 41 | 和尚桥 | 43206 | 33921 | 9285 |  |  |
| 42 | 新河西路竹根潭桥 | 60936 | 44174 | 16762 |  |  |
| 43 | 南湖港中桥(4标） | 87724 | 58344 | 29379 |  |  |
| 44 | 丹阳天桥 | 19401 | 32633 | -13232 |  |  |
| 45 | 竹根谭桥 | 69423 | 64800 | 4623 |  |  |
| 46 | 金霞大桥 | 98603 | 87039 | 11564 |  |  |
| 47 | 竹叶桥 | 46968 | 46635 | 333 |  |  |
| 48 | 紫缘立交桥 | 214068 | 75801 | 138267 |  |  |
| 49 | 环湖路24＃桥 | 75174 | 65550 | 9624 |  |  |
| 50 | 小马河桥 | 74058 | 54427 | 19631 |  |  |
| 51 | 泉水2＃桥 | 81685 | 77041 | 4644 |  |  |
| 52 | 张家港大桥 | 105509 | 93672 | 11837 |  |  |
| 二 | 常规检测 | 730225 | 730225 | 0 |  |  |
| 1 | 三 闾 桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 2 | 竹 山 桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 3 | 常 沅 桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 4 | 白马湖桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 5 | 新河渠桥 | 5147 | 5147 | 0 |  |  |
| 6 | 紫 缘 桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 7 | 长 胜 桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 8 | 杨 河 桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 9 | 龙 港 桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 10 | 兴隆桥 | 5147 | 5147 | 0 |  |  |
| 11 | 穿紫桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 12 | 罗湾桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 13 | 渔夫桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 14 | 何家坪桥 | 5147 | 5147 | 0 |  |  |
| 15 | 樟木桥 | 5147 | 5147 | 0 |  |  |
| 16 | 樟树湾桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 17 | 沙港桥(万达桥） | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 18 | 柳叶湖大桥匝道桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 19 | 柳叶湖大桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 20 | 枉水桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 21 | 东风桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 22 | 石门桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 23 | 茅湾大桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 24 | 滨西延线跨南湖港 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 25 | 白马桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 26 | 杨家港二标小桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 27 | 柳叶闸枢纽 （4号桥） | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 28 | 筑基二桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 29 | 合兴立交桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 30 | 株岗路立交桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 31 | 金丹路立交桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 32 | 丹溪路立交桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 33 | 规划7路立交桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 34 | 规划7路立交辅1桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 35 | 规划7路立交辅2桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 36 | 规划9路立交桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 37 | 党校立交桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 38 | 渐河桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 39 | 金丹路跨新河渠桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 40 | 刘家湖桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 41 | 阳明路杨家港桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 42 | 晓岛桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 43 | 杨桥河路K1+153箱涵 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 44 | 尚德路跨东风河 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 45 | 11号桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 46 | 7号桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 47 | 6号桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 48 | 新桥河大桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 49 | 12号桥 | 9651 | 9651 | 0 |  |  |
| 50 | 紫月桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 51 | 杨家港一标小桥 | 5147 | 5147 | 0 |  |  |
| 52 | 13号桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
| 53 | 三里铺桥 | 19301 | 19301 | 0 |  |  |
|  | 合 计 | 7389747 | 5289498 | 2100249 |  |  |