常财审〔2020〕结字440号

关于2014年江北城区“三不问题”综合

整治项目结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2014年江北城区“三不问题”综合整治项目结算进行了评审。

一、项目概况

根据江北城区市政道路破损现状，原则上以沅安路以北、常德大道（部分路段可延至铁路桥）以南、以西，新河渠以东的建成区域作为小街小巷建设改造的重点范围，综合整治项目78个，其中路面和排水项目66个，路灯项目7个，给水项目5个。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2018年588号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算资料、施工合同等；

4.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

5.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

7.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建筑工程清单计价办法>及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

8.施工期间常德市建设工程造价管理站发布的材料价格；

9.市场询价；

10.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

2014年江北城区“三不问题”综合整治项目的工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市市政公用事业管理局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.机械拆除砼路面及恢复、土方开挖及清淤、钢筋混凝土管、管沟回填山砾石等工程量多计、子目高套，工程排污费扣除及总价下浮5%，共计审减510.1万元；

2.路灯工程，路灯灯头、混凝土电杆（10m）、钢芯铝绞线等工程量多计，路灯检查井等子目高套，工程排污费扣除、养老保险费扣除，总价下浮5%，共计审减57.28万元；

3.自来水改造工程量多计，审减1.3万元；

4.方家巷居委会0.4KV线路改造工程量多计、子目高套，审减1.73万元；

5.监理费、建设单位管理费按规定计算，审减19.75万元。

六、评审结论

该项目送审金额19063224元，审定金额13360034元，审减金额5703190元，审减率29.92%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月21日

抄送：常德市市政公用事业管理局

| 2014年江北城区“三不问题”综合整治项目 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序 号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 18619543 | 13113859 | 5505684 | 29.57% |
| 1 | 固城公司施工 | 9797400 | 7615388 | 2182012 | 见附表二 |
| 2 | 市政公司施工 | 7518210 | 4599236 | 2918974 |  |
| 3 | 路灯工程 | 1069317 | 496554 | 572762 |  |
| 4 | 供水工程 | 177000 | 164000 | 13000 |  |
| 5 | 电力工程 | 57617 | 40332 | 17285 |  |
| 6 | 临江支路道路改造工程 |  | 198349 | -198349 | 省高院判决 |
| 二 | 工程监理费 | 277301 | 165545 | 111756 |  |
| 三 | 建设单位管理费 | 166380 | 80630 | 85750 |  |
|  | 合 计 | 19063224 | 13360034 | 5703190 | 29.92% |

附表一

附表二

| 2014年江北城区“三不问题”综合整治项目 结算评审明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 单位工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| 一 | 固城施工项目 | 9797400 | 7615388 | 2182012 |
| 1 | 新四村南边3排住房道路排水改造工程 | 478135 | 402345 | 75790 |
| 2 | 竹园社区卫生服务站楼房排水改造工程 | 114927 | 70475 | 44451 |
| 3 | 原纺织宿舍道路排水改造工程 | 166820 | 112962 | 53858 |
| 4 | 永乐花园院内道路排水改造工程 | 173722 | 101460 | 72262 |
| 5 | 育才公寓道路排水改造工程 | 222017 | 157009 | 65008 |
| 6 | 金鹰大厦院内道路排水改造工程 | 193588 | 137979 | 55609 |
| 7 | 长家山社区7组道路排水改造工程 | 469681 | 339666 | 130015 |
| 8 | 东风社区1组道路排水改造工程（二） | 361033 | 241873 | 119160 |
| 9 | 西郊社区5组道路排水改造工程 | 264777 | 185819 | 78959 |
| 10 | 三岔路社区6组排水改造工程 | 278408 | 157406 | 121002 |
| 11 | 三岔路社区7组排水改造工程 | 194231 | 132211 | 62020 |
| 12 | 市农垦办宿舍院内道路排水改造工程 | 501411 | 371168 | 130243 |
| 13 | 大阳公寓道路排水改造工程 | 302884 | 248737 | 54147 |
| 14 | 原新源印刷厂宿舍道路排水改造工程 | 239752 | 163324 | 76428 |
| 15 | 原外贸宿舍道路排水改造工程 | 437088 | 327924 | 109164 |
| 16 | 芙蓉一巷道路排水改造工程 | 275478 | 216424 | 59054 |
| 17 | 新光社区3组道路排水改造工程 | 1123791 | 883409 | 240382 |
| 18 | 老日报社院内道路排水改造工程 | 357330 | 313041 | 44289 |
| 19 | 怡景花园道路排水改造工程 | 546572 | 459541 | 87031 |
| 20 | 原化纤厂宿舍道路排水改造工程 | 183965 | 136987 | 46979 |
| 21 | 长家山社区15组道路排水改造工程 | 210996 | 157708 | 53288 |
| 22 | 霞山小区道路排水改造工程 | 245808 | 210390 | 35418 |
| 23 | 原北站商场宿舍院内道路排水改造工程 | 626717 | 480775 | 145942 |
| 24 | 东风社区1组道路排水改造工程（一） | 433313 | 398865 | 34448 |
| 25 | 楠竹山社区3组道路排水改造工程 | 238739 | 188989 | 49750 |
| 26 | 皇经阁巷旁边住宅区道路排水改造工程 | 313323 | 239840 | 73483 |
| 27 | 德泉公寓等30个小区管道清淤工程 | 600000 | 600000 | 0 |
| 28 | 市康达洗涤公司道路排水改造工程 | 168350 | 124197 | 44152 |
| 29 | 育才小学大门口道路改造工程 | 74542 | 54862 | 19680 |
| 30 | 临江支路道路改造工程 | 按法院判决书直按列入汇总表 |  |  |
| 二 | 市政施工项目 | 7518210 | 4599236 | 2918974 |
| 1 | 原制钉厂宿舍道路排水改造工程 | 447842 | 233719 | 214123 |
| 2 | 原部粮机东区宿舍道路排水改造工程 | 703819 | 359632 | 344186 |
| 3 | 风阴洞巷道路排水改造工程 | 209197 | 95150 | 114047 |
| 4 | 朗峰城市优品楼盘外排水改造工程 | 79165 | 35759 | 43406 |
| 5 | 原湘航宿舍1、2号楼道路排水改造工程 | 231183 | 151639 | 79545 |
| 6 | 方家巷社区前坪路面改造工程(含杆线入地) | 926991 | 565324 | 361668 |
| 7 | 原土产宿舍排水改造工程 | 71513 | 43223 | 28290 |
| 8 | 原水运宿舍排水改造工程 | 20567 | 13648 | 6919 |
| 9 | 西晴公寓排水改造 | 15899 | 5178 | 10720 |
| 10 | 邻紫小区道路排水改造工程 | 63704 | 22759 | 40944 |
| 11 | 老市工商局宿舍道路排水改造工程 | 88621 | 50444 | 38177 |
| 12 | 福慧公寓排水改造 | 33128 | 10784 | 22344 |
| 13 | 原兴泰公司宿舍排水改造 | 209508 | 153669 | 55839 |
| 14 | 湘安宿舍1栋排水 | 629426 | 413182 | 216243 |
| 15 | 原四建宿舍道路排水 | 83020 | 56294 | 26727 |
| 16 | 常青大厦院内排水改造工程 | 165619 | 94036 | 71583 |
| 17 | 常德沅郡实验学校道路排水改造工程 | 1487579 | 923080 | 564499 |
| 18 | 展城巷与柳叶大道交叉口处八字口道路改造工程 | 52444 | 26198 | 26246 |
| 19 | 原饮食公司宿舍道路排水改造工程 | 21404 | 11343 | 10061 |
| 20 | 原轮渡公司宿舍排水改造 | 50071 | 26815 | 23256 |
| 21 | 华达宿舍 (新胜巷入口处)排水改造工程 | 11052 | 8292 | 2761 |
| 22 | 青年路与沅安路交叉口排水改造工程 | 61563 | 36170 | 25393 |
| 23 | 原华侨小区排水改道工程 | 35608 | 22110 | 13498 |
| 24 | 茉莉路旁住房排水改通工理 | 29002 | 16416 | 12587 |
| 25 | 西园路（武陵大道-芙蓉东路)增加雨水口及排水管疏通工程 | 56711 | 33432 | 23280 |
| 26 | 原出租办宿舍道路排水改道工程 | 72911 | 53863 | 19048 |
| 27 | 原林业宿舍道路排水改造工程 | 53346 | 38823 | 14523 |
| 28 | 君蓓苑门口-建设路巷排水改造工程 | 51785 | 40789 | 10997 |
| 29 | 原工程公司宿舍道路排水改造 | 62626 | 41916 | 20711 |
| 30 | 棉麻巷道路排水改造工程 | 64060 | 27251 | 36809 |
| 31 | 皂果树社区5组道路排水改造工程 | 239353 | 151996 | 87357 |
| 32 | 南坪社区4组道路排水改造工程 | 46709 | 28723 | 17987 |
| 33 | 南坪社区8组道路改造工程 | 96186 | 65346 | 30840 |
| 34 | 沅安路(北风坡-长庚路)大修改造工程 | 483109 | 357579 | 125530 |
| 35 | 常德大道(火车站前)大修改造工程 | 421002 | 289633 | 131368 |
| 36 | 芷园宾馆围墙外人行道板改造工程 | 142485 | 95023 | 47463 |
| 三 | 路灯工程 | 1069317 | 496554 | 572763 |
| 1 | 兴泰小区、长远路支巷、设备厂宿舍路灯工程 | 41726 | 24960 | 16766 |
| 2 | 金城巷、仙源社区6.7组路灯工程 | 157743 | 51800 | 105943 |
| 3 | 仙源安置小区路灯工程 | 454549 | 249277 | 205272 |
| 4 | 南坪社区4组、化纤厂宿舍、老日报社宿舍路灯工程 | 59931 | 27815 | 32116 |
| 5 | 化轻小区、新光1组、老林业宿舍、君蓓 小区前、常青巷、湘航宿舍、大陆巷路灯工程 | 137306 | 46692 | 90614 |
| 6 | 三闾社区1.7.11组、庆丰社区、高坪头社区5.6组 | 102327 | 41217 | 61110 |
| 7 | 唐家溶社区3.4组、安置小区前路灯工程 | 115734 | 54793 | 60941 |
| 四 | 供水工程 | 177000 | 164000 | 13000 |
| 1 | 新二村9#、10#、11#、16#自来水改造工程 | 25000 | 25000 | 0 |
| 2 | 青年东路高坪头村4组自来水改造工程 | 39500 | 39500 | 0 |
| 3 | 老药检所宿舍自来水改造工程 | 17000 | 17000 | 0 |
| 4 | 河洑镇雷坛岗村自来水改造工程 | 43000 | 30000 | 13000 |
| 5 | 五交化宿舍自来水改造工程 | 52500 | 52500 | 0 |
| 五 | 电力工程 | 57617 | 40332 | 17285 |
| 1 | 方家巷居委会0.4KV线路改造工程 | 57617 | 40332 | 17285 |