常财审〔2020〕结字490号

关于“三改四化”洞庭大道及柏园桥

强弱电迁改工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的“三改四化”洞庭大道及柏园桥强、弱电迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为“三改四化”洞庭大道及柏园桥强、弱电迁改工程。主要工程内容为柏园桥基建配电，聚和苑大门电缆移位，柏园桥中信光缆迁改，柏园桥联通过桥管线迁改，柏园桥铁通通信管线迁改，柏园桥有线光缆网络迁转，柏园桥中国移动通信迁转，柏园桥国防三级网光缆迁改，电信长途管线迁改，中国电信线路及设备迁改，高车路国防三级网光缆迁改等。

该项目由湖南德力电力集团有限公司配网建设分公司、湖南中信通信公司常德分公司、中国联合网络通信有限公司常德市分公司、中国铁通集团有限公司常德分公司、湖南有线常德网络有限公司、中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司、湖南美联通通信网络维护有限公司、中国电信股份有限公司常德长途电信线路局、中国电信股份有限公司常德分公司施工，项目于2013年8月开工，2014年10月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年134号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 常德市人民政府办公室秘书二科拟办意见；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发湖南省建设工程工程量清单计价办法》的通知（湘建价〔2009〕406号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2006湖南省安装工程消耗量标准》；

7. 湖南省住建厅《关于发布2012年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

9. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

“三改四化”洞庭大道及柏园桥强、弱电迁改工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市交通建设投资集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 聚和苑大门电缆移位工程、洞庭大道柏园桥中信光缆迁改工程、洞庭大道柏园桥有线光缆网络迁转工程、洞庭大道柏园桥中国移动通信迁转工程、洞庭大道柏园桥国防三级网光缆迁改工程、洞庭大道电信长途管线迁改工程、洞庭大道中国电信线路及设备迁改工程、洞庭大道高车路国防三级网光缆迁改工程按实结算下浮3%，审减金额146.3万元；

- 洞庭大道柏园桥基建配电工程经确认该项目施工现场已无法核实，根据常德市人民政府办公室秘书二科拟办意见，对无现场、无预算、有合同的项目，按照2010年市人民政府第15次专题会议纪要规定，按合同金额的70%实行结算，审减47.9万元；

- 洞庭大道柏园桥联通过桥管线迁改工程、洞庭大道柏园桥铁通通信管线迁改工程经确认该项目施工现场已无法核实，因项目送审额低于合同价，参照常德市人民政府办公室秘书二科拟办意见，按送审金额的70%实行结算，审减9.8万元。

六、评审结论

该项目送审金额5608435元，审定金额3567601元，审减金额2040834元，审减率36.39%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月23日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表

| “三改四化”洞庭大道及柏园桥强弱电迁改工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | “三改四化”洞庭大道柏园桥基建配电工程 | 1697266 | 1217423 | 479844 | 按合同金额70% |
| 2 | “三改四化”洞庭大道柏园桥联通过桥管线迁改工程 | 231117 | 161782 | 69335 | 按送审价70% |
| 3 | “三改四化”洞庭大道柏园桥铁通通信管线迁改工程 | 94414 | 66090 | 28324 |  |
| 4 | “三改四化”聚和苑大门电缆移位工程 | 23448 | 18629 | 4819 | 按实结算下浮3% |
| 5 | “三改四化”洞庭大道柏园桥中信光缆迁改工程 | 111045 | 53149 | 57896 |  |
| 6 | “三改四化”洞庭大道柏园桥有线光缆网络迁转工程 | 118629 | 62464 | 56165 |  |
| 7 | “三改四化”洞庭大道柏园桥中国移动通信迁转工程 | 500759 | 344944 | 155815 |  |
| 8 | “三改四化”洞庭大道柏园桥国防三级网光缆迁改工程 | 366895 | 195161 | 171734 |  |
| 9 | “三改四化”洞庭大道电信长途管线迁改工程 | 211538 | 121689 | 89849 |  |
| 10 | “三改四化”洞庭大道中国电信线路及设备迁改工程 | 2130929 | 1261788 | 869141 |  |
| 11 | “三改四化”洞庭大道高车路国防三级网光缆迁改工程 | 122394 | 64482 | 57912 |  |
|  | 合 计 | 5608435 | 3567601 | 2040834 |  |