常财审〔2020〕结字553号

关于常德市城区段石长铁路复线常德站

北移项目三改（第二批和第三批）工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市城区段石长铁路复线常德站北移项目三改（第二批和第三批）工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为常德市城区段石长铁路复线常德站北移项目三改（第二批和第三批）工程，项目地点位于常德市城区，其中第二批包括金家坪村5组排水工程、竹根潭村2组排水工程、东风社区9组道路工程、双桥社区6组道路及排水工程、七里桥社区6组道路及排水工程、七里桥社区9组道路工程、七里桥社区SCDK91+500-SCDK81+800段排水工程；第三批包括武陵区金家坪村道路及排水工程、武陵区竹根潭村2组道路及排水工程、武陵区东风社区5组排水工程、武陵区东风社区9组道路工程、武陵区腰路铺社区9组道路及排水工程、柳叶湖双桥社区9组道路工程、柳叶湖七里桥社区9组道路及排水工程）；桃兴小区恢复道路、绿化、排水等。

该项目由中铁十二局集团有限公司施工，施工时间为2016年3月5月（桃兴小区为2017年10月）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2018年102号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.建设单位报送的结算书、竣工资料

4.常德市铁路建设协调领导小组办公室《关于石长铁路增建二线城区段处理有关遗留问题的会议纪要》；

5.常德市铁路建设协调领导小组办公室《关于石长铁路市城区改线段处理有关问题的会议纪要》；

6.湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

7.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

8.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

9.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

10.湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）；

11.湖南省造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(一)的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

12.湖南省造价管理总站《关于颁发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(二)的通知》（湘建价建〔2018〕4号）；

13.常德市造价管理站施工期材料发布价及市场价；

14. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市城区段石长铁路复线常德站北移项目三改（第二批和第三批）工程第二批、第三批工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德金柳置业业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）第二批三改工程

1.材料二次搬运费不计，审减14万元;

2.施工机械进出场费多计，审减14.5万元;

3.换填黄土和山砾定额高套、工程量多计，审减10.3万元;

4.浆砌片石沟工程量多计，审减1.8万元;

5.土方开挖及回填等工程量多计，审减4.9万元;

6.槽钢、松木桩支护费用多计，审减2.2万元;

7.道路部分工程量多计、子目高套，审减17.8万元;

8.排水管、路面等材料价格调整，审减34.61万元;

9.排水管规格型号高计，审减35.5万元;

10.其它零星项及费率相应调整等，审减29.7万元。

（二）第三批三改工程

1.材料二次搬运费不计，审减0.74万元;

2.施工机械进出场费多计，审减14.68万元;

3.换填黄土和山砾定额高套、工程量多计，审减9.2万元;

4.土方开挖及回填等工程量多计，审减3.49万元;

5.槽钢、松木桩支护费用多计，审减5.2万元;

6.道路部分工程量多计、子目高套，等审减5.78万元;

7.排水管、路面等材料价格调整，审减32.61万元;

8.排水等工程量多计，审减19.2万元;

9.其它零星项及费率相应调整等，审减34.3万元。

- 桃兴小区

- 1.拆除和挖碴工程量多计、子目高套，审减6.48万元;

2.土方回填工程量多计，审减6.8万元;

3.机械进出场费多计，审减1.4万元;

4.道路部分工程量多计，审减0.6万元;

5.排水部分管材单价高计等，审减12.2万元;

6.排水土方及砂回填工程量多计，审减8万元；

7.电气安装部分工程量多计、主材价偏高，审减5.7万元;

8.绿化工程材料价格调整，审减6.4万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额10947919元，审定金额7503133元，审减金额3444786元，审减率31.47%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月28日

抄送：常德金柳置业有限公司

附表

| 石长铁路复线常德站北移项目三改（第二批和第三批）工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 第二批 | 5239677 | 3586270 | 1653407 |  |
| 1 | 金家坪村5组排水工程 | 476770 | 382231 | 94540 |  |
| 2 | 竹根潭村2组排水工程 | 1200311 | 970689 | 229622 |  |
| 3 | 东风社区9组道路工程 | 106065 | 64862 | 41202 |  |
| 4 | 七里桥社区9组道路工程 | 325986 | 222366 | 103620 |  |
| 5 | 七里桥社区SCDK91+500- SCDK81+800段排水工程 | 389976 | 296178 | 93799 |  |
| 6 | 双桥社区6组 | 1720021 | 1321206 | 398815 |  |
| 7 | 七里桥社区6组 | 1020548 | 328739 | 691809 |  |
| 二 | 第三批 | 4284413 | 3020058 | 1264355 |  |
| 1 | 武陵区东风社区5组排水工程 | 84879 | 55492 | 29387 |  |
| 2 | 武陵区东风社区9组道路工程 | 328164 | 237951 | 90213 |  |
| 3 | 柳叶湖双桥社区9组道路工程 | 560286 | 406640 | 153646 |  |
| 4 | 武陵区金家坪村 | 881644 | 706999 | 174646 |  |
| 5 | 武陵区竹根潭村2组 | 727781 | 605713 | 122068 |  |
| 6 | 武陵区腰路铺社区9组 | 1189848 | 651240 | 538607 |  |
| 7 | 柳叶湖七里桥社区9组 | 511810 | 356022 | 155788 |  |
| 三 | 桃兴小区改造工程 | 1423829 | 896806 | 527024 |  |
| 总 计 |  | 10947919 | 7503133 | 3444786 | 31.47% |