常财审〔2020〕结字428号

关于金家坪公寓式安置小区前期费

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的金家坪公寓式安置小区前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市武陵区金家坪村，小区共9栋建筑，该项目前期费包含白蚁防治费、劳保基金、可研、环评、设计、监理、测绘、节能检测以及劳动报酬、工作经费等，不含土地征拆费和报批费。

该项目代建单位为湖南泰达置业有限公司，由常德市建筑设计院有限责任公司设计。项目基础及主体、水电部分中标总金额40269757元，于2014年10月开工，2015年12月竣工。

主体工程结算审定金额38088817元（常财审〔2016〕结字184号），附属工程结算审定金额9538754元（常财审〔2020〕结字112号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年246号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 湖南泰达置业有限公司报送的与项目建设相关的报建费合同、成果文件、发票、预算及结算文件等；

4. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

- 5. 金家坪公寓式安置小区1#-9#楼主体工程结算评审报告，结算金额38088817元（常财审〔2016〕结字184号）；

6. 金家坪公寓式安置小区附属工程结算评审报告，结算金额9538754元 （常财审〔2020〕结字112号）；

7. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

8. 湖南省物价局《关于印发湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

- 9.湖南省物价局《关于取消部分气象技术服务收费项目降低部分气象技术服务收费标准的通知》（湘价服〔2008〕114号）；

- 10. 常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

- 11. 湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

- 12. 湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

- 13. 财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）；

14. 国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）。

三、评审范围

金家坪公寓式安置小区前期费（含行政性收费、服务性收费、劳动报酬，不含土地征拆费和报批费）。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南泰达置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 工程造价咨询费多计，审减0.42万元；

- 劳保基金凭票多计，审减12.88万元；

- 交易服务费不计，审减0.14万元；

- 可研费按多计，审减2.08万元；

- 垃圾处理费不计，审减0.63万元；

- 绿化面积测绘费多计，审减0.76万元；

- 防雷工程技术评价意见、防雷施工监督检测费多计，审减0.6万元；

- 测绘测量费多计，审减0.73万元；

- 房产测绘费多计，审减1.32万元；

- 1-9#楼室内环境、建筑节能检测费多计，审减0.4万元；

- 监理费多计，审减3.3万元；

- 前期物业费不计，审减1.67万元；

- 两证办理费不计，审减0.06万元；

- 环境监测服务费多计，审减0.64万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额5048027元，审定金额4791481元，审减金额256546元，审减率5.1%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月16日

抄送：湖南泰达置业有限公司

附表

| 金家坪公寓式安置小区前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 审图费 | 20080 | 20080 | 0 | 常安组〔2010〕4号合同 |
| 2 | 工程造价咨询费（文翔公司） | 17353 | 13645 | 3708 |  |
| 3 | 工程造价咨询费（天兴公司） | 67426 | 66894 | 532 |  |
| 4 | 白蚁防治费用 | 25198 | 25100 | 97 | 湘价费〔2008〕122号 |
| 5 | 劳保基金 | 833482 | 704720 | 128762 | 常建通〔2017〕133号《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准，减缓审批程序的通知》凭缴费票据 |
| 6 | 交易服务费、代理费 | 1384 | 0 | 1384 |  |
| 7 | 技术论证费 | 8064 | 8032 | 32 | 2007年12月15日第3次会议纪要 |
| 8 | 环评费 | 6400 | 6400 | 0 | 协议书、湘价服〔2002〕80号 |
| 9 | 可研费 | 16290 | 0 | 16290 |  |
| 10 | 可研报告编制费 | 9000 | 4500 | 4500 |  |
| 11 | 垃圾处理费 | 6330 | 0 | 6330 |  |
| 12 | 绿化面积测绘费 | 14880 | 7301 | 7579 | 2007年12月15日第3次会议纪要 |
| 13 | 防雷工程检测费 | 16064 | 10040 | 6024 |  |
| 14 | 清绘费 | 200 | 200 | 0 | 2007年12月15日第3次会议纪要 |
| 15 | 测绘测量费 | 16715 | 9440 | 7275 |  |
| 16 | 地形图测绘费（利群公司） | 9768 | 9768 | 0 |  |
| 17 | 地形图测绘费（常德市规院） | 16461 | 16387 | 74 |  |
| 18 | 房产测绘费 | 25847 | 12627 | 13220 |  |
| 19 | 1-9#楼室内环境、建筑节能检测 | 118080 | 114080 | 4000 |  |
| 20 | 桩基检测费 | 151360 | 151360 | 0 | 常安组〔2010〕4号 |
| 21 | 设计费 | 267736 | 267736 | 0 |  |
| 22 | 勘察费 | 119500 | 119500 | 0 |  |
| 23 | 监理费 | 382021 | 349035 | 32986 |  |
| 24 | 劳动报酬 | 2381379 | 2381379 | 0 | 常安组〔2009〕28号 |
| 25 | 市安置办工作经费 | 142883 | 142883 | 0 |  |
| 26 | 市安置办工作经费 | 333393 | 333393 | 0 |  |
| 27 | 前期物业费 | 16734 | 0 | 16734 |  |
| 28 | 两证办理费 | 600 | 0 | 600 |  |
| 29 | 城建档案管费用 | 11500 | 11500 | 0 | 2007年12月15日第3次会议纪要，支付票 |
| 30 | 环境监测服务费 | 11900 | 5480 | 6420 |  |
|  | 合 计 | 5048027 | 4791481 | 256546 |  |