常财审〔2020〕结字540号

关于南坪公寓安置小区四期前期费

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的南坪公寓安置小区四期前期费结算进行了评审。

一、项目概况

南坪公寓安置小区四期前期费用，包含行政性收费、服务性收费、劳动报酬。主要内容为白蚁防治费、劳保基金、可研报告编制费、环评报告编制费、施工图审查费、勘察设计费、监理费、测绘费、预算造价咨询费、桩基础检测费、安置办工作经费、劳动报酬等。

该项目由常发改投〔2012〕701号文批复立项,常德市建筑设计院有限责任公司、常德市天城规划建筑设计有限公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2020年178号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 建设单位报送的结算书、与项目建设相关的合同、成果文件、票据等；

4．南坪公寓安置小区四期范围内主体及附属等工程结算评审报告（常财审〔2018〕结字120号、常财审〔2018〕结字245号、常财审〔2018〕结字253号、常财审〔2019〕结字046号、常财审〔2019〕结字381号）；

5．常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

6．国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

7．湖湖南省物价局《关于进一步规范建设工程交易服务收费的通知》（湘价服〔2009〕157号）；

8．湖南省物价局《关于进一步规范城乡规划信息技术服务收费的通知》（湘价服〔2010〕71号）；

9．财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）；

10. 国家现行标准规范及强制性标准；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

南坪公寓安置小区四期前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与常德市城市建设投资集团有限公司西城新区分公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 可研报告编制费多计，审减13.81万元；

2．环评报告编制费多计，审减1.62万元；

3．城市规划技术论证费多计，审减0.17万元；

4．地形图测绘费多计，审减1.85万元；

5．防雷工程技术评价意见、防雷施工监督检测费多计，审减3.59万元；

6．雷电灾害风险评估费用多计，审减2.78万元；

7. 地震安全性评价无成果文件，审减2.8万元；

7．工程设计费多计，审减178.87万元；

8．工程造价咨询费多计，审减8.85万元；

9．工程检测费多计，审减70.14万元；

10．室外环境检测费无合同、发票、成果文件，审减10.5万元；

11. 竣工验收消防设施检测费无合同、发票、成果文件，审减2.53万元；

12．招标代理服务费、工程交易服务费不计，审减35.73万元；

13．施工图审查费多计，审减10.21万元；

14．主体及附属监理费多计，审减36.4万元；

15．绿化设计、监理费因工程费超过130元/m2不应计算，审减8.07万元；

16．工程测绘测量费多计，审减20.9万元；

17．水土保持设施补偿费、水土流失防治费应免交，审减18万元；

18．房产证工本费、产权交易手续费、分户土地证根据送审意见不计算，审减25.68万元；

19．劳动报酬多计，审减50.52万元。

六、评审结论

该项目送审金额31070230元，审定金额26118900元,审减金额4951330元，审减率 15.94%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月17日

抄送：常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室

附表

南坪公寓安置小区四期前期费评审汇总表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 行政费用 | 4124599 | 4123024 | 1575 |  |
| 1 | 白蚁防治费 | 105589 | 104014 | 1575 | 湘价费〔2008〕122号 |
| 2 | 劳保基金 | 4019010 | 4019010 | 0.00 | 票据 |
| 二 | 服务性费用 | 26945631 | 21995876 | 4949755 |  |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 142600 | 4500.00 | 138100 | 常安组〔2010〕4号 |
| 2 | 环境报告编制费 | 36000 | 19847 | 16153 |  |
| 3 | 城市规划技术论证费（核指标和评审） | 50683 | 48950 | 1733 |  |
| 4 | 地形图测绘费（选址意见书） | 18584 | 0 | 18584 |  |
| 5 | 防雷工程技术评价意见 | 77500 | 8321 | 35895 |  |
| 6 | 防雷施工跟踪监督检测 |  | 33284 |  |  |
| 7 | 雷击灾害风险评估 | 72500 | 44649 | 27851 |  |
| 8 | 地震安全性评价 | 28000 | 0 | 28000 |  |
| 9 | 工程设计费 | 4177555 | 2388848 | 1788707 |  |
| 10 | 工程地质勘察费 | 364824 | 364824 | 0 |  |
| 11 | 工程造价咨询费 | 566168 | 477622 | 88546 |  |
| 12 | 检测费 | 1775978 | 1074580 | 701398 |  |
| 13 | 室外环境检测费 | 105000 | 0 | 105000 |  |
| 14 | 竣工验收消防设施检测费 | 25341 | 0 | 25341 |  |
| 15 | 招标代理服务费 | 292900 | 0 | 292900 |  |
| 16 | 工程交易服务费 | 64409 | 0 | 64409 |  |
| 17 | 施工图审查费 | 185325 | 83211 | 102114 |  |
| 20 | 工程监理费 | 2547000 | 2183024 | 363976 |  |
| 22 | 测量、测绘费用 | 338579 | 129513 | 209066 |  |
| 23 | 城建档案综合服务费 | 36000 | 36000 | 0 |  |
| 24 | 水土保持设施补偿费 | 60000 | 0 | 60000 |  |
| 25 | 水土流失防治费 | 120000 | 0 | 120000 |  |
| 26 | 建设开发业主劳动报酬 | 13003273 | 13003273 | 0 |  |
| 27 | 市安置办工作经费 | 780196 | 780196 | 0 |  |
| 28 | 区安置办工作经费 | 1820458 | 1820458 | 0 |  |
| 29 | 房产证工本费 | 43350 | 0 | 43350 |  |
| 30 | 产权交易手续费 | 126707 | 0 | 126707 |  |
| 31 | 分户土地证 | 86700 | 0 | 86700 |  |
| 32 | 审减率超15%的按1%的基数同比例扣减劳动报酬 | 0 | -505225 | 505225 |  |
|  | 合 计 | 31070230 | 26118900 | 4951330 | 审减率15.94% |