常财审〔2020〕结字505号

关于常德市第七中学学生公寓太阳能和空气能热水系统安装工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第七中学学生公寓太阳能和空气能热水系统安装工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市第七中学学生公寓太阳能和空气能热水系统安装工程，位于常德市第七中学学生公寓。包括空气能热泵机组10匹、不锈钢保温水箱5000*2500*2000、空气能热泵机组15匹、不锈钢保温水箱5000*2500*2000、恒压变频泵组、太阳能集热真空管装置 施工图设计内容。

常德市城镇建筑规划设计有限公司设计，湖南德旺望项目管理有限公司监理，湖南赛尔威节能环保科技有限公司施工，开工日期为2020年4月，竣工日期为2020年5月。项目预算审定工程费579759元（常财审〔2019〕预字34号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2020年665号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.建设单位报送的结算书、竣工资料；

4.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

5.湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

6.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

8.湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2019〕61号)；

9.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2019〕130号)；

10.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二○年第三期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2020〕4号）及市场询价；

11.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○一九年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2019〕11号）及市场询价；

12.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审(审计)标准操作规范（第一～三期）的通知》；

13.国家现行标准规范及强制性标准；

14.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第七中学学生公寓太阳能和空气能热水系统安装工程的工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2.现场踏勘；
3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与常德市第七中学及湖南赛尔威节能环保科技有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

集热器支墩基础投标已计算，合同外重复计算，恒压变频泵组按财评预算价计算工程量单价，审减23594元。

六、评审结论

该项目送审金额538111元，审定金额514517元，审减金额23594元，审减率4.38%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年12月1日

抄送：常德市第七中学

附表

常德市第七中学学生公寓太阳能和空气能热水系统安装工程造价评审汇总表

单位：元

| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 538111 | 514517 | 23594 |  |
|  | 合 计 | 538111 | 514517 | 23594 | 4.38% |