常财审〔2020〕结字436号

关于常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套

基础设施建设PPP项目盐业路新建工程前期费

结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目盐业路新建工程前期费结算进行了评审。

- 一、项目概况

该工程为常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目盐业路新建工程，位于常德市江北城区，道路基本呈南北走向，道路全长229.88m，北起高泗路，南至沅安路，路幅宽16m。车行道路结构形式为下基层20CM水泥稳定碎石（水泥含量4%）+上基层20CM水泥稳定碎石（水泥含量5%）；沥青砼路面采用4CM厚细粒式碎石SBS改性沥青砼(AC-13C)+8CM厚粗粒式碎石沥青砼（AC-25C）。人行道结构形式为10cm厚级配碎石垫层+15CM透水水泥砼基层+20*10*6cm透水机制道板砖。

该项目由常德市发改委常发改投 〔2018〕142号文批复立项，建设单位为常德市中建五局西城基础设施建设管理有限公司，常德市规划建筑设计有限责任公司设计。主体工程已完成结算评审，评审金额4865362元，报告号为常财审〔2020〕结字100号。

资金来源为单位自筹。

- 二、评审依据

1．2020年第2020215号财政投资项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市中建五局西城基础设施建设管理有限公司报送的结算书、竣工图、施工方案、合同、成果文件等；

4．常德市物价局、市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

6．常德市市本级PPP领导小组办公室《关于明确市本级PPP项目建设管理取费费率等有关事项的通知》（常PPP办发〔2019〕1号）；

7．常德市财政局投资评审中心《关于盐业路（高泗路-沅安路）新建工程预算评审的报告》（常财审〔2018〕预字320号）；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于盐业路（高泗路-沅安路）新建工程结算评审的报告》（常财审〔2020〕结字100号）；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于盐业路（高泗路-沅安路）给水管改迁工程预算评审报告》（常财审〔2018〕预字385号）；

10. 其他前期费的计费标准;

11. 国家现行标准规范及强制性标准；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

本次评审范围包括盐业路新建工程前期费、给水管改迁工程费、建设单位管理费。

四、评审程序

1．成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2．组织评审人员踏勘现场；

3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市中建五局西城基础设施建设管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的发现的主要问题及说明

（一）前期费部分

1. 勘察勘探费多计，审减12099元；

2. 规划测绘费多计，审减3106元；

3. 造价咨询费，审减10351元；

4. 施工图审查费多计，审减6281元；

5. 国土测绘费多计，审减150元；

6. 财务费用为公司内部发生费用，不予计取，审减30000.7元；

7. 工程测绘费多计，审减423元；

8. 前期咨询费本次不予计取，审减345000元；

9. 建设单位管理费多计，审减15227元。

（二）工程费部分

1. 给水管线迁改费多计，审减586元。

六、评审结论

该项目报审金额874735.7元，审定金额451511元，

审减金额423224.7元，审减率48.38%（详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月19日

- 抄送：常德市住房和城乡建设局

- 常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

附表

| 常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目盐业路前期费结算评审 汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 项目建设用地成本外的其他前期费 | 804431.70 | 397020 | 407412 |  |
| 1 | 环评费 | 2000 | 2000 | 0 | 西城公司发生前期费 |
| 2 | 水保费 | 13500 | 13500 | 0 |  |
| 3 | 可研费 | 13000 | 13000 | 0 |  |
| 4 | 勘察勘探费 | 38910 | 26811 | 12099 |  |
| 5 | 测绘费 | 19913 | 16807 | 3106 |  |
| 6 | 工程设计费 | 159800 | 159800 | 0 |  |
| 7 | 施工图审查费 | 9708 | 3427 | 6281 |  |
| 8 | 国土测绘费 | 17560 | 17410 | 150 |  |
| 9 | 财务费用 | 30000.7 | 0 | 30000.7 |  |
| 10 | 造价咨询费 | 45022 | 34671 | 10351 | 两次造价咨询费 |
| 11 | 监理费 | 82694 | 82694 | 0 | 项目公司发生前期费 |
| 12 | 检测费 | 20303 | 20303 | 0 |  |
| 13 | 工程测绘费 | 7021 | 6598 | 423 |  |
| 14 | 前期咨询费 | 345000 | 0 | 345000 |  |
| 二 | 盐业路给水管线迁改费 | 19548 | 18962 | 586 |  |
| 三 | 建设单位管理费 | 50756 | 35529 | 15227 | 分摊比例7：3 |
|  | 合 计 | 874736 | 451511 | 423225 | 审减率50.3% |