常财审〔2020〕结字422号

关于武陵大道杆线迁改费用结算评审的

报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的武陵大道杆线迁改费用结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为武陵大道杆线迁改工程。主要工程内容为武陵大道路灯及电缆迁改及宏大圆盘有线电视光缆迁改。

该项目由湖南有线常德网络有限公司、常德市灯景建安有限公司施工，项目于2013年8月开工，2013年10月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年738号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 常德市人民政府办公室秘书二科拟办意见；

5. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

武陵大道项目杆线迁改费用的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市经缘投资开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 武陵大道路灯及电缆迁改及宏大圆盘有线电视光缆迁改经确认该项目施工现场已无法核实，参照市政府领导对电力迁改结算批示，对无现场、无预算、有合同的项目，按合同金额的70%实行结算，审减77.3万元；

- 该项目现场无监理，不计监理费。

六、评审结论

- 该项目送审金额1613844元，审定金额841114元，审减金额772730元，审减率47.88%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年10月16日

抄送：常德市经缘投资开发有限公司

附表

| 武陵大道项目杆线迁改费用评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 武陵大道宏达圆盘改扩建有线电视光缆迁改工程 | 1037068 | 525675 | 511393 |  |
| 2 | 武陵大道、武陵桥改造路灯及路灯电缆迁改工程 | 576776 | 315439 | 261337 |  |
|  | 合 计 | 1613844 | 841114 | 772730 |  |