常财审〔2020〕结字464号

关于柳河路（柳叶大道—常德大道）交通管理设施建设工程C包结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳河路（柳叶大道—常德大道）交通管理设施建设工程C包结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为柳河路（柳叶大道—常德大道）交通管理设施建设工程C包，主要内容为安装各类指示牌、标志杆、悬臂杆、施划标线等工程。项目由常德市规划建筑设计院有限公司设计，中通服项目管理咨询有限公司监理，长沙方达交通设施工程有限公司施工。项目于2016年4月开工，2016年7月竣工。预算审定金额1000445元（含不可预见费28174元）（常财审〔2015〕预字640号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年223号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

7. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

柳河路（柳叶大道—常德大道）交通管理设施建设工程C包工程费、前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市公安局交通警察支队对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）合同内部分

- 1. 热熔型涂料标线工程量多计，审减3.98元；

- 2. 禁止左转+人行横道标志牌工程量多计，审减0.3万元；

- 3. 减速让行+禁左禁直标志牌工程量多计，审减0.3万元；

- 4. 单柱式标志基础 600*600*800mm工程量多计，审减0.2万元；

- （二）签证变更部分

- 1. 指路标志等单价偏高，审减3.87万元；

- 2. 合同外部分整体下浮5%，审减1.32万元。

- （三）前期费用相应调整，审减0.54万元

六、评审结论

- 该项目送审金额909259元，审定金额803586元，审减金额105673元，审减率11.62%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2020年11月5日

抄送：常德市公安局交通警察支队

附表

| 柳河路（柳叶大道—常德大道）交通管理设施建设 工程C包结算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 878558 | 778278 | 100280 |  |
| 1 | 合同内 | 562854 | 515097 | 47757 |  |
| 2 | 变更 | 315704 | 263181 | 52524 | 下浮5% |
| 二 | 前期费用 | 30701 | 25308 | 5393 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 4178 | 4178 | 0 |  |
| 2 | 工程监理费 | 14571 | 14126 | 445 |  |
| 3 | 建设单位管理费 | 11952 | 7005 | 4947 | 0.90% |
| 三 | 合 计 | 909259 | 803586 | 105673 | 11.62% |