CDCR－2018－11005

常 德 市 财 政 局

文件

常 德 市 水 利 局

常财发〔2018〕7号

常德市财政局  常德市水利局

关于印发《常德市市本级水利建设专项资金

管理暂行办法》的通知

各区县市财政局、水利局，常德市经济技术开发区，柳叶湖旅游度假区、西湖管理区，西洞庭管理区，桃花源旅游管理区财政局、水利局：

现将《常德市市本级水利建设专项资金管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

常德市财政局                   常德市水利局

2018年5月16日

常德市市本级水利建设专项资金管理暂行办法

第一章 总则

第一条  为全面推进我市沅澧“两水”及长江“四口”河系一线大堤除险加固工程建设，进一步提升全市堤防工程抵御高洪水位和水利工程设施的防洪减灾能力，推动农村饮水安全巩固提质以及小型农田水利建设，全面推行河长制工作，市委市政府决定，2018-2019年，市级财政每年安排水利专项资金1亿元，专项用于水利工程建设。为规范和加强水利工程建设专项资金管理，提高资金使用效益，根据《湖南省重大水利工程建设专项资金管理办法》，特制定本办法。

第二条  本办法所称水利工程建设专项资金（以下简称“专项资金”）是由市级预算安排，专项用于支持市本级水利工程项目及我市行政区域内由区县市及管理区人民政府（含管理区）投资兴建的公益性水利工程，由市财政局和市水利局共同管理。市财政局负责专项资金年度预算方案的编制，项目验收并下达资金，对资金使用情况进行监督和绩效评价；市水利局负责项目方案的编制，建立市本级财政支持的项目库，提出专项资金绩效目标，组织项目申报和评审，并做好项目实施情况、监管、项目验收和资金的绩效评价工作。

第三条  专项资金实行管理办法、申报流程、评审公示、验收考评、分配结果、绩效评价等全过程公开。

第二章 使用原则和支持范围

第四条　专项资金的使用原则：应符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。

第五条  专项资金的支持范围主要包括：

（一）重点水利工程建设。主要奖补扣除征地拆迁费用后，单项工程投资500万元以上的沅澧两水及长江“四口”河系一线大堤除险加固及重大水毁工程修复、泵站新建及更新改造、水闸及水库除险加固“三年行动计划”项目。

（二）洞庭湖北部地区常德片区澧县、安乡补水工程建设。

（三）马家  电排扩机工程建设。

土

口

（四）农村饮水安全巩固提升工程。主要奖补供水规模大于1000立方米/天的农村饮水安全工程新建及提质改造项目。

（五）小型农田水利基本建设。

（六）市本级防汛指挥系统信息化建设。

（七）河长制工作。

（八）河道采砂管理、水行政责任制标准化建设。

（九）五小水利建设、水资源监测与保护、黄石水库水资源补偿等。

第三章 支持方式及标准

第六条　专项资金对区县市及管理区人民政府投资兴建的公益性水利工程采取以奖代补的方式，其使用应符合公共财政要求。对涉及政府采购的项目，要按规定实施政府采购。对符合国有资产管理范围的专项资金，要严格按照资产管理相关规定执行。同一项目原则上不重复安排专项资金支持。

第七条  采用以奖代补方式的，项目应先建后补；每年12月底前由区县市及管理区水利部门、财政部门按统一格式联合申报项目，经市水利局、财政局审核并公示确认后下达下年建设规模、目标任务，次年6月由市水利局和市财政局共同考核验收，根据区县市及管理区验收实际完成情况分配奖补资金。

第四章 资金分配及下达

第八条　 市水利部门根据审定的年度专项资金额度拟定本年度项目规划方案，经财政审核后报市政府审批。市水利局根据审批的项目规划方案组织项目申报。每年12月底前，市财政根据市委市政府确定的下年度水利工作要求和目标，拟定市本级水利建设资金预算细化建议方案，并征求相关部门意见后，报市政府审批。

第九条　 区县市及管理区水利部门和财政部门根据市里下达项目方案组织区县市项目的初审，并将初审通过的项目汇总后按规定要求将项目资料上报市水利局和市财政局审查。区县市及管理区水行政主管部门、财政部门对申报项目资料的真实性、合法性负责。

第十条　市水利局、市财政局组织开展项目评审，评审方式采取审核项目资料和现场考察相结合方式进行，必要时组织专家评选，并要求项目单位进行答辩，择优确定扶持项目。项目审核结果报市政府审批后，批复相关区县市实施。

第十一条  重点水利工程建设项目验收合格后，根据验收结果拨付项目资金；其他既定项目原则上分两批下达资金，在项目批复时，先预拨 50%的奖补资金；项目完成后由项目承担单位提出验收申请，市水利局会同市财政局组织项目验收合格后拨付剩余资金。

第十二条  对全市纳入年度奖补范围的项目，经市水利局和市财政局共同考核验收后，根据各地实际完成投资额，按照“多干多补、少干少补、先干后补”的原则形成奖补方案，报市政府审批后下达奖补资金，于次年6月底发放到位。

第五章 监督检查及绩效评价

第十三条　县市区及管理区财政部门或项目主管部门应当定期或不定期对专项项目实施和资金管理使用情况进行验收、监督检查和绩效评价，及时发现问题、总结经验，提升项目管理水平，充分发挥财政资金效益。

第十四条  县市区及管理区财政部门或项目主管部门应配合审计部门或社会中介对专项资金进行监督审计。

第十五条　项目实施单位应严格执行项目计划，项目一经批复下达，不得擅自变更。

第十六条  纳入年度奖补范围的项目必须全程接受相关部门监管与社会监督，项目建设现场设立监督公示牌，公示市水利局举报电话（0736-2556661、2556662）。在建设实施过程中发生腐败行为、较大质量安全事故和施工安全事故任何一项的，该项目不予奖补。

第十七条　项目未能如期竣工、效益未达预期目标、资金使用效率不高的或不能提供相关佐证材料的（包括提供资料不齐全、不完整、不真实的），市级财政和项目主管单位将对有关项目区县市给予通报批评，相应工程量不予认定，对应的工程投资不计入奖补资金基数。

第十八条  项目设计及审批文件、财政评审报告、招投标文件及合同（招标或政府采购备案单、设计、施工、监理合同）、建设管理文件（开工令、监理签证、支付凭证、质量检测）等，以及已完工工程量清单、参建单位银行帐号、资金流水账、施工影像等辅助材料，其中影像资料必须在同一角度拍摄动工前、建设中、竣工后至少3张图片或影像。

第十九条  项目完成后，要及时办理验收和结算手续，同时要办理固定资产入账手续。未经验收或者验收不合格的建设项目不得交付使用。

第二十条　专项资金应纳入财务系统核算，必须专款专用，不得将专项资金违规用于“三公经费”和工资福利等一般性开支。对专项资金项目申报中弄虚作假骗取资金、改变资金用途或挤占、挪用、滞留资金的，责令限期改正，并取消下年度申报专项资金的资格，由财政部门依照有关规定给予相应处理处罚；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。

第六章 附则

第二十一条  本专项资金期限为两年，到期后自动终止。

第二十二条　本办法从发布之日起实施，由市财政局会同市水利局解释。

附件:常德市    县（市、区）“水利工程以奖代补”项目

申报汇总表

常德市财政局办公室                      2018年5月16日印发