常财信审〔2024〕结字02号

关于常德市交警支队白鹤山考场新增科目三

车载考试设备项目结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市交警支队白鹤山考场新增科目三车载考试设备项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目主要是对交警支队白鹤山考场新更换的 24 台科目三考试用车配置相应车载考试设备以满足驾考人科目三考试需求，主要建设内容有智能车载终端、智能主控系统、车内摄像头与麦克风、车外摄像机、测量天线、考试软件、LED 显示屏等。

该项目由多伦科技股份有限公司承建，报审金额108.5万元，项目于2024年1月3日通过市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

（一）建设方报送的《常德市行政审批服务局关于常德市交警支队白鹤山考场新增科目三车载考试设备项目验收的意见》（常行审〔2024〕验字1号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于申请对市交警支队科目三24台考试车车载设备进行结算的报告》；

（四）建设方报送的验收资料、竞争性磋商资料；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

（二）经现场比对核查，该项目的投标清单、预算清单、现场实物三者一致且无变更。

五、评审结论

该项目报审金额为108.5万元，审定金额为108.5万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：钟昌斌  张新明

项目负责人：胡  丹

常德市财政局投资评审中心

2024年1月30日

抄送：常德市公安局交通警察支队

附表一：

| 常德市交警支队白鹤山考场新增科目三车载考试设备项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 108.5 | 108.5 |
| 合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 108.5 | 108.5 |
| 1 | 智能车载终端 | GKJ03-01 | 台 | 24 | 24 | 0.769 | 0.769 | 18.456 | 18.456 |
| 2 | 智能主控系统和嵌入式控制软件 | CZZK02B-01/C1-FD | 套 | 24 | 24 | 2.345 | 2.345 | 56.28 | 56.28 |
| 3 | 车内摄像头及麦克风 | 摄像头：DS-973M2 麦克风：CSYQ01-0101 | 套 | 24 | 24 | 0.0447 | 0.0447 | 1.0728 | 1.0728 |
| 4 | 车外摄像头 | DS-2CC12C2T-IT3 | 套 | 24 | 24 | 0.1189 | 0.1189 | 2.8536 | 2.8536 |
| 5 | 测量型天线 | RET-211-00-AZ | 套 | 48 | 48 | 0.0995 | 0.0995 | 4.776 | 4.776 |
| 6 | 传感器组 | Ⅱ型 | 套 | 24 | 24 | 0.298 | 0.298 | 7.152 | 7.152 |
| 7 | 安装附件 | 档位支架：CGQZ100B-06-01； 开关支架：RDS-100J002-01； 副刹踏板支架：CGQZ185B-09-01 | 套 | 24 | 24 | 0.198 | 0.198 | 4.752 | 4.752 |
| 8 | 一体化支架总成 | RDS-100-002-00JZ | 套 | 24 | 24 | 0.139 | 0.139 | 3.336 | 3.336 |
| 9 | LED显示屏 | CXSP01-01 | 套 | 24 | 24 | 0.0998 | 0.0998 | 2.3952 | 2.3952 |
| 10 | 车载空调 | 多伦定制 | 套 | 24 | 24 | 0.199 | 0.199 | 4.776 | 4.776 |
| 11 | 系统集成 | 多伦定制 | 项 | 1 | 1 | 2.6504 | 2.6504 | 2.6504 | 2.6504 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 108.5 | 108.5 |

附表二：

| 常德市交警支队白鹤山考场新增科目三车载考试设备项目安装附件结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 主要参数 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审 单价 | 评审 单价 | 报审 小计 | 评审 小计 |
| 1 | 档位支架 | 用来固定档位传感器。 | 套 | 1 | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 2 | 屏支架 | 用来固定智能车载终端。 | 套 | 1 | 1 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 3 | 后备厢支架 | 用来固定后置机。 | 套 | 1 | 1 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 4 | 副刹支架 | 用来防止副刹作弊。 | 套 | 1 | 1 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
| 5 | 电瓶支架及电源线 | 固定设备电瓶，连接车载电瓶和设备电瓶，给车载电瓶供电。 | 组 | 1 | 1 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
| 6 | 电源线（一带六） | 给摄像头，拾音器，档位传感器供电。 | 组 | 1 | 1 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 7 | 视频线 | 给车内两个摄像头和车外摄像头传输信号。 | 根 | 4 | 4 | 0.007 | 0.007 | 0.028 | 0.028 |
| 8 | 档位线 | 连接接线盒带档位传感器，读取车载档位信号。 | 组 | 1 | 1 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 9 | 信号线束（16芯线） | 连接接线盒与车本身信号，读取左转，右转，发动机转速等信号。 | 组 | 1 | 1 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
| 10 | 副刹接线 | 连接接线盒到副刹传感器。 | 组 | 1 | 1 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 合计 |  | 1+2+...+9+10 |  |  |  |  |  | 0.198 | 0.198 |