常财信审〔2024〕结字04号

关于常德市荷花中学信息化建设项目
结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市荷花中学信息化建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

本项目是对新建设的荷花中学进行配套信息化建设，涉及的主要建设内容有校园网络布线、广播系统、监控系统、智慧教学系统、校园道闸系统、视频会议系统等。

项目第一包由常德蓝星电脑有限公司中标承建，合同金额292.9527万元；第二包由湖南继善高科技有限公司中标承建，合同金额256.3133万元；第三包由湖南省云科智能电子科技有限公司中标承建，合同金额250.0381万元；由中通服项目管理咨询有限公司实施监理，合同金额12.98万元；由常德市柳城网络信息技术有限公司实施设计，合同金额15.8万元。

项目实施过程中进行了部分调减，合计申报调减15.8276万元，项目实际结算送审金额为812.2565万元。项目于2023年12月20日通过市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

- 建设方报送的《常德市行政审批服务局关于常德市荷花中学信息化建设项目验收的意见》（常行审〔2023〕验字57号）；

- 建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

- 建设方报送的《常德市荷花中学关于信息化建设项目结算评审的函》；

- 建设方报送的《常德市荷花中学信息化建设项目（一包）竣工资料》；

- 建设方报送的《常德市荷花中学信息化建设项目（第一包）图纸》；

- 建设方报送的《常德市荷花中学信息化建设项目（二包）竣工资料》；

- 建设方报送的《常德市荷花中学信息化建设项目（三包）竣工资料》；

- 建设方报送的《常德市荷花中学信息化建设项目监理资料》；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

（二）经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，评审组对项目合同及变更部分进行了调整和审核：

- 第一包结算评审表第1项“网线”：报审数量72箱，经现场查验，审定数量65箱，此项审减0.595万元。

- 第一包结算评审表第2项“电话线”：报审数量26箱，经现场查验，审定数量25.42箱，此项审减0.0174万元。

- 第一包结算评审表第3项“网络插座模块”：报审数量85个，经现场查验，审定数量81个，此项审减0.012万元。

- 第一包结算评审表第4项“电话插座模块”：报审数量100个，经现场查验，审定数量98个，此项审减0.003万元。

- 第一包结算评审表第5项“面板”：报审数量180个，经现场查验，审定数量177个，此项审减0.003万元。

- 第一包结算评审表第15项“尾纤”：报审数量520个，经现场查验，审定数量516个，此项审减0.016万元。

- 第一包结算评审表第16项“5米单模跳线”：报审数量130个，经现场查验，审定数量128个，此项审减0.012万元。

- 第一包结算评审表第21项“RVV电源线1”：报审数量3000米，经现场查验，审定数量2728米，此项审减0.2176万元。

- 第一包结算评审表第33项“弱电信息箱”：报审数量100个，经现场查验，审定数量97个，此项审减0.075万元。

- 第一包结算评审表第34项“辅材”：报审金额0.6万元，经现场查验，审定金额0.486万元，此项审减0.114万元。

- 第一包结算评审表第45项“面板AP”：报审数量60个，经现场查验，审定数量58个，此项审减0.12万元。

- 第一包结算评审表第65项“辅材”：报审金额0.45万元，经现场查验，审定金额0.4104万元，此项审减0.0396万元。

- 第一包结算评审表第122项“400万电梯半球”：报审数量3个，经现场查验，审定数量2个，此项审减0.1万元。

- 第一包结算评审表“系统集成”：报审金额为18.5374万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，并依据本项目预算评审报告，审定金额为17.4367万元，此项审减1.1007万元。

- 第二包结算评审表第4项“辅材”：报审金额0.48万元，经现场查验，审定金额0.44万元，此项审减0.04万元。

- 第二包结算评审表第23项“窗帘”：报审金额0.792万元，经现场查验，审定金额0.747万元，此项审减0.045万元。

- 第二包结算评审表第24项“辅材”：报审金额0.48万元，经现场查验，审定金额0.4515万元，此项审减0.0285万元。

- 第二包结算评审表第27项“辅材”：报审金额0.495万元，经现场查验，审定金额0.486万元，此项审减0.009万元。

- 第二包结算评审表第32项“辅材”：报审金额0.7万元，经现场查验，审定金额0.692万元，此项审减0.008万元。

- 第二包结算评审表第45项“辅材”：报审金额1.2万元，经现场查验，审定金额1.033万元，此项审减0.167万元。

- 第二包结算评审表第54项“音频连接线”：报审金额0.099万元，经现场查验，审定金额0.095万元，此项审减0.004万元。

- 第二包结算评审表“系统集成”：报审金额为8.629万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，并依据本项目预算评审报告，审定金额为8.3806万元，此项审减0.2484万元。

- 第三包结算评审表第6项“辅材”：报审金额0.47万元，经现场查验，审定金额0.365万元，此项审减0.105万元。

- 第三包结算评审表第10项“车牌识别一体机”：报审数量6台，经现场查验，审定数量4台，此项审减1.996万元。

- 第三包结算评审表第11项“辅材”：报审金额0.451万元，经现场查验，审定金额0.417万元，此项审减0.034万元。

- 第三包结算评审表第16项“辅材”：报审金额0.85万元，经现场查验，审定金额0.633万元，此项审减0.217万元。

- 第三包结算评审表第70项“音频连接线”：报审数量1989米，经现场查验，审定数量1539米，此项审减0.045万元。

- 第三包结算评审表第71项“电源线1”：报审数量2000米，经现场查验，审定数量1543米，此项审减0.4524万元。

- 第三包结算评审表第72项“电源线2”：报审数量400米，经现场查验，审定数量为零，此项审减0.232万元。

- 第三包结算评审表第73项“控制线”：报审数量2000米，经现场查验，审定数量625米，此项审减0.5362万元。

- 第三包结算评审表第74项“音箱线”：报审数量1200米，经现场查验，审定数量980米，此项审减0.198万元。

- 第三包结算评审表第75项“灯勾配件”：报审金额0.599万元，经现场查验，审定金额0.348万元，此项审减0.251万元。

- 第三包结算评审表第77项“辅材”：报审金额1.8万元，经现场查验，审定金额1.395万元，此项审减0.405万元。

- 第三包结算评审表第86项“辅材”：报审金额0.48万元，经现场查验，审定金额0.429万元，此项审减0.0551万元。

- 第三包结算评审表第102项“辅材”：报审金额0.78万元，经现场查验，审定金额0.6285万元，此项审减0.1515万元。

- 第三包结算评审表第107项“辅材”：报审金额0.78万元，经现场查验，审定金额0.6527万元，此项审减0.1273万元。

- 第三包结算评审表第126项“辅材”：报审金额0.28万元，经现场查验，审定金额0.267万元，此项审减0.013万元。

- 第三包结算评审表“项目变更”：报审金额0.1024万元，根据市行政审批服务局出具的变更清单，审定金额0元，此项审减0.1024万元。

- 第三包结算评审表“系统集成”：报审金额为8.19万元，根据本项目预算评审报告，审定金额为7.9502万元，此项审减0.2398万元。

- 项目结算汇总表“项目监理”：报审金额为12.98万元，根据本项目预算评审报告，项目监理费率核定为1.63%，评审金额为12.6397万元，此项审减0.3403万元。

- 项目结算汇总表“方案设计”：报审金额为15.8万元，根据本项目预算评审报告，方案设计费率核定为2%，评审金额为15.5089万元，此项审减0.2911万元。

五、评审结论

该项目报审金额为812.2565万元，审定金额为803.5915万元（详见附表一、二、三、四）。

六、评审人员

审核人员：钟昌斌 印 兴 陈云峰 杨  平

项目负责人：胡 丹

常德市财政局投资评审中心

2024年1月31日

抄送：常德市荷花中学

附表一：

常德市荷花中学信息化建设项目

结算评审汇总表

| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 评审金额 | 审减金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一包 | 2854050 | 2829797 | 24253 |
| 2 | 第二包 | 2480334 | 2474835 | 5499 |
| 3 | 第三包 | 2500381 | 2449797 | 50584 |
| 4 | 项目监理费 | 129800 | 126397 | 3403 |
| 5 | 方案设计费 | 158000 | 155089 | 2911 |
| 6 | 小计 | 8122565 | 8035915 | 86650 |

附表二：

常德市荷花中学信息化建设项目（一包）结算评审表

单位：元

| 序号 | 项目名称 |  | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2668676 | 2655430 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2747800 | 2734554 |
| 1.校园网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1477900 | 1465654 |
| （1）综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 594950 | 584300 |
| 1 | 网线 |  | 海康威视1LN6-UE | 箱 | 72 | 65 | 850 | 850 | 61200 | 55250 |
| 2 | 电话线 |  | 雅网HYV4X9（200米/卷） | 卷 | 26 | 25.42 | 300 | 300 | 7800 | 7626 |
| 3 | 网络插座模块 |  | 一舟M255 | 个 | 85 | 81 | 30 | 30 | 2550 | 2430 |
| 4 | 电话插座模块 |  | 一舟M256 | 个 | 100 | 98 | 15 | 15 | 1500 | 1470 |
| 5 | 面板 |  | 一舟A160-1 | 个 | 180 | 177 | 10 | 10 | 1800 | 1770 |
| 6 | 110配线架 |  | 一舟T348-100 | 个 | 9 | 9 | 300 | 300 | 2700 | 2700 |
| 7 | 理线架 |  | 一舟J606-24 | 个 | 28 | 28 | 100 | 100 | 2800 | 2800 |
| 8 | 六类水晶头 |  | 一舟S901J-1 | 盒 | 10 | 10 | 200 | 200 | 2000 | 2000 |
| 9 | 48芯光缆 |  | 烽火GVTA48B | 米 | 2000 | 2000 | 12 | 12 | 24000 | 24000 |
| 10 | 12芯光缆 |  | 烽火GVTA12B | 米 | 3500 | 3500 | 7 | 7 | 24500 | 24500 |
| 11 | 皮线光缆 |  | 一舟D220H-4（1000米/轴） | 轴 | 9 | 9 | 3000 | 3000 | 27000 | 27000 |
| 12 | 光纤配线架 |  | 一舟S952-24X | 套 | 15 | 15 | 1200 | 1200 | 18000 | 18000 |
| 13 | 光纤终端合 |  | 一舟S952-12X | 套 | 11 | 11 | 300 | 300 | 3300 | 3300 |
| 14 | 光缆接续盒 |  | 一舟S905 | 套 | 6 | 6 | 200 | 200 | 1200 | 1200 |
| 15 | 尾纤 |  | 一舟S813 | 对 | 520 | 516 | 40 | 40 | 20800 | 20640 |
| 16 | 5米单模跳线 |  | 一舟S936-5 | 对 | 130 | 128 | 60 | 60 | 7800 | 7680 |
| 17 | 2米单模跳线 |  | 一舟S936-2 | 对 | 30 | 30 | 40 | 40 | 1200 | 1200 |
| 18 | 光纤熔接 |  | 国产定制 | 芯 | 1300 | 1300 | 20 | 20 | 26000 | 26000 |
| 19 | 15U网络墙柜 |  | 兰贝WCE15-66-BAB | 个 | 11 | 11 | 1200 | 1200 | 13200 | 13200 |
| 20 | 9U网络墙柜 |  | 兰贝WCE09-645-BAB | 个 | 6 | 6 | 600 | 600 | 3600 | 3600 |
| 21 | RVV电源线1 |  | 海康威视DS-1RVV2C250 | 米 | 3000 | 2728 | 8 | 8 | 24000 | 21824 |
| 22 | RVV电源线2 |  | 海康威视DS-1RVV2C100 | 米 | 1000 | 1000 | 4 | 4 | 4000 | 4000 |
| 23 | 室外弱电信息箱 |  | 国产定制 | 个 | 3 | 3 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 |
| 24 | 槽式桥架1 |  | 迪欣定制 | 米 | 18 | 18 | 200 | 200 | 3600 | 3600 |
| 25 | 梯形桥架1 |  | 迪欣定制 | 米 | 20 | 20 | 200 | 200 | 4000 | 4000 |
| 26 | 槽式桥架2 |  | 迪欣定制 | 米 | 1600 | 1600 | 100 | 100 | 160000 | 160000 |
| 27 | 梯形桥架2 |  | 迪欣定制 | 米 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10000 | 10000 |
| 28 | 槽式桥架3 |  | 迪欣定制 | 米 | 400 | 400 | 70 | 70 | 28000 | 28000 |
| 29 | 侧向抗震支架 |  | 国产定制 | 套 | 111 | 111 | 150 | 150 | 16650 | 16650 |
| 30 | 双向抗震支架 |  | 国产定制 | 套 | 79 | 79 | 250 | 250 | 19750 | 19750 |
| 31 | 立杆 |  | 海康威视DS-L3000/300-TJ | 根 | 32 | 32 | 1000 | 1000 | 32000 | 32000 |
| 32 | 打洞（孔） |  | 定制 | 项 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 33 | 弱电信息箱 |  | 国产定制 | 个 | 100 | 97 | 250 | 250 | 25000 | 24250 |
| 34 | 辅材 |  | 国产定制 | 项 | 1 | 1 | 6000 | 4860 | 6000 | 4860 |
| （2）网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 385000 | 385000 |
| 35 | 核心交换机 |  | 锐捷RG-S7808C | 台 | 1 | 1 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 |
| 36 | 48口接入交换机 |  | 锐捷RG-S2910V2-48GT4SFP-L | 台 | 3 | 3 | 4600 | 4600 | 13800 | 13800 |
| 37 | 24口接入交换机 |  | 锐捷RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 台 | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 38 | 8口接入交换机 |  | 锐捷RG-S2900-8GT2SFP-L | 台 | 37 | 37 | 1400 | 1400 | 51800 | 51800 |
| 39 | 24口POE交换机 |  | 锐捷RG-S2910V2-24GT4SFP-P-L | 台 | 16 | 16 | 4700 | 4700 | 75200 | 75200 |
| 40 | 8口POE交换机 |  | 锐捷RG-S2900-8GT2SFP-P-L | 台 | 2 | 2 | 2300 | 2300 | 4600 | 4600 |
| 41 | 工业级POE交换机 |  | 锐捷RG-IS2712G-DC | 台 | 3 | 3 | 3000 | 3000 | 9000 | 9000 |
| 42 | 千兆单模光模块 |  | 锐捷GE-LX-SM1310 | 个 | 106 | 106 | 550 | 550 | 58300 | 58300 |
| 43 | 理线架 |  | 一舟J606-24 | 个 | 18 | 18 | 100 | 100 | 1800 | 1800 |
| （3）无线网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84000 | 82800 |
| 44 | 放装AP |  | 锐捷RG-AP820-A(V2) | 台 | 40 | 40 | 1200 | 1200 | 48000 | 48000 |
| 45 | 面板AP |  | 锐捷RG-AP180-L-A | 台 | 60 | 58 | 600 | 600 | 36000 | 34800 |
| （4）中心机房基础设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 413950 | 413554 |
| 46 | 资源服务器 |  | 超聚变2288H V5 | 台 | 2 | 2 | 55000 | 55000 | 110000 | 110000 |
| 47 | 应用服务器 |  | 超聚变2288H V5 | 台 | 2 | 2 | 57000 | 57000 | 114000 | 114000 |
| 48 | 抗静电地板 |  | 振荣600*600*40mm | ㎡ | 24 | 24 | 400 | 400 | 9600 | 9600 |
| 49 | 铝扣板吊顶 |  | 宇诚国产 | ㎡ | 24 | 24 | 200 | 200 | 4800 | 4800 |
| 50 | 服务器机柜 |  | 兰贝NCB42-610-DDA | 个 | 5 | 5 | 3500 | 3500 | 17500 | 17500 |
| 51 | 空调 |  | 格力KFR-72LW | 台 | 2 | 2 | 6300 | 6300 | 12600 | 12600 |
| 52 | 空调双机切换器 |  | 国产定制 | 台 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 53 | 配电柜 |  | 国产定制 | 套 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 54 | 防雷器箱 |  | 国产定制 | 套 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 55 | 防雷接地 |  | 国产定制 | 项 | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 56 | 防雷检测费 |  | 常德市气象局防雷中心定制 | 项 | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 57 | UPS主机 |  | 科华YTR3340-J | 台 | 1 | 1 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 58 | 蓄电池 |  | 科华6-GFM-100-YT | 块 | 64 | 64 | 1000 | 1000 | 64000 | 64000 |
| 59 | UPS移动告警器 |  | 维能达W2S | 台 | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 60 | 电池柜 |  | 科华定制 | 套 | 4 | 4 | 800 | 800 | 3200 | 3200 |
| 61 | 电缆1 |  | 佳达YJV3*16 | m | 20 | 20 | 50 | 50 | 1000 | 1000 |
| 62 | 电缆2 |  | 佳达YJV4*16+1*10 | m | 50 | 50 | 75 | 75 | 3750 | 3750 |
| 63 | 电源线 |  | 佳达RVV 3*4 | 米 | 200 | 200 | 15 | 15 | 3000 | 3000 |
| 64 | 七氟丙烷灭火系统 |  | 泰和安TX3042 | 套 | 1 | 1 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 65 | 辅材 |  | 国产 | 批 | 1 | 1 | 4500 | 4104 | 4500 | 4104 |
| 2.校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 313100 | 313100 |
| （1）广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41500 | 41500 |
| 66 | 广播服务器 |  | ITC/T-7700 | 台 | 1 | 1 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 67 | 数字化IP网络广播系统 |  | ITC/T-7700P软件 | 套 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 68 | 校时服务器 |  | ITC/T-7846 | 台 | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 69 | IP消防报警采集器 |  | ITC/T-7723 | 台 | 1 | 1 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 70 | IP网络寻呼(对讲)话筒 |  | ITC/T-7702A | 台 | 2 | 2 | 3100 | 3100 | 6200 | 6200 |
| （2）科技楼一楼广播室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21300 | 21300 |
| 71 | IP网络广播系统分控软件 |  | ITC/T-7700RT软件 | 套 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 72 | 分控电脑 |  | HP/N01 | 台 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 73 | 数字调谐器 |  | ITC/T-6222 | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 74 | CD播放器 |  | ITC/TP-84321 | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 75 | 话筒 |  | ITC/TS-338 | 台 | 2 | 2 | 400 | 400 | 800 | 800 |
| 76 | 调音台 |  | ITC/TS-14PFX-4 | 台 | 1 | 1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 77 | 监听音箱 |  | ITC/T-7707 | 对 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 78 | 电源时序器 |  | ITC/T-6216 | 台 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 79 | 服务器机柜 |  | 兰贝/NCB42-610-DDA | 个 | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| （3）科技楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28200 | 28200 |
| 80 | IP网络音箱 |  | ITC/T-7707M | 对 | 5 | 5 | 3200 | 3200 | 16000 | 16000 |
| 81 | 壁挂音箱 |  | ITC/T-774HW | 只 | 18 | 18 | 400 | 400 | 7200 | 7200 |
| 82 | IP网络终端功放 |  | ITC/TP-993500B | 台 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| （4）生活服务楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7400 | 7400 |
| 83 | 壁挂音箱 |  | ITC/T-774HW | 只 | 8 | 8 | 400 | 400 | 3200 | 3200 |
| 84 | IP网络终端功放 |  | ITC/TP-993240B | 台 | 1 | 1 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| （5）初一教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62200 | 62200 |
| 85 | IP网络音箱 |  | ITC/T-7707M | 对 | 16 | 16 | 3200 | 3200 | 51200 | 51200 |
| 86 | 壁挂音箱 |  | ITC/T-774HW | 只 | 15 | 15 | 400 | 400 | 6000 | 6000 |
| 87 | IP网络终端功放 |  | ITC/TP993500B | 台 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| （6）食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 10500 |
| 88 | 壁挂音箱 |  | ITC/T-775HW | 只 | 11 | 11 | 500 | 500 | 5500 | 5500 |
| 89 | IP网络终端功放 |  | ITC/TP993500B | 台 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| （7）体育馆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 | 14000 |
| 90 | 壁挂音箱 |  | ITC/T-775HW | 只 | 13 | 13 | 500 | 500 | 6500 | 6500 |
| 91 | IP网络解码终端 |  | ITC/T-7701 | 台 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 92 | 数字合并式功放 |  | ITC/T-650D | 台 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| （8）看台广播分控室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26900 | 26900 |
| 93 | IP网络寻呼(对讲)话筒 |  | ITC/T-7702A | 台 | 1 | 1 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 94 | 调音台 |  | ITC/TS-14PFX-4 | 台 | 1 | 1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 95 | CD播放器 |  | ITC/TP-84321 | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 96 | 电源时序器 |  | ITC/T-7707 | 台 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 97 | 监听音箱 |  | ITC/T-6216 | 对 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 98 | 无线话筒（手持式） |  | ITC/T-521UH | 套 | 2 | 2 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 99 | 话筒天线 |  | ITC/T-522B | 套 | 2 | 2 | 1400 | 1400 | 2800 | 2800 |
| 100 | 服务器机柜 |  | 兰贝/NCB42-610-DDA | 个 | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| （9）足球场区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20100 | 20100 |
| 101 | 音柱 |  | ITC/T-904 | 只 | 8 | 8 | 950 | 950 | 7600 | 7600 |
| 102 | IP网络解码终端 |  | ITC/T-7701 | 台 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 103 | 前置放大器 |  | ITC/T-6201 | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 104 | 纯后级功放1 |  | ITC/TP-D833500 | 台 | 1 | 1 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| （10）看台跑道区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6900 | 6900 |
| 105 | 音柱 |  | ITC/T-804 | 只 | 4 | 4 | 600 | 600 | 2400 | 2400 |
| 106 | IP网络终端功放 |  | ITC/T-77350 | 台 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| （11）篮球场区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8200 | 8200 |
| 107 | 音柱 |  | ITC/T-903 | 只 | 4 | 4 | 800 | 800 | 3200 | 3200 |
| 108 | IP网络终端功放 |  | ITC/TP-993350B | 台 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| （12）架空层对室外区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000 | 18000 |
| 109 | 音柱 |  | ITC/T-902 | 只 | 10 | 10 | 700 | 700 | 7000 | 7000 |
| 110 | IP网络解码终端 |  | ITC/T-7701 | 台 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 111 | 前置放大器 |  | ITC/T-6201 | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 112 | 纯后级功放2 |  | ITC/TP-D833000 | 台 | 1 | 1 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| （13）室外干道区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21300 | 21300 |
| 113 | 音柱 |  | ITC/T-903 | 只 | 11 | 11 | 800 | 800 | 8800 | 8800 |
| 114 | 前置放大器 |  | ITC/T-7701 | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 115 | IP网络解码终端 |  | ITC/T-6201 | 台 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 116 | 纯后级功放1 |  | ITC/TP-D833500 | 台 | 1 | 1 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| （14）辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26600 | 26600 |
| 117 | 音频连接线 |  | 国产定制 | 批 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 118 | 广播线1 |  | 海康威视DS-1RVV2C250 | 米 | 1700 | 1700 | 8 | 8 | 13600 | 13600 |
| 119 | 广播线2 |  | 海康威视DS-1RVV2C150 | 米 | 1200 | 1200 | 5 | 5 | 6000 | 6000 |
| 120 | 室外管 |  | 国产 | 米 | 2000 | 2000 | 3 | 3 | 6000 | 6000 |
| 3.校园监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 956800 | 955800 |
| （1）视频监控前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 304400 | 303400 |
| 121 | 400万全彩枪机 |  | 海康威视DS-2CD2T47FWD/CDHB | 台 | 163 | 163 | 1000 | 1000 | 163000 | 163000 |
| 122 | 400万电梯半球 |  | 海康威视DS-2CD2546FWDV2/CDHB | 台 | 3 | 2 | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 |
| 123 | 电梯无线网桥 |  | 海康威视DS-3WF0BC-2NT | 套 | 3 | 3 | 800 | 800 | 2400 | 2400 |
| 124 | 180度全景摄像机 |  | 海康威视DS-2CD2T87FAP2-LS | 台 | 17 | 17 | 8000 | 8000 | 136000 | 136000 |
| （2）视频监控后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 482000 | 482000 |
| 125 | 校园安防综合管理平台 |  | 海康威视iVMS-3000C-H16/EDU | 台 | 1 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 126 | 磁盘阵列 |  | 海康威视DS-A72036R | 台 | 4 | 4 | 40000 | 40000 | 160000 | 160000 |
| 127 | 企业级硬盘 |  | 海康威视8T | 块 | 131 | 131 | 2000 | 2000 | 262000 | 262000 |
| （3）显示设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127800 | 127800 |
| 128 | 解码器 | 海康威视DS-6920UD |  | 台 | 1 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 129 | 拼接屏 | 海康威视DS-D2A551LU |  | 台 | 9 | 9 | 9200 | 9200 | 82800 | 82800 |
| 130 | 落地底座+支架 |  | 海康威视模块化 | 套 | 9 | 9 | 1500 | 1500 | 13500 | 13500 |
| 131 | 操作台 |  | 国产 | 套 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 132 | 客户端操作电脑 |  | HPN01 | 台 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| （4）明厨亮灶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42600 | 42600 |
| 133 | 400万防油污枪式摄像机 |  | 海康威视DS-ECD4045-L3/DSK | 台 | 23 | 23 | 1200 | 1200 | 27600 | 27600 |
| 134 | 解码器 |  | 海康威视DS-6901UD | 台 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 135 | 电视机 |  | AOC/H55P3 | 台 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 136 | 辅材 |  | 国产 | 批 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| （二）项目变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -79124 | -79124 |
| 1.变更调减 |  |  |  |  |  |  |  |  | -79124 | -79124 |
| 137 | 8口接入交换机 |  | 锐捷RG-S2900-8GT2SFP-L | 台 | -27 | -27 | 1400 | 1400 | -37800 | -37800 |
| 138 | 工业级POE交换机 |  | 锐捷RG-IS2712G-DC | 台 | -3 | -3 | 3000 | 3000 | -9000 | -9000 |
| 139 | 千兆单模光模块 |  | 锐捷GE-LX-SM1310 | 个 | -46 | -46 | 550 | 550 | -25300 | -25300 |
| 140 | 槽式桥架1 |  | 迪欣定制 | 米 | -12 | -12 | 200 | 200 | -2400 | -2400 |
| 141 | 梯形桥架1 |  | 迪欣定制 | 米 | -14 | -14 | 200 | 200 | -2800 | -2800 |
| 142 | 抗静电地板 |  | 振荣600*600-40mm | m² | -4.56 | -4.56 | 400 | 400 | -1824 | -1824 |
| 二、系统集成 |  |  | 报审：185374元，评审：1*8%+（2+3）*5% |  |  |  |  |  | 185374 | 174367 |
| 总 计 |  |  | 一+二 |  |  |  |  |  | 2854050 | 2829797 |

附表三：

| 常德市荷花中学信息化建设项目(第二包)结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 2394043.88 | 2391028.88 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 2476843.88 | 2473828.88 |
| 1.云桌面系统 |  |  |  |  |  |  |  | 1097264 | 1096129 |
| （1）云办公80人 |  |  |  |  |  |  |  | 505608 | 505208 |
| 1 | 云办公终端 | 锐捷 RG-CT5330S | 台 | 80 | 80 | 4790 | 4790 | 383200 | 383200 |
| 2 | 显示器 | 锐捷 RG-CPM2100 | 台 | 80 | 80 | 999 | 999 | 79920 | 79920 |
| 3 | 键鼠 | 锐捷 RG-CPK1000 | 套 | 80 | 80 | 97 | 97 | 7760 | 7760 |
| 4 | 辅材 | 国产优质 | 批 | 1 | 1 | 4800 | 4400 | 4800 | 4400 |
| 5 | 教学笔记本 | 联想 扬天v14 | 台 | 6 | 6 | 4988 | 4988 | 29928 | 29928 |
| （2）云机房 |  |  |  |  |  |  |  | 591656 | 590921 |
| 6 | 智慧黑板 | 希沃 BV86EB | 台 | 1 | 1 | 29350 | 29350 | 29350 | 29350 |
| 7 | 云课堂服务器 | 锐捷 RG-CS1020 | 台 | 1 | 1 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 |
| 8 | 教学管理软件 | 锐捷RG-ClassManager Rainbow-License70 | 套 | 1 | 1 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| 9 | 教师机 | 锐捷RG-CT5330S | 台 | 1 | 1 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 |
| 10 | 学生机 | 锐捷 RG-CT5200C-G3 | 台 | 56 | 56 | 3795 | 3795 | 212520 | 212520 |
| 11 | 显示器 | 锐捷 RG-CPM2100 | 台 | 57 | 57 | 999 | 999 | 56943 | 56943 |
| 12 | 键鼠 | 锐捷 RG-CPK1000 | 套 | 57 | 57 | 97 | 97 | 5529 | 5529 |
| 13 | 头戴式耳麦 | 国产 | 个 | 56 | 56 | 370 | 370 | 20720 | 20720 |
| 14 | 48口接入交换机 | 锐捷 RG-S2910V2-48GT4SFP-L | 台 | 1 | 1 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 |
| 15 | 8口接入交换机 | 锐捷 RG-SF2900-8GT2SFP-S | 台 | 1 | 1 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 16 | 千兆单模光模块 | 锐捷 GE-LX-SM1310 | 个 | 2 | 2 | 530 | 530 | 1060 | 1060 |
| 17 | 理线架 | 清华同方 | 个 | 2 | 2 | 97 | 97 | 194 | 194 |
| 18 | 专用考试卡座 | 国产 | 套 | 56 | 56 | 3180 | 3180 | 178080 | 178080 |
| 19 | 教师桌椅 | 国产 | 套 | 1 | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 20 | 墙柜 | 国产 | 台 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 21 | 空调 | 格力 KFR-72LW | 台 | 2 | 2 | 6265 | 6265 | 12530 | 12530 |
| 22 | 网线 | 普天 六类 | 箱 | 3 | 3 | 830 | 830 | 2490 | 2490 |
| 23 | 窗帘 | 国产 | 项 | 1 | 1 | 7920 | 7470 | 7920 | 7470 |
| 24 | 辅材 | 国产优质 | 批 | 1 | 1 | 4800 | 4515 | 4800 | 4515 |
| 2.智慧教学系统 |  |  |  |  |  |  |  | 682152 | 681982 |
| （1）多媒体互动教学系统 |  |  |  |  |  |  |  | 504600 | 504520 |
| 25 | 智慧黑板 | 希沃 BV86EB | 台 | 16 | 16 | 29350 | 29350 | 469600 | 469600 |
| 26 | 讲台 | 固立 GL-豪华 107-CD | 张 | 16 | 16 | 1750 | 1750 | 28000 | 28000 |
| 27 | 辅材 | 国产优质 | 批 | 1 | 1 | 7000 | 6920 | 7000 | 6920 |
| （2）校园数字媒体发布系统 |  |  |  |  |  |  |  | 177552 | 177462 |
| 28 | 电子班牌终端 | 希沃 SK07B | 台 | 16 | 16 | 4780 | 4780 | 76480 | 76480 |
| 29 | 校园信息发布系统 | 希沃 视睿希沃云 | 套 | 16 | 16 | 395 | 395 | 6320 | 6320 |
| 30 | 信息发布终端 | 希沃 I32GB | 台 | 9 | 9 | 3488 | 3488 | 31392 | 31392 |
| 31 | 电视机 | 小米 EA70 | 台 | 9 | 9 | 6490 | 6490 | 58410 | 58410 |
| 32 | 辅材 | 国产优质 | 批 | 1 | 1 | 4950 | 4860 | 4950 | 4860 |
| 3.户外显示屏 |  |  |  |  |  |  |  | 580547.88 | 578877.88 |
| 33 | LED显示屏 | 利亚德 CV5S-18 | ㎡ | 46.08 | 46.08 | 8798 | 8798 | 405411.84 | 405411.84 |
| 34 | 结构架 | 利亚德 | ㎡ | 46.08 | 46.08 | 1498 | 1498 | 69027.84 | 69027.84 |
| 35 | 视频处理器 | 利亚德 LYD-N960 | 台 | 1 | 1 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 |
| 36 | 控制电脑 | 联想 扬天4000q | 台 | 1 | 1 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| 37 | 配电柜 | 利亚德 40KW标准 | 台 | 1 | 1 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
| 38 | PLC智能控制系统 | 利亚德 LYD-PLC-50 | 套 | 1 | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 39 | 避雷器 | OBO V20-4-385 | 台 | 1 | 1 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| 40 | 空调 | 格力 KFR-35GW/NhGc1B | 台 | 2 | 2 | 3470 | 3470 | 6940 | 6940 |
| 41 | 音柱 | 湖山 GB-560 | 对 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 42 | 功放 | 湖山 NK250HMF | 台 | 1 | 1 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 43 | 电缆 | 佳达 YJV | m | 30 | 30 | 145 | 145 | 4350 | 4350 |
| 44 | 看台LED条屏 | 利亚德 SV10户外，尺寸：23.76m*0.88m | ㎡ | 20.9 | 20.9 | 2498 | 2498 | 52208.2 | 52208.2 |
| 45 | 辅材 | 国产优质 | 批 | 1 | 1 | 12000 | 10330 | 12000 | 10330 |
| 4.视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  | 116880 | 116840 |
| 46 | 激光投影机 | 爱普生 CB-L200F | 台 | 1 | 1 | 24850 | 24850 | 24850 | 24850 |
| 47 | 投影幕布 | 红叶 100寸 | 幅 | 1 | 1 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 48 | 视频会议终端 | 华为 Box 300 | 台 | 1 | 1 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 49 | 高清视频会议摄像机 | 华为 CAMERA 200 | 台 | 2 | 2 | 18900 | 18900 | 37800 | 37800 |
| 50 | 全向智能阵列麦克风 | 华为 MIC500 | 台 | 1 | 1 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
| 51 | HDMI延长器 | 秋叶原 QVC01 | 台 | 1 | 1 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| 52 | HDMI线 | 秋叶原 HDMI | 根 | 3 | 3 | 580 | 580 | 1740 | 1740 |
| 53 | 专业音箱线 | 秋叶原 GF3106D | 卷 | 1 | 1 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 54 | 音频连接线 | 国产优质 | 项 | 1 | 1 | 990 | 950 | 990 | 950 |
| 55 | 其他辅材 | 国产优质 | 项 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 56 | 原有设备拆除 | 含投影机移位、原有音箱、话筒、功放、机柜、投影、幕布等设备的拆除、搬运等工作。 | 项 | 1 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| （二）项目变更 |  |  |  |  |  |  |  | -82800 | -82800 |
| 1.变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | -82800 | -82800 |
| 57 | 电子班牌终端 | 希沃 SK07B | 台 | -16 | -16 | 4780 | 4780 | -76480 | -76480 |
| 58 | 校园信息发布系统 | 希沃 视睿希沃云 | 套 | -16 | -16 | 395 | 395 | -6320 | -6320 |
| 二、系统集成 |  | 报审：8.63万元，评审：(1+2+4+5)*3%+3*5% |  |  |  |  |  | 86290 | 83806 |
| 总 计 |  | 一+二 |  |  |  |  |  | 2480334 | 2474835 |

附表四：

| 常德市荷花中学信息化建设（第三包）结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 2419505.2 | 2370295.4 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 2418481.2 | 2370295.4 |
| 1.校园消费管理系统 |  |  |  |  |  |  |  | 44965 | 43915 |
| 1 | 消费管理平台 | 依时利 ER-CS6.5 | 套 | 1 | 1 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
| 2 | 射频卡双屏消费机 | 依时利 ER-696CTY | 台 | 14 | 14 | 1595 | 1595 | 22330 | 22330 |
| 3 | 管理电脑 | 联想 扬天4000q | 台 | 1 | 1 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| 4 | IC发卡器 | 依时利 ER-906CV | 台 | 1 | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5 | IC卡 | 依时利 印刷卡3.5 | 张 | 1000 | 1000 | 9.8 | 9.8 | 9800 | 9800 |
| 6 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 4700 | 3650 | 4700 | 3650 |
| 2.校园道闸系统 |  |  |  |  |  |  |  | 442121 | 419651 |
| （1）校园停车管理系统（三套） |  |  |  |  |  |  |  | 162935 | 142635 |
| 7 | 管理电脑 | 联想 扬天4000q | 台 | 1 | 1 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| 8 | 智能道闸挡车器（挡车器栏杆） | 捷顺 JSDZ0207B-R/L | 台 | 6 | 6 | 14980 | 14980 | 89880 | 89880 |
| 9 | 地磁检测器及线圈 | 捷顺 JSPJ1102E | 台 | 6 | 6 | 695 | 695 | 4170 | 4170 |
| 10 | 车牌识别一体机 | 捷顺 JSKT6043-T | 台 | 6 | 4 | 9980 | 9980 | 59880 | 39920 |
| 11 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 4510 | 4170 | 4510 | 4170 |
| （2）人脸识别考勤系统 |  |  |  |  |  |  |  | 279186 | 277016 |
| 12 | 单机芯翼闸（翼中翼） | 捷顺 JSTZ3409 | 台 | 6 | 6 | 22985 | 22985 | 137910 | 137910 |
| 13 | 双机芯翼闸（翼中翼） | 捷顺 JSTZ3409 | 台 | 2 | 2 | 30988 | 30988 | 61976 | 61976 |
| 14 | 人脸识别机 (闸机版) | 捷顺 JSMJY10（星眸） | 台 | 10 | 10 | 5490 | 5490 | 54900 | 54900 |
| 15 | 人脸通行识别服务器 | 捷顺 jielink | 台 | 1 | 1 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 |
| 16 | 辅材 |  | 1 | 1 | 1 | 8500 | 6330 | 8500 | 6330 |
| 3.多功能会议系统 |  |  |  |  |  |  |  | 1931395.2 | 1906729.4 |
| （1）食堂三楼700人会议厅扩声、LED显示屏及灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  | 1442631 | 1421434.2 |
| 1）LED电子显示屏 |  |  |  |  |  |  |  | 610943 | 610943 |
| 17 | LED条幅屏 | 利亚德 SV4.75 | ㎡ | 9.98 | 9.98 | 2495 | 2495 | 24900.1 | 24900.1 |
| 18 | 控制电脑 | 联想 扬天4000q | 台 | 1 | 1 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| 19 | 主全彩LED屏 | 利亚德 LCH2.5 | ㎡ | 40.14 | 40.14 | 11990 | 11990 | 481278.6 | 481278.6 |
| 20 | 结构架 | 国产 | ㎡ | 40.14 | 40.14 | 995 | 995 | 39939.3 | 39939.3 |
| 21 | 交流配电柜 | 利亚德 100KW标准 | 台 | 1 | 1 | 14980 | 14980 | 14980 | 14980 |
| 22 | PLC智能控制系统 | 利亚德 LYD-PLC-50 | 套 | 1 | 1 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 23 | 视频控制器 | 利亚德 MVC-III | 套 | 1 | 1 | 41900 | 41900 | 41900 | 41900 |
| 2）扩声部分 |  |  |  |  |  |  |  | 395909 | 395909 |
| 24 | 线阵音箱（主音箱） | 湖山 LA208 | 只 | 10 | 10 | 9195 | 9195 | 91950 | 91950 |
| 25 | 线阵音箱（低频音箱） | 湖山 LA118 | 只 | 2 | 2 | 11650 | 11650 | 23300 | 23300 |
| 26 | 线阵音箱配件 | 国产 | 套 | 2 | 2 | 2975 | 2975 | 5950 | 5950 |
| 27 | 超低音箱 | 湖山 MSUB528 | 只 | 2 | 2 | 12950 | 12950 | 25900 | 25900 |
| 28 | 线阵功放 | 湖山 G4600-SZD | 台 | 5 | 5 | 8485 | 8485 | 42425 | 42425 |
| 29 | 低音功放 | 湖山 G4600-SZD | 台 | 2 | 2 | 8992 | 8992 | 17984 | 17984 |
| 30 | 专业音箱（台唇音箱） | 湖山 MH510M | 只 | 2 | 2 | 3750 | 3750 | 7500 | 7500 |
| 31 | 专业功放1 | 湖山 DK2400D | 台 | 2 | 2 | 5350 | 5350 | 10700 | 10700 |
| 32 | 专业音箱（返听音箱） | 湖山 M12 | 只 | 4 | 4 | 7495 | 7495 | 29980 | 29980 |
| 33 | 专业音箱（辅助音箱） | 湖山 MH512M | 只 | 6 | 6 | 4485 | 4485 | 26910 | 26910 |
| 34 | 专业功放2 | 湖山 DK2700D | 台 | 5 | 5 | 5390 | 5390 | 26950 | 26950 |
| 35 | 32路专业数字调音台 | 百灵达 X32 | 台 | 1 | 1 | 14480 | 14480 | 14480 | 14480 |
| 36 | 抑制器 | 湖山 GF224 | 台 | 1 | 1 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
| 37 | 音频处理器 | 湖山 TDP1616R | 台 | 2 | 2 | 14750 | 14750 | 29500 | 29500 |
| 38 | 数字效果器 | 雅马哈 SPX2000 | 台 | 1 | 1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 39 | 无线话筒（手持式） | 湖山 DS-UT20 | 套 | 2 | 2 | 4490 | 4490 | 8980 | 8980 |
| 40 | 无线话筒（头戴式） | 湖山 DS-UT20 | 套 | 2 | 2 | 4490 | 4490 | 8980 | 8980 |
| 41 | 天线分配器 | 湖山 DS-ANT20 | 套 | 1 | 1 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 |
| 42 | 话筒天线 | 湖山 DS-ZQS20 | 套 | 1 | 1 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
| 43 | 话筒支架 | 博洋 786 | 个 | 2 | 2 | 230 | 230 | 460 | 460 |
| 44 | 监听音箱 | 湖山 V600-251i | 对 | 1 | 1 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
| 45 | DVD播放机 | 杰科 G2805 | 台 | 1 | 1 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 46 | 电源时序器 | 湖山 PS14B | 台 | 2 | 2 | 3680 | 3680 | 7360 | 7360 |
| 3）无线会议系统 |  |  |  |  |  |  |  | 45150 | 45150 |
| 47 | 会议系统主机 | 湖山 DS-M7U | 台 | 1 | 1 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
| 48 | 会议主席单元 | 湖山 DS-C7U | 台 | 1 | 1 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
| 49 | 会议代表单元 | 湖山 DS-D7U | 台 | 9 | 9 | 2995 | 2995 | 26955 | 26955 |
| 50 | 充电箱 | 湖山 DS-40 | 台 | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 4）舞台灯光 |  |  |  |  |  |  |  | 281830 | 281830 |
| 51 | 影视灯(面光) | 湖山 HLJG200 | 台 | 14 | 14 | 3498 | 3498 | 48972 | 48972 |
| 52 | 固定染色灯(一道光) | 湖山 HLP354P | 台 | 11 | 11 | 1195 | 1195 | 13145 | 13145 |
| 53 | 影视灯(一道光) | 湖山 HS150L | 台 | 10 | 10 | 3995 | 3995 | 39950 | 39950 |
| 54 | 固定染色灯（二道光） | 湖山 HLP354P | 台 | 11 | 11 | 1195 | 1195 | 13145 | 13145 |
| 55 | 影视灯（二道光） | 湖山 HS150L | 台 | 10 | 10 | 3998 | 3998 | 39980 | 39980 |
| 56 | 固定染色灯（三道光） | 湖山 HLP354P | 台 | 11 | 11 | 1195 | 1195 | 13145 | 13145 |
| 57 | 摇头灯（三道光） | 湖山 HG380 | 台 | 10 | 10 | 3598 | 3598 | 35980 | 35980 |
| 58 | 固定染色灯（四道光） | 湖山 HLP354P | 台 | 11 | 11 | 1195 | 1195 | 13145 | 13145 |
| 59 | 摇头灯（四道光） | 湖山 HG380 | 台 | 6 | 6 | 3598 | 3598 | 21588 | 21588 |
| 60 | 影视灯（追光） | 湖山 HZG470 | 台 | 1 | 1 | 7880 | 7880 | 7880 | 7880 |
| 61 | 特效设备1 | 湖山 HXW-600Y | 台 | 2 | 2 | 2800 | 2800 | 5600 | 5600 |
| 62 | 特效设备2 | 湖山 HXP-220 | 台 | 2 | 2 | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 |
| 63 | 特效耗材 | 湖山 MWHY601 | 批 | 2 | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 64 | 控台 | 湖山 HTG-2048 | 台 | 1 | 1 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 |
| 65 | 直通箱 | 湖山 HZ012 | 台 | 2 | 2 | 3250 | 3250 | 6500 | 6500 |
| 66 | 信号放大器 | 湖山 HF08 | 台 | 2 | 2 | 1150 | 1150 | 2300 | 2300 |
| 5）辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  | 108799 | 87602.2 |
| 67 | 机柜 | 兰贝 42U | 个 | 2 | 2 | 3490 | 3490 | 6980 | 6980 |
| 68 | 操作台 | 博大 | 套 | 1 | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 69 | 电缆 | 佳达 YJV4*120+1*70 | m | 50 | 50 | 498 | 498 | 24900 | 24900 |
| 70 | 音频连接线 | 详见辅材清单 | 批 | 1 | 1 | 1989 | 1539 | 1989 | 1539 |
| 71 | 电源线1 | 润扬 RVV3*2.5mm² | m | 2000 | 1543 | 9.9 | 9.9 | 19800 | 15275.7 |
| 72 | 电源线2 | 润扬 RVV3X1.5mm² | m | 400 | 0 | 5.8 | 5.8 | 2320 | 0 |
| 73 | 控制线 | 润扬 RVVP2*0.5mm² | m | 2000 | 625 | 3.9 | 3.9 | 7800 | 2437.5 |
| 74 | 音箱线 | 恒杰 EVJV2*2.5mm² | 米 | 1200 | 980 | 9 | 9 | 10800 | 8820 |
| 75 | 灯勾配件 |  | 批 | 1 | 1 | 5990 | 3480 | 5990 | 3480 |
| 76 | 桁架 | 国产 镀锌圆管φ50 | 米 | 90 | 90 | 98 | 98 | 8820 | 8820 |
| 77 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 18000 | 13950 | 18000 | 13950 |
| （2）食堂三楼180人会议厅扩声、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  | 366679.5 | 363340.5 |
| 1）显示系统 |  |  |  |  |  |  |  | 232787.5 | 232236.5 |
| 78 | LED条幅屏 | 利亚德 SV4.75 | ㎡ | 4.25 | 4.25 | 2495 | 2495 | 10603.75 | 10603.75 |
| 79 | 控制电脑 | 联想 扬天4000q | 台 | 1 | 1 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| 80 | 户内全彩LED屏 | 利亚德 LCH2.5 | ㎡ | 14.75 | 14.75 | 11990 | 11990 | 176852.5 | 176852.5 |
| 81 | 结构架 | 国产 | ㎡ | 14.75 | 14.75 | 995 | 995 | 14676.25 | 14676.25 |
| 82 | 视频处理器 | 利亚德 LYD-N960 | 台 | 1 | 1 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 |
| 83 | 配电柜 | 利亚德 20KW标准 | 台 | 1 | 1 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 |
| 84 | PLC智能控制系统 | 利亚德 LYD-PLC-50 | 套 | 1 | 1 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 85 | 电缆 | 佳达 YJV5*10 | m | 50 | 50 | 69 | 69 | 3450 | 3450 |
| 86 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 4800 | 4249 | 4800 | 4249 |
| 2）扩声部分 |  |  |  |  |  |  |  | 76720 | 75205 |
| 87 | 专业音箱（主音箱） | 湖山 YH150 | 只 | 4 | 4 | 1980 | 1980 | 7920 | 7920 |
| 88 | 专业音箱 | 湖山 YH150 | 只 | 2 | 2 | 1980 | 1980 | 3960 | 3960 |
| 89 | 专业功放 | 湖山 DK2400D | 台 | 3 | 3 | 4240 | 4240 | 12720 | 12720 |
| 90 | 调音台 | 湖山 DM0804B | 台 | 1 | 1 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
| 91 | 音频处理器 | 湖山 TDP0404R | 台 | 1 | 1 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
| 92 | 一拖四无线话筒（桌面式） | 湖山 DS-UT40 | 套 | 1 | 1 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 |
| 93 | 无线话筒（手持式） | 湖山 DS-UT20 | 套 | 1 | 1 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| 94 | 天线分配器 | 湖山 DS-ANT20 | 套 | 1 | 1 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 95 | 话筒天线 | 湖山 DS-ZQS20 | 套 | 1 | 1 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
| 96 | 监听音箱 | 湖山 V600-251i | 对 | 1 | 1 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
| 97 | 电源时序器 | 湖山 DX4.0 | 台 | 1 | 1 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| 98 | 超高清视频切换器 | 湖山 DS-HDMI0404 | 台 | 1 | 1 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 |
| 99 | 机柜 | 兰贝 42U | 个 | 1 | 1 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 |
| 100 | 操作台 | 博大 | 套 | 1 | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 101 | 音箱线 |  | 项 | 1 | 1 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 |
| 102 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 7800 | 6285 | 7800 | 6285 |
| 3）灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  | 57172 | 55899 |
| 103 | LED电动翻转会议室灯（正方形） | 珂玛 KM-H12 | 台 | 4 | 4 | 4480 | 4480 | 17920 | 17920 |
| 104 | LED嵌入式会议室灯（正方形） | 珂玛 KM-H10 | 台 | 8 | 8 | 2995 | 2995 | 23960 | 23960 |
| 105 | 数字一体化调光台 | 珂玛 KM-12K+12T-S | 台 | 1 | 1 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 |
| 106 | 数字DMX信号放大器 | 珂玛 KM-X8 | 台 | 1 | 1 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 107 | 辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 7800 | 6527 | 7800 | 6527 |
| （3）智慧党建会议系统 |  |  |  |  |  |  |  | 122084.7 | 121954.7 |
| 1）扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  | 38175 | 38175 |
| 108 | 专业音箱 | 湖山 YH150 | 只 | 4 | 4 | 1980 | 1980 | 7920 | 7920 |
| 109 | 专业功放 | 湖山 DK2400D | 台 | 2 | 2 | 4200 | 4200 | 8400 | 8400 |
| 110 | 反馈抑制器 | 湖山 GF224 | 台 | 1 | 1 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| 111 | 调音台 | 湖山 DM0802B | 台 | 1 | 1 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 112 | 无线话筒（手持式） | 湖山 DS-UT20 | 套 | 1 | 1 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| 113 | DVD播放机 | 杰科 G2805 | 台 | 1 | 1 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 114 | 音频处理器 | 湖山 TDP0404R | 台 | 1 | 1 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
| 115 | 电源时序器 | 湖山 DX4.0 | 台 | 1 | 1 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| 2）会议系统 |  |  |  |  |  |  |  | 48230 | 48230 |
| 116 | 会议系统主机 | 湖山 DS-M7U | 台 | 1 | 1 | 11785 | 11785 | 11785 | 11785 |
| 117 | 会议主席单元 | 湖山 DS-C7U | 台 | 1 | 1 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
| 118 | 会议代表单元 | 湖山 DS-D7U | 台 | 10 | 10 | 2995 | 2995 | 29950 | 29950 |
| 119 | 充电箱 | 湖山 DS40 | 台 | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 3）显示系统 |  |  |  |  |  |  |  | 35679.7 | 35549.7 |
| 120 | 大屏电视 | 小米 L86R6-MAX | 台 | 1 | 1 | 11985 | 11985 | 11985 | 11985 |
| 121 | 移动支架 | MAXHUB ST23A | 套 | 1 | 1 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 122 | 无线投屏 | 大通 WMS-5000 | 套 | 1 | 1 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 123 | 高清智能信息终端 | 国产 广电-定制 | 套 | 1 | 1 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| 124 | LED条幅屏 | 利亚德 SV4.75 | ㎡ | 4.06 | 4.06 | 2495 | 2495 | 10129.7 | 10129.7 |
| 125 | 机柜 | 兰贝 22U | 套 | 1 | 1 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 126 | 辅材 |  | 项 | 1 | 1 | 2800 | 2670 | 2800 | 2670 |
| （二）项目变更 |  |  |  |  |  |  |  | 1024 | 0 |
| 1.变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | -91940 | -91940 |
| 128 | 单机芯翼闸（翼中翼） | 捷顺 JSTZ3409 | 台 | -4 | -4 | 22985 | 22985 | -91940 | -91940 |
| 2.变更调增 |  |  |  |  |  |  |  | 92964 | 92964 |
| 129 | 双机芯翼闸（翼中翼） | 捷顺 JSTZ3409 | 台 | 3 | 3 | 30988 | 30988 | 92964 | 92964 |
| 二、系统集成 |  | 报审：8.19万元，评审：1*3%+2*5%+3*3% |  |  |  |  |  | 81900 | 79502 |
| 总 计 |  | 一+二 |  |  |  |  |  | 2501405 | 2449797 |
| 最终总计金额 |  | 最终报审金额为2500381元（合同金额）。 |  |  |  |  |  | 2500381 | 2449797 |