常财信审〔2024〕结字5号

关于常德市政务公开“标准化规范化”建设项目

结算评审的报告

常德市财政局预算科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市政务公开“标准化规范化”建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕61号)、《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》(国办发〔2019〕54号)、湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省2021年政务管理服务工作要点》和《湖南省2021年政务公开工作要点》的通知等主要政府信息公开相关政策文件要求，以及常德市关于2021年政务公开工作要求而编制建设。项目建设内容主要包括：政务公开“标准化规范化”平台（支撑平台、门户网站、第三方系统对接）、数据服务（政务公开平台评估、政务公开相关联服务聚合、历史数据迁移等）、第三方软件测评、等保测评、项目监理等。

该项目按预算金额完成了政府采购工作及建设内容，由安徽龙讯信息科技有限公司中标承建，合同金额115.85万元；由湖南致信信息股份有限公司实施监理，合同金额2.35万元；由湖南赛宝工程项目管理有限公司进行第三方软件测评，合同金额1.48万元；由湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司进行等保测评，合同金额4.96万元。项目实施过程中无变更，实际结算送审金额为124.64万元。该项目于2023年12月通过了常德市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市政务公开“标准化规范化”建设项目竣工验收意见》（常行审〔2023〕验字60号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《常德市政务公开“标准化规范化”建设项目结算的报告》；

（四）建设方报送的《常德市政务公开“标准化规范化”建设项目验收资料》、《常德市政务公开“标准化规范化”建设项目监理资料》、《网络安全等保保护常德市政务公开“标准化规范化”平台系统等级测评报告》和《“常德市政务公开‘标准化规范化’建设项目”测试报告》；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

（二）通过对建设方报送项目资料的熟悉，评审组依据项目合同，结合常德市财政局投资评审中心出具的预算评审报告、常德市行政审批服务局出具的项目验收报告，对项目建设中所有软件功能、项目服务情况进行核验，对价格进行审核，项目建设完成了合同约定内容，本项目没有变更。

五、评审结论

该项目报审金额为124.64万元，评审金额为124.64万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：周宗璇  易明

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年1月29日

抄送：常德市行政审批服务局

附表

常德市政务公开“标准化规范化”建设项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号、主要参数 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 115.85 | 115.85 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 115.85 | 115.85 |
| 1 | 应用支撑系统 | 1、统一工作流服务——统一工作流服务主要是为平台相关审核功能提供工作流服务支撑，主要功能包括：拖拽式流程配置、自主式编辑流程名称、自定义流程属性设置等。（1） 拖拽式流程配置：可通过拖拽的方式，实现包含：单元、路由、条件等工作流程节点的拖拽式配置，无需通过设置或者代码的方式设置。（2）自主式编辑流程名称：可直接在流程表中，通过编辑器进行流程名称、流程节点名称、单元格式的编辑，包含：字体、颜色、填充等。（3）自定义流程属性设置：可通过选择单个流程节点，进行属性设置，设置内容包含：是否限期、是否允许代理、发起人代理、发起人代流转、退回类型、批示意见类型、选择审批方式、字段读写设置等。2、统一表单服务——统一表单服务主要是为平台相关审核、审批内容提供表单服务支撑，主要功能包括：表单控件库、表单在线自主编辑。（1）表单控件库：表单控件库是实现高效率表单定义工作的前提，主要功能包括：文本、富文本、单行输入、多行输入、单选、多选、下拉菜单、数字、日期、时间、图片、附件、编辑器、自动编号、公式、子表、身份证等。（2） 表单在线自主编辑：直接通过管理后台进行表单在线编辑，通过表单页面内置编辑器进行，编辑模块包括：表单、表格、页面、对齐、边框、行和列、单元格等模块。3、统一消息服务——统一消息服务主要是为平台所有内部消息（包含：邮件、通知、站内信等）提供统一管控。主要功能包含：消息策略服务、系统设置、性能分析、短消息记录、安全日志、异常处理等。（1）消息策略服务：提供服务的消息策略定义和管理；个人用户接收消息策略定义和管理；消息过滤策略定义和管理。（2）系统设置：提供服务的消息策略定义和管理；个人用户接收消息策略定义和管理；消息过滤策略定义和管理。（3）性能分析：通过时间段、应用系统、发送成功或失败等参数来统计流量，管理员对统计出来的流量进行分析系统的运行正常。（4）短消息记录：所有消息发送和接收进行统计记录，对于平台所发出的消息（包括各种消息），可以通过系统提供的查询机制进行查询、检索。（5）安全日志：平台对各种信息的安全日志管理，帮助事后督察，提供已发信息、待发信息的监控。（6）异常处理：对系统可捕捉的异常情况的处理。处理方式以消息的形式发给系统管理员，由管理员人工进行处理。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| 2 | 平台管理中心 | - 统一用户认证——统一用户管理是为了方便用户访问组织机构内所有的授权资源和服务。整体认证包括面向政府工作人员和互联网用户（个人、企业、社会组织等）的用户体系和认证体系。互联网用户认证将通过常德政务服务网统一用户认证进行。政府工作人员用户管理认证将使用政府网站集约化平台身份认证。2、统一权限管理——统一调取各应用角色权限，对用户进行应用访问授权后将用户分配至应用系统角色中，将角色、用户信息同步至应用服务，用户通过平台进行统一身份认证，认证完成后可直接进入应用服务进行操作，无需再次登录、再次分配系统权限。此次平台权限角色主要分为：领导权限、分管领导权限、管理员权限、信息维护人员权限。3、统一登录管理——（1）安全策略管理：支持设置网站前台和网站后台登录密码安全策略，可设置强密码，保障平台安全。支持设置后台密码最短长度、最长长度、密码组成规则（至少包含数字、字母）、密码有效期、登录连接失败次数超过阈值限制登录时段。支持设置前台密码最短长度、最长长度、密码组成规则、密码有效期、登录连接失败次数超过阈值限制登录时段。（2）IP访问控制：系统提供基于IP地址的访问控制策略，默认不启用。支持对IPV4、IPV6进行配置管理。支持启用白名单模式或黑名单模式，白名单模式为允许登录后台的IP地址范围，黑名单模式为禁止登录后台的IP地址范围。支持批量操作，批量添加、批量删除。（3）验证码模式：支持配置平台统一身份认证中心在线验证模式。支持启用图片验证码方式或滑动拼图方式，实际使用过程中不仅限于此两种模式，验证码模式动态获取平台已开通的验证方式。（4）第三方登录配置：平台统一身份认证中心接入第三方登录（微信、微博、QQ），支持配置第三方登录接口的参数。可配置第三方登录APP ID和APP Secret，启用禁用配置。4、统一运维工具——（1）全局搜索：支持按信息添加时间、信息标题关键字查询全平台所有信息，检索范围包括已发布及未发布信息，支持对检索结果进行批量操作。（2）日志管理：支持管理员查看登录日志和操作日志，其中登录日志可查看内容包含：登录账号、姓名、所属部门、登录平台、登录状态、登录时间、登录IP等内容；5、用户管理，支持创建账号，支持给账号分配菜单权限、按钮权限；6、权限管理，支持创建角色，给角色定义权限。支持将角色赋予给账号。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| 3 | 平台运管中心 | - 智能诊断（政府网站[政务公开部分]普查监测系统）——对政务公开页面的首页、栏目、网址进行定期诊断扫描，扫描内容包含：栏目更新情况、空白栏目、错死链、易错词敏感词等。（1）诊断概览：诊断概览功能是为实现监测而展示的基础监测概况。(2)诊断结果查询：监测结果查询通过Tab标签切换分别展示栏目未更新、空白栏目、错死链、易错词、敏感词数据，后台定时同步最新监测结果数据。（3）诊断规则配置：监测规则配置是根据政府网站普查指标的要求，配置各指标的监测标准，包括监测方式（监测频率和监测周期）、否决标准、扣分方式，通过监测标准最终得出各监测指标项的结果。（4）诊断栏目分类配置：监测栏目分类配置是将平台所有栏目进行分类，分类配置后再关联检查的指标项，配置完成后，该栏目分类将在平台中展示，管理员再根据栏目监测需要将具体栏目或目录进行分类关联，关联完成后，各监测指标项则可根据规则扫描出关联栏目的监测数据。（5）诊断词库配置：易错词配置是运管中心配置适用全平台的易错词库，运管中心新增或修改、删除易错词后，平台将同步更新最新的易错词库，作为各站点易错词监测扫描的标准词库。敏感词配置是运管中心配置适用全平台的敏感词库，运管中心新增或修改、删除敏感词后平台将同步更新最新的敏感词库，作为各站点敏感词监测扫描的标准词库。2、运营监控——实时监测硬件服务资源情况，对存在安全性能隐患问题，实时监测并及时报警。支持全平台文件资源管理功能，提供文件按照文档资源、图片资源、音视频资源及其他资源等进行分类管理，自动识别并对未被网站引用的临时文件进行管理。平台运管中心具备自动化运维功能，支持提供内容更新超时提醒、事件受理处理回复超时提醒、系统信息提醒、短信提醒、预警配置等功能。功能包含预警提醒配置、短信提醒配置、邮箱提醒配置。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 4 | 政府信息公开系统 | - 信息维护——具有对公开指南、公开目录、公开制度、公开年报、依申请公开等板块进行管理维护。提供信息公开关键词设置、易错词、敏感词、热词自动检测管理。具有录入、审核发布、修改、删除、恢复、分享功能。支持按照审核发布状态进行筛选查询，支持批量审核发布、批量取消审核发布、批量删除操作。提供多功能编辑发布器，可发布图、表等多种信息。2、公共目录管理——按照政务公开文件和目录规范要求，设计政务公开公共目录资源库，包括市政府（政府办公室）目录和代码；市政府组成部门、直属机构目录和代码；市属公共企业事业单位目录和代码；县级政府（政府办公室）目录和代码；县政府组成部门、直属机构目录和代码；县属公共企事业单位信息政府目录和代码；乡镇（街道）政府目录和代码等大类，实现政府信息公开的定位、管理维护，支持自定义公开栏目添加或删除编辑。3、单位目录管理——依据上述公共目录管理功能所确定的单位目录分类和内容，各单位管理员可对本单位的信息公开目录进行管理。4、依申请公开——系统功能包括：规范办理（信件登记、信件审核、信件补正（函询）、信件办理、依申请答复办理、信息归档）、应用支撑（流程管理、实时巡查、组织机构、用户管理、文书管理、消息服务）、统计分析、交换共享。5、统计分析——具有全平台的信息公开大数据统计分析，按照发布统计、部门统计排行、依申请公开排行、依申请公开回复排行、依申请公开回复状态排行、重点信息统计、信息公开报表统计功能。6、统计上报——主要用于各单位进行政务公告信息上报功能，上报之前需经过审核，可进行上报、导出、打印等。具体层级包含：乡镇（街道）上报、县区属企事业单位上报、县区政府查看等。7、数据统计——主要对政务信息发布情况、目录情况、单位情况、年报统计情况进行数据统计，数据统计结果可导出为EXCEL。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 5 | 基层政务公开系统 | 1、公共目录管理——支持新增、导入、编辑、删除目录。根据地市实际情况创建不同层级的公共目录，例如县级基层政务公开目录、乡镇基层政务公开目录等。（1）单位目录管理：支持调整单位目录。对于公共目录支持启用、禁用；支持在领域下新增、修改、删除自定义的目录。（2）公共目录分配：将公共目录分配至对应的单位。再由单位通过现有集约化平台的用户权限分配机制，将目录的维护权限分配至指定用户。2、公开信息发布——基层政务目录下的信息发布操作与现有政务公开信息发布操作体验一致。另外通过数据引用功能保证政务资讯、政务公开之间信息共享、数据同源。3、目录更新预警——主要通过预警的周期配置实现。在公共目录配置完成后，即可对目录的预警周期进行配置。当达到预警时间时，利用现有的平台内部提醒机制提醒相应的信息采编人员。作为各级主管单位，可系统性的查看各单位存在的未及时更新的目录。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 6 | 政务公开数据统计分析系统(辅助决策) | 1、平台痕迹记录——详细记录统计整个平台的各级栏目、页面受访情况和访问者的操作系统和历史痕迹，主要包括：统计概况、访问明细、来源分析、搜索关键词、来路页面、受访页面、地区分析、终端详情等；2、平台流量分析——基于平台痕迹数据，通过对各项数据指标进行智能计算，主要包含：来源分析、搜索关键词、来路页面、受访页面、地区分析、终端详情等统计报表。3、平台热度分析——提供栏目热度、新闻热度、关键词热度、会员画像的多维度统计分析报表。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | 智能搜索应用 | 1、搜索辅助技术融合——（1）智能提示：实现输入一个字母或者汉字时系统会自动给用户推荐相关词汇；（2）智能纠错：通过自动地对查询进行纠错，返回适当的搜索结果，增加用户对搜索引擎的良好体验；（3）敏感词搜索屏蔽；（4）百姓体词库：构建“百姓体”词库，通过语义分析技术实现市民通俗语言与政府文件语言的转换识别；（5）语音识别：用于移动端；（6）内容置顶；2、智能集成展现——智能展现集政策文件、政策解读、办事入口和咨询问答等服务于一体的完整场景，实现即搜即用、一键获取。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |
| 8 | 数据安全管理 | 根据手机号、身份证号信息的特殊规则，定制全局搜索功能，并通过定时任务对存在个人隐私明文传输的进行预警。主要功能包含：1、全数据隐私排查——自动排查所抽取数据中，存在的隐私信息，包含：身份证号、手机号等。对隐私数据的明文传输任务进行预警；2、 隐私数据模糊化处理——对抽取中存在的隐私数据进行模糊化处理，可通过设置处理模板，对所有隐私数据进行替代；3、 隐私数据全局搜索——对已抽取数据进行全局搜索。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 9 | 标引管理 | 1、自动标引——默认匹配信息标题，标题包含标签词的，自动标引信息。可修改自动标引的数据，点击人工标引可查看系统自动标引的信息，可修改标引的标签；2、手动标引——若信息标题未包含标签词的，转为人工标引。系统提供辅助标引工具，支持对各类信息的标题、正文等字段进行比对，并可以高亮显示包含标签词，支持查看标签出现的次数，按照出现次数降序排列显示。支持单个标签定位，也支持批量定位标签。支持多选，支持按照单位或标签搜索；3、忽略标引——对无需标引的数据进行标记，不作为未标引的统计数据。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| 10 | 主题库管理 | 平台共用一套主题库，支持导入、导出、添加、修改、删除主题，主题可关联全平台所有单位的标签。一个主题可关联多个标签，支持查看单个主题已关联的标签，可取消关联。支持批量操作。支持按照标签名称查询。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | 标签库管理 | 标签库管理为基础配置功能，在数据标引时，通过标引规则从标签库中为数据打上标签。标签库分为公共标签和单位标签。公共标签展示各站点共同拥有的相同标签，可以在公共标签添加后，引用至单位标签。单位标签展示全平台单位在单位标签中添加的标签，支持按单位筛选查询。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| 12 | 门户网站 | 遵循国家和省相关规范，定制政务公开“标准化规范化”门户网站，技术要求：1、总体目录展现层级分为两级目录呈现，将服务聚合内容按照目录关键词和关联逻辑进行智能推送，主要展示模块可分为：公开内容、关联热点、政策法规、多方解读、办事服务等；2、一级目录采用单独图标，清晰排列，做到扁平化、简洁化；3、二级目录采用标签的方式展现；4、设计统一在线办事入口，开发一整套政务公开内容与政务服务融合功能，针对于政务服务有关联的公开事项，实现在平台端与政务服务内容关联，前端页面与政务服务进行聚合；5、设计统一的互动交流入口，开发一整套政务公开与互动交流融合功能，针对需要进行互动交流的公开事项，实现在前端页面与互动交流进行聚合；6、实现移动端自适应。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 13 | 政府网站集约化平台对接 | 对接政府网站集约化平台，实现政务公开相关数据实时交互。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 14 | 一体化政务服务平台对接 | 本次对接内容主要为两类：互联网统一身份认证体系和办事指南数据。其中办事指南数据主要包含——（1）基本信息：实施机关、行使层级、承诺办结时限、法定办结时限、是否收费、办事现场次数、咨询方式、监督投诉方式、办理时间、办理地点；（2）受理条件；（3）所需材料：材料名称、材料类型、份数、提交方式、材料形式、受理标准、来源渠道、材料范本、填报须知；（4）办理流程；（5）法律依据；（6）收费依据；（7）结果样本。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 15 | 常德市政务公开评估考核指标体系设计与年度评估 | （1）指标体系设计——按照评估要求，本次常德市政务公开工作第三方评估指标体系设计按照三类层级分别提供，包括：市政府、市直部门、县市区政府政务公开第三方评估指标体系。指标体系设计在遵照国务院、省政务公开年度工作要点基础上，从科学、客观、公平、可操作性等角度细化评估细则。指标体系正式采用前，项目组要及时与被评估单位进行沟通交流，介绍指标体系设计思想并征询意见，根据反馈意见，对指标体系（包括指标权重）进行修改、调整和优化，确保指标评估细则及权重划分切合实际工作重点、难点，提高指标体系的科学性、合理性和指导意义。（2）年度评估——根据指标体系内容，对市政府、市直部门、县市区政府信息公开平台公开发布的政府信息进行年度读网监测评分。评估内容包括主动公开目录测评、互动咨询模拟、依申请公开测试等，评估过程将通过第三方评估系统进行管理控制。项目开始，项目组将指标体系与评分细则上传至系统，并通过系统实现任务分配，评估人员领取评估任务后即可在系统中开展评估赋分工作。评估赋分工作内容包括信息发布内容核查、对应指标项评分、问题截图、记录扣分说明等。 指标体系包含：基本信息公开(约80-100项)、重点领域信息公开（市、县市区约30-40项；市直部门合计约200项）、基层政务公开标准化规范化（26个领域约400项）、政策解读、回应关切、监督保障、依申请公开、互动咨询。（3）数据统计分析——根据评估数据分析政务公开的各分项指标综合发展指数情况，从发展指数分析得出政务公开的发展指数相对偏低单位及指标项，总结政务公开工作中存在的问题，并结合详细的评估数据找出指标项发展指数偏低的原因，给出整改建议。（4）评估结果反馈——评估结束后，项目组将对被评估单位的评估结果中存在的问题以及同一层级的数据进行整理汇总，编写评估结果反馈，形成《常德市政务公开第三方评估问题反馈清单》。（5）整改培训——评估结束后，根据项目业主单位的意见组织开展。（6）工作周期——本年度开展一次，指标设计时间为2021年6月-2021年7月；评估时间为2021年11月-2021年12月。（7）工作成果物——《常德市2021年政务公开评估指标》，含市、部门、县市区三套指标；《常德市政务公开第三方评估问题反馈清单》，包含问题反馈表格、问题佐证材料；《常德市政务公开第三方评估报告》，包含评估概述、评估范围、指标设计、问题分析、案例推荐和工作建议等内容。以上工作成果物提供电子版1份，纸质版3份。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 16 | 常德市政府及市直部门政务公开栏目规划 | （1）市政府门户网站政务公开栏目规划——提供常德市政府门户网站政务公开频道、专题栏目规划，包括但不限于政府信息公开指南、政府信息公开年报、政策法规、重大决策预公开、政府会议、国民经济和社会发展规划、重点领域、政策解读、回应关切、依申请公开等各类栏目设置依据、栏目要素等内容。（2）法定主动公开目录梳理——依据《国务院办公厅关于印发2021年政务公开工作要点的通知》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）、《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》（国办发〔2019〕54号）、《湖南省2021年政务公开工作要点》等文件要求，对常德市政府门户网站政务公开、31家市直部门网站法定主动公开内容进行分析和规划，给出各单位法定主动公开内容目录梳理。（3）工作成果物——《常德市政府门户网站政务公开栏目规划》；《常德市政府法定主动公开目录》excel表格，含目录层级、公开内容（要素）；《常德市市直部门法定主动公开目录》excel表格，含目录层级、公开内容（要素）；以上工作成果物提供电子版1份，纸质版3份。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 17 | 常德市政务公开制度及流程图完善 | （1）政务公开制度完善——根据《中华人民共和国信息公开条例》（国务院令第711号）及历年来政务公开核心文件要求，对常德市政务公开各项政务公开制度进行完善，包括政务公开主动公开制度、政府信息依申请公开制度、政府信息公开保密审查制度、政务舆情回应制度、政府信息公开统计制度、政务公开工作责任追究制度、政务公开发布协调制度、政府信息公文公开属性源头认定制度、重大行政决策公众参与制度、政策解读制度、政务公开工作社会评议制度、政务公开投诉举报制度、政务公开考评制度、政府开放日制度等（以上制度文件可根据市政务公开主管部门要求进行选择修订）。（2）政务公开工作流程图完善——对政府信息发布流程、政策解读流程、政务舆情回应流程政府信息依申请公开流程、重大行政决策意见征集流程、政府信息公开属性源头认定流程等政务公开工作流程进行梳理优化，绘制流程图。（3）工作成果物——《常德市政务公开制度》1套，《常德市政务公开工作流程图》1套，以上工作成果物提供电子版1份，纸质版15份。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 18 | 常德市政务公开实务手册编制 | （1）政务公开实务手册编制——根据常德市市、县、乡三级法定主动公开目录，以政务公开具体业务经办人员的视角，编制三个层级的《常德市政务公开实务手册》。《手册》覆盖政务公开日常工作内容，具体包括信息标题规范、内容要素、公开依据、展示形式、展示载体、公开时限和公开主体等，并附带参考案例截图和案例网址链接，案例附带图文标注，增强可读性和可操作性。（2）工作成果物——《常德市政务公开实务手册（市级）》1册（市直部门内容含在市级手册内），《常德市政务公开实务手册（县级）》1册（县直部门内容含在县级手册内），《常德市政务公开实务手册（乡级）》1册，以上工作成果物提供电子版1份，纸质版3份。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 19 | 常德市基层政务公开标准化规范化目录指引建设 | （1）常德市基层政务公开标准化规范化目录指引——对照国务院部门制定的26个试点领域基层政务公开标准指引，结合常德市26个试点领域有关责任单位的权利和责任清单、公共服务事项清单及工作实际，全面梳理《常德市 26 个领域基层政务公开标准目录指引（初稿）》。（2）常德市基层政务公开标准化规范化目录指引动态调整——在《常德市26个领域基层政务公开标准目录指引（初稿）》基础上，结合具体业务部门工作实际进一步细化、优化和完善，确保26个领域的基层政务公开标准目录的科学性和可操作性。本阶段，主要通过实地调研、会议座谈等方式与26个试点领域相关责任单位的具体业务人员进行接洽，主动了解各领域涵盖的具体业务、业务人员对本领域政务公开标准目录的意见和建议，以及各单位政务公开工作现状和存在的问题，并以此为提升点，最终编制形成《常德市 26 个领域基层政务公开标准目录指引》。（3）工作成果物——《常德市26个领域基层政务公开标准目录指引》电子版1份，纸质版3份。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 20 | 政府网站与政务新媒体第三方评估 | （1）政府网站与政务新媒体第三方评估——根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018〕123 号）《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》以及常德市《2021 年区县（市）政府网站与政务新媒体检查指标》《2021 年市直单位政府网站与政务新媒体检查指标》要求，对常德市门户网站、市直部门网站、政务新媒体进行年度第三方评估。（2）工作成果物——《常德市政府网站与政务新媒体第三方评估问题反馈清单》，包含问题反馈表格、问题佐证材料；《常德市政府网站与政务新媒体第三方评估报告》，包含评估概述、评估范围、指标设计、问题分析、案例推荐和工作建议等内容。以上工作成果物提供电子版1份，纸质版3份。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 21 | 政务公开相关联服务聚合 | 融合新闻发布、解读回应、政务服务、互动交流等内容，为百姓提供一体化服务。具体核心工作主要包含：1、关键词梳理——参考《意见》所规定的26个领域的标准指引和目录规范，依据常德市政务公开目录，梳理26个领域的下属一级目录、二级目录及其他子目录的所涉及关键词，生成各领域关键词清单；2、数据源梳理——整理26个领域的政务公开及所关联服务的数据源，生成各领域数据源清单；3、数据治理——通过对相关领域业务系统、网站集约化平台数据、现有政务平台维护数据、其他入库数据、相关第三方链接等各类可入库数据构建“标签库”、“主题库”的方式进行数据内容归类，同时通过“全平台自动标引”、“部分模块数据自动标引”、“人工标引”等方式对数据进行“打标”和“标引”；4、数据关联——通过大数据处理技术，将数据和关键词进行自动匹配，将相关联的数据通过关键词所属目录进行展现，内置相关排序和优先级算法。（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |
| 22 | 政务公开历史数据迁移 | 对接政府网站集约化平台，迁移原有平台中的政务公开历史数据，开发数据库接口进行抽取，并利用数据治理系统进行治理。（主要包含原有网站集约化平台中的政务公开数据，原平台数据≥20张数据表，≥1T以上数据量）（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 23 | 政策类历史数据迁移 | 对接政府网站集约化平台，迁移原有平台中的政策类数据，开发数据库接口进行抽取。（主要包含原有网站集约化平台中的政策数据，原平台数据≥8张数据表，≥500G以上数据量）（安徽龙讯信息科技有限公司，定制） | 项 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 二、项 目 监 理 |  | 湖南致信信息股份有限公司 |  |  |  |  |  | 2.35 | 2.35 |
| - 网络安全等级 - 保护测评 |  | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 |  |  |  |  |  | 4.96 | 4.96 |
| 四、第三方软件测评 |  | 湖南赛宝工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  | 1.48 | 1.48 |
| 合 计 |  | 一+二+三+四 |  |  |  |  |  | 124.64 | 124.64 |